**Национальные проекты. Фотоконтроль-2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **Проект** | **«Безопасные и качественные автомобильные дороги»** |
| **Объект** | Ремонт участка автодороги Вольный Стан – Кият - Яшевка (1,4 км) |
| **Дата посещения** | 27 июня 2019 года |
| **Состав участников** | - С.А. Бахтинов, депутат Совета Буинского муниципального района, глава Яшевского сельского поселения;  - Р.А. Замалтдинов, депутат Совета Буинского муниципального района, глава Энтуганского сельского поселения;  - Н.М. Храмова, ответственный секретарь председателя рабочей группы по контролю за исполнением нацпроектов в РТ, исполнительный секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  - А.В. Зайцев, ответственный за производство работ. |
| **Выполнение графика работ на объекте** | - ремонт участка дороги протяженностью 1,4 км:  - асфальт проложили - 100%  - ведется работа по подготовке к обсыпке обочин. |
| **Основные выводы** | Работа ведется согласно графика |
| **Имеющиеся проблемы** | - |
| **Поручения, предложения, рекомендации** | - |
| **Ответственные** | Р.А. Замалтдинов, депутат Совета Буинского муниципального района, глава Энтуганского сельского поселения;  А.В. Зайцев, ответственный за производство работ. |

 

