**Национальные проекты. Фотоконтроль-2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **Проект** | **«Культура»** |
| **Объект** | Строительство многофункционального центра на 100 мест в с.Чувашские Кищаки Буинского муниципального района РТ |
| **Дата посещения** | 17 июня 2019 года |
| **Состав участников** | - И.А. Павлов, депутат Совета Буинского муниципального района, глава Чувашско-Кищаковского сельского поселения;  - Н.М. Храмова, ответственный секретарь председателя рабочей группы по контролю за исполнением нацпроектов в РТ, исполнительный секретарь местного отделения Партии «**ЕДИНАЯ РОССИЯ**»;  - Р.Ж.Гимранов, начальник МКУ «Управление культуры БМР»;  - И.И.Гимадиев, директор ООО «Стройгарант+» |
| **Выполнение графика работ на объекте** | - заливка фундамента – 100 %  - строительство стен – 100%  - кровля:  обрешетка, карнизы – 100 %  - внутренняя отделка:  заливка полов – 100 %  - электричество - 0%  - отопление –0 %  - окна- 40  - двери – 0 %  - входная группа –0 %  - укладка брусчатки – 0%  - наружные сети водопровода и канализации – 0% |
| **Основные выводы** | Работа ведется согласно графика производства работ. |
| **Имеющиеся проблемы** | - |
| **Поручения, предложения, рекомендации** | - |
| **Ответственные** | И.А. Павлов, депутат Совета Буинского муниципального района, глава Чувашско-Кищаковского сельского поселения;  И.И.Гимадиев, директор ООО «Стройгарант+» |



