| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БУИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БУА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ Буа шәһәре 30.03.2020ел |  | # КАРАР 109 ИК-п номерлы |  |

Татарстан Республикасы Буа муниципаль

районы территориясендә урнашкан күпфатирлы

йортларда гомуми мөлкәтне капиталь ремонтлау

буенча Озак сроклы республика адреслы

программасын раслау хакында

Россия Федерациясе Торак кодексын, «Татарстан Республикасында күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясауны оештыру турында» 2013 елның 25 мартындагы 52-ТРЗ Татарстан Республикасы Законын гамәлгә ашыру максатларында һәм «Россия Федерациясе Торак кодексына һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 2015 елның 29 июнендәге 176-ФЗ номерлы Федераль законның 12 статьясындагы 12 өлеше нигезендә.

КАРАР БИРӘМ:

1. Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәтне капиталь ремонтлау буенча Озак сроклы республика адреслы программасын расларга (1 нче кушымта).

2. Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Башкарма комитетының «Буа муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясау муниципаль программасын раслау турында» 2013 елның 31 декабрендәге 580/ИК-п номерлы карары үз көчен югалткан дип танырга.

3. Әлеге карарны хокукый мәгълүматның рәсми сайтында (pravo.tatarstan.ru)   һәм Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Интернет-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында урнаштырырга.

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Буа муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары И.Г. Гыйззәтовка йөкләргә.

Башкарма комитет җитәкчесе                                                                Р.Р. Камартдинов

|  |  |  |  | Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәтне капиталь ремонтлау буенча Озак сроклы республика адреслы программасын раслау хакында Буа муниципаль районы башкарма комитетының 2020 елның 30 мартындагы 109 ИК-п номерлы карарына 1нче кушымта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Күпфатирлы йортларны капиталь ремонтлау буенча Озак сроклы республика адреслы программасы кысаларында эш төрләре |  |  |  |  |  |  |
| Ел | Муниципаль берәмлек | Адрес | Эш төрләре |  | Барлыгы эш төрләре | Күпфатирлы йортларның гомуми мәйданы кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 8 |
| 2014 | Буа районы | Буа ш., Төзелеш ур., 29 йорт | Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге кайнар су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 6 | 3780,60 |
| 2014 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 46 йорт | Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 4 | 3242,00 |
| 2014 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 128 йорт | Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 5 | 3828,71 |
| 2014 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 11 йорт | Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 6 | 3018,30 |
| 2014 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 143 йорт | Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 4 | 681,80 |
| 2014 | Буа муниципаль районы буенча Барлыгы | 5 |  |  | 25 | 14551,41 |
| 2015 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 132 йорт | Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 3 | 2055,00 |
| 2015 | Буа районы | Буа ш., Парк тыкрыгы., 3 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 5 | 2542,00 |
| 2015 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 134 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Җайга салу төеннәрен урнаштыру, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 6 | 998,70 |
| 2015 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 18 йорт | Фасадны төзекләндерү |  | 1 | 1971,80 |
| 2015 | Буа районы | Буа ш., Комсомол ур., 21 йорт | Фундаментны ремонтлау |  | 1 | 716,00 |
| 2015 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 147 йорт | Фасадны төзекләндерү |  | 1 | 687,00 |
| 2015 | Буа районы | Буа ш., Комсомол ур., 21 йорт | Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 2 | 1959,40 |
| 2015 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 128 А йорт | Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 3 | 1898,80 |
| 2015 | Буа муниципаль районы буенча Барлыгы | 8 |  |  | 22 | 12828,70 |
| 2016 | Буа районы | Буа ш., Титов ур., 10 йорт | Фасадны ремонтлау, техник паспортлар әзерләү |  | 2 | 690,50 |
| 2016 | Буа районы | Буа ш., Кыр өсте ур., 31/12 йорт | Фасадны ремонтлау, техник паспортлар әзерләү |  | 2 | 826,30 |
| 2016 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 37 йорт | Фасадны ремонтлау, техник паспортлар әзерләү |  | 2 | 2406,90 |
| 2016 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 177 йорт | Фасадны ремонтлау, техник паспортлар әзерләү |  | 2 | 1076,90 |
| 2016 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 134 йорт | Фасадны ремонтлау, техник паспортлар әзерләү |  | 2 | 998,70 |
| 2016 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 144 йорт | Фасадны ремонтлау, техник паспортлар әзерләү |  | 2 | 993,40 |
| 2016 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 5 йорт | Фасадны ремонтлау, техник паспортлар әзерләү |  | 2 | 966,50 |
| 2016 | Буа районы | Буа шәһәре, Камил Зыятдинов ур., 7 йорт | Фасадны ремонтлау, техник паспортлар әзерләү |  | 2 | 818,00 |
| 2016 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 173 йорт | Фасадны ремонтлау, техник паспортлар әзерләү |  | 2 | 1047,50 |
| 2016 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 170 йорт | Фасадны ремонтлау, техник паспортлар әзерләү |  | 2 | 1088,80 |
| 2016 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 152А йорт | Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Түбәне ремонтлау |  | 2 | 2715,70 |
| 2016 | Буа муниципаль районы буенча Барлыгы | 11 |  |  | 22 | 13629,20 |
| 2017 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 54 йорт | Фасадны ремонтлау, техник паспортлар әзерләү |  | 2 | 2005,50 |
| 2017 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 48 йорт | Фасадны ремонтлау, техник паспортлар әзерләү, түбәне ремонтлау |  | 3 | 3171,40 |
| 2017 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 38 йорт | Фасадны ремонтлау, техник паспортлар әзерләү, түбәне ремонтлау, җайга салу төеннәрен урнаштыру |  | 4 | 2369,25 |
| 2017 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 16 йорт | Фасадны ремонтлау, техник паспортлар әзерләү, түбәне ремонтлау |  | 3 | 891,59 |
| 2017 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 41 йорт | Фасадны ремонтлау, техник паспортлар әзерләү |  | 2 | 2294,90 |
| 2017 | Буа районы | Буа ш., Өрәңге ур., 1 йорт | Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, техник паспортлар әзерләү |  | 5 | 887,20 |
| 2017 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 40 йорт | Фасадны ремонтлау, техник паспортлар әзерләү |  | 2 | 2230,20 |
| 2017 | Буа муниципаль районы буенча Барлыгы | 7 |  |  | 21 | 13850,04 |
| 2018 | Буа районы | Буа ш., Космовский ур., 75 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, техник паспортлар әзерләү |  | 6 | 306,70 |
| 2018 | Буа районы | Буа ш., Титов ур., 14 йорт | Фасадны ремонтлау, техник паспортлар әзерләү |  | 2 | 927,10 |
| 2018 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 17 йорт | Фасадны ремонтлау, техник паспортлар әзерләү |  | 2 | 2082,70 |
| 2018 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 17А йорт | Фасадны ремонтлау, Подъездны ремонтлау, Җайга салу төеннәрен урнаштыру, техник күзәтчелек, проект-смета документациясе экспертизасы, Шәхси җылылык пункты урнаштыру, Энергия тикшеренүе уздыру, техник паспортлар әзерләү, проект-смета документациясе әзерләү, Вентиляцион каналларны һәм төтен юлларын ремонтлау, Күпфатирлы йортлардагы гомуми мөлкәт составына керми торган, күпфатирлы йортлардагы гомуми мөлкәт составында демонтажланган мөлкәт өлешләрен торгызу, шулай ук ремонт эшләре тәмамланганнан соң төзекләндерүне торгызу |  | 11 | 1888,10 |
| 2018 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 23 йорт | Фасадны ремонтлау, техник паспортлар әзерләү |  | 2 | 2026,50 |
| 2018 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 136 йорт | Фасадны ремонтлау, Подъездны ремонтлау, Җайга салу төеннәрен урнаштыру, техник күзәтчелек, проект-смета документациясе экспертизасы, Шәхси җылылык пункты урнаштыру, Энергия тикшеренүе уздыру, техник паспортлар әзерләү, проект-смета документациясе әзерләү, Вентиляцион каналларны һәм төтен юлларын ремонтлау, Күпфатирлы йортлардагы гомуми мөлкәт составына керми торган, күпфатирлы йортлардагы гомуми мөлкәт составында демонтажланган мөлкәт өлешләрен торгызу, шулай ук ремонт эшләре тәмамланганнан соң төзекләндерүне торгызу |  | 11 | 1059,00 |
| 2018 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 39 йорт | Фасадны ремонтлау, Подъездны ремонтлау, Җайга салу төеннәрен урнаштыру, техник күзәтчелек, проект-смета документациясе экспертизасы, Шәхси җылылык пункты урнаштыру, Энергия тикшеренүе уздыру, техник паспортлар әзерләү, проект-смета документациясе әзерләү, Вентиляцион каналларны һәм төтен юлларын ремонтлау, Күпфатирлы йортлардагы гомуми мөлкәт составына керми торган, күпфатирлы йортлардагы гомуми мөлкәт составында демонтажланган мөлкәт өлешләрен торгызу, шулай ук ремонт эшләре тәмамланганнан соң төзекләндерүне торгызу |  | 11 | 908,60 |
| 2018 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 33 йорт | Фасадны ремонтлау, Подъездны ремонтлау, Җайга салу төеннәрен урнаштыру, техник күзәтчелек, проект-смета документациясе экспертизасы, Шәхси җылылык пункты урнаштыру, Энергия тикшеренүе уздыру, техник паспортлар әзерләү, проект-смета документациясе әзерләү, Вентиляцион каналларны һәм төтен юлларын ремонтлау, Күпфатирлы йортлардагы гомуми мөлкәт составына керми торган, күпфатирлы йортлардагы гомуми мөлкәт составында демонтажланган мөлкәт өлешләрен торгызу, шулай ук ремонт эшләре тәмамланганнан соң төзекләндерүне торгызу |  | 11 | 2298,20 |
| 2018 | Буа муниципаль районы буенча Барлыгы | 8 |  |  | 56 | 11496,90 |
| 2019 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 2 А йорт | Фасадны ремонтлау, техник паспортлар әзерләү |  | 2 | 1539,00 |
| 2019 | Буа районы | Буа шәһәре, Камил Зыятдинов ур., 9 йорт | Фасадны ремонтлау, Җайга салу төеннәрен урнаштыру, Салкын су хисаплау приборларын урнаштыру, Электр энергиясен исәпкә алу приборларын урнаштыру, Техник паспортлар әзерләү |  | 5 | 3143,01 |
| 2019 | Буа районы | Буа ш., Некрасов ур., 27 йорт | Фасадны ремонтлау, техник паспортлар әзерләү |  | 2 | 402,50 |
| 2019 | Буа районы | Буа ш., Совет ур., 13 йорт | Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Техник паспортлар әзерләү |  | 3 | 1659,50 |
| 2019 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 7 йорт | Фасадны ремонтлау, техник паспортлар әзерләү |  | 2 | 1080,60 |
| 2019 | Буа районы | Буа ш., Комсомол ур., 30 йорт | Фасадны ремонтлау, техник паспортлар әзерләү |  | 2 | 637,30 |
| 2019 | Буа районы | Буа ш., Шафранов ур., 22 йорт | Фасадны ремонтлау, техник паспортлар әзерләү |  | 2 | 1060,40 |
| 2019 | Буа районы | Буа ш., Жорес ур., 112 йорт | Фасадны ремонтлау, түбәне ремонтлау, техник паспортлар ясау |  | 3 | 791,50 |
| 2019 | Буа районы | Буа ш., Жорес ур., 108 йорт | Фасадны ремонтлау, техник паспортлар әзерләү |  | 2 | 692,80 |
| 2019 | Буа муниципаль районы буенча Барлыгы | 9 |  |  | 23 | 11006,61 |
| 2020 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 152 А йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау |  | 2 | 2715,70 |
| 2020 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 50 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 2366,30 |
| 2020 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 9 йорт | Фасадны төзекләндерү |  | 1 | 880,60 |
| 2020 | Буа районы | Буа ш., Космовский ур., 81 йорт | Фасадны төзекләндерү |  | 1 | 810,60 |
| 2020 | Буа районы | Буа ш., Өрәңге ур., 7 йорт | Фасадны төзекләндерү |  | 1 | 2339,26 |
| 2020 | Буа районы | Буа шәһәре, Энгельс ур., 52/44 йорт | Фасадны төзекләндерү |  | 1 | 345,30 |
| 2020 | Буа муниципаль районы буенча Барлыгы | 6 |  |  | 7 | 9457,76 |
| 2021 | Буа районы | Буа шәһәре, Камил Зыятдинов ур., 9 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 3143,01 |
| 2021 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 50 йорт | Фасадны төзекләндерү |  | 1 | 2366,30 |
| 2021 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 145 йорт | Фасадны төзекләндерү |  | 1 | 769,60 |
| 2021 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 25 йорт | Фасадны төзекләндерү |  | 1 | 449,40 |
| 2021 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 134 йорт | Фасадны төзекләндерү |  | 1 | 1095,70 |
| 2021 | Буа районы | Буа ш., Яшьләр ур., 3 йорт | Фасадны төзекләндерү |  | 1 | 1295,80 |
| 2021 | Буа муниципаль районы буенча Барлыгы | 6 |  |  | 6 | 9119,81 |
| 2022 | Буа районы | Буа ш., Өрәңге ур., 7 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 2339,26 |
| 2022 | Буа районы | Иске Суыксу авылы, Чишмә ур., 1 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, подъездларны ремонтлау, түбәне ремонтлау |  | 3 | 1536,50 |
| 2022 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 54 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2005,50 |
| 2022 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 3 йорт | Фасадны төзекләндерү |  | 1 | 986,10 |
| 2022 | Буа районы | Буа шәһәре, Камил Зыятдинов ур., 10 йорт | Фасадны төзекләндерү |  | 1 | 884,35 |
| 2022 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 10 йорт | Фасадны төзекләндерү |  | 1 | 1469,40 |
| 2022 | Буа муниципаль районы буенча Барлыгы | 6 |  |  | 8 | 9221,11 |
| 2023 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 133 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, подвал бинасын ремонтлау, йорт эчендәге су бүлеп бирү инңенер системасын ремонтлау, йорт эчендәге салкын су инженер системасын ремонтлау. |  | 4 | 2802,60 |
| 2023 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 2А йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 1539,00 |
| 2023 | Буа районы | Кыят авылы, Яшьләр ур., 6 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 1103,70 |
| 2023 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 23 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 2026,50 |
| 2023 | Буа районы | Буа шәһәре, Тимер юл ур., 55 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1961,90 |
| 2023 | Буа районы | Буа ш., Өрәңге ур., 3 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2654,70 |
| 2023 | Буа районы | Буа шәһәре, Камил Зыятдинов ур., 7 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 818,00 |
| 2023 | Буа муниципаль районы буенча Барлыгы | 7 |  |  | 10 | 12906,40 |
| 2024 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 18 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 1971,80 |
| 2024 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 143 йорт | Фундаментны ремонтлау |  | 1 | 681,80 |
| 2024 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 8/31 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 1866,60 |
| 2024 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 133 йорт | Фасадны төзекләндерү |  | 1 | 2802,60 |
| 2024 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 17 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 1584,60 |
| 2024 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 40 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2230,20 |
| 2024 | Буа муниципаль районы буенча Барлыгы | 6 |  |  | 6 | 11137,60 |
| 2025 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 21 йорт, 2корп. | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 2022,80 |
| 2025 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 21 йорт, 2корп. | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 1295,90 |
| 2025 | Буа районы | Буа ш., Төзелеш ур., 27 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 4514,20 |
| 2025 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 3 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 986,10 |
| 2025 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 10 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 1469,40 |
| 2025 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 46 йорт | Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 3242,00 |
| 2025 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 167 йорт | Фасадны төзекләндерү |  | 1 | 4672,13 |
| 2025 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 38 йорт | Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2369,25 |
| 2025 | Буа муниципаль районы буенча Барлыгы | 8 |  |  | 8 | 20571,78 |
| 2026 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 37 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 2406,90 |
| 2026 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 50 йорт | Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су инженер сиситемасын ремонтлау |  | 2 | 2366,30 |
| 2026 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 54 йорт | Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, түбәне ремонтлау |  | 2 | 2005,50 |
| 2026 | Буа районы | Буа ш., Комсомол ур., 21 йорт | Подвал бинасын ремонтлау |  | 1 | 716,00 |
| 2026 | Буа районы | Буа ш., Яшьләр ур., 2 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 2122,10 |
| 2026 | Буа районы | Буа ш., Титов ур., 14 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 927,10 |
| 2026 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 17А йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 1888,10 |
| 2026 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 40 йорт | Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су инженер сиситемасын ремонтлау |  | 2 | 2230,20 |
| 2026 | Буа районы | Буа ш., Өрәңге ур., 7 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2339,26 |
| 2026 | Буа районы | Буа ш., Яшьләр ур., 1А йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2215,90 |
| 2026 | Буа муниципаль районы буенча Барлыгы | 10 |  |  | 13 | 19217,36 |
| 2027 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 35 йорт | Түбәне ремонтлау |  | 1 | 1840,90 |
| 2027 | Буа районы | Буа шәһәре, Камил Зыятдинов ур., 9 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, подвал бинасын ремонтлау |  | 2 | 3143,01 |
| 2027 | Буа районы | Буа ш., Совет ур., 24 а йорт | Фасадны төзекләндерү |  | 1 | 3006,91 |
| 2027 | Буа районы | Буа шәһәре, Камил Зыятдинов ур., 2 А йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 1925,70 |
| 2027 | Буа районы | Буа шәһәре, Камил Зыятдинов ур., 10йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 884,35 |
| 2027 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 20 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 2108,40 |
| 2027 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 21 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 1959,40 |
| 2027 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 48 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су инженер сиситемасын ремонтлау |  | 3 | 3171,40 |
| 2027 | Буа районы | Буа ш., Космовский ур., 75 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 306,70 |
| 2027 | Буа районы | Буа ш., Өрәңге ур., 7 йорт | Подвал бинасын ремонтлау |  | 1 | 2339,26 |
| 2027 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 133 йорт | Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2802,60 |
| 2027 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 21 йорт, 2корп. | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2022,80 |
| 2027 | Буа районы | Буа ш., Яшьләр ур., 1 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2188,45 |
| 2027 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 167 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 4672,13 |
| 2027 | Буа муниципаль районы буенча Барлыгы | 14 |  |  | 17 | 32372,01 |
| 2028 | Буа районы | Буа ш., Өрәңге ур., 3 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 2654,70 |
| 2028 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 41 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 2294,90 |
| 2028 | Буа районы | Кыят авылы, Яшьләр ур., 3 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 661,10 |
| 2028 | Буа районы | Буа ш., Яшьләр ур., 13 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 3054,18 |
| 2028 | Буа районы | Буа ш., Яшьләр ур., 1 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 2188,45 |
| 2028 | Буа районы | Буа ш., Яшьләр ур., 1А йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 2215,90 |
| 2028 | Буа районы | Буа ш., Космовский ур., 52/50йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 292,40 |
| 2028 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 21 йорт, 4 корп. | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1295,90 |
| 2028 | Буа муниципаль районы буенча Барлыгы | 8 |  |  | 8 | 14657,53 |
| 2029 | Буа районы | Кыят авылы, Яшьләр ур., 5 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 741,20 |
| 2029 | Буа районы | Кыят авылы, Яшьләр ур., 4 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 673,80 |
| 2029 | Буа районы | Кыят авылы, Завод ур., 13 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 315,30 |
| 2029 | Буа районы | Буа ш., Тимер юл ур., 49 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 267,50 |
| 2029 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 147 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 687,00 |
| 2029 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 9 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 880,60 |
| 2029 | Буа районы | Буа ш., Шафранов ур., 22 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 1060,40 |
| 2029 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 16 йорт | Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 891,59 |
| 2029 | Буа районы | Буа ш., Титов ур., 14 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 927,10 |
| 2029 | Буа муниципаль районы буенча Барлыгы | 9 |  |  | 9 | 6444,49 |
| 2030 | Буа районы | Буа шәһәре, Камил Зыятдинов ур., 11 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, түбәне ремонтлау, фасадны ремонтлау, йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 6 | 3049,70 |
| 2030 | Буа районы | Буа ш., Некрасов ур., 29 йорт | Фундаментны ремонтлау |  | 1 | 995,40 |
| 2030 | Буа районы | Кият авылы, Яшьләр ур., 4 йорт | Фундаментны ремонтлау |  | 1 | 673,80 |
| 2030 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 149 йорт | Фундаментны ремонтлау |  | 1 | 947,50 |
| 2030 | Буа районы | Буа ш., Төзелеш ур., 29 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, түбәне ремонтлау |  | 2 | 3780,60 |
| 2030 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 2 А йорт | Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1539,00 |
| 2030 | Буа районы | Буа ш., Өрәңге ур., 1 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, подвал бинасын ремонтлау |  | 2 | 887,20 |
| 2030 | Буа районы | Буа ш., Титов ур., 10 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 690,50 |
| 2030 | Буа районы | Буа ш., Комсомол ур., 23 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 713,60 |
| 2030 | Буа районы | Буа ш., Комсомол ур., 17 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 702,20 |
| 2030 | Буа районы | Буа шәһәре, Камил Зыятдинов ур., 2 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, подвал бинасын ремонтлау |  | 2 | 2226,70 |
| 2030 | Буа районы | Буа шәһәре, Камил Зыятдинов ур., 2А йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, подвал бинасын ремонтлау |  | 2 | 1925,70 |
| 2030 | Буа районы | Буа ш., Төзелеш ур., 19 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 420,10 |
| 2030 | Буа районы | Иске Суыксу авылы, Чишмә ур., 1 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, подвал бинасын ремонтлау |  | 2 | 1536,50 |
| 2030 | Буа районы | Буа ш., Комсомол ур., 30 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 637,30 |
| 2030 | Буа районы | Татар Буасы авылы, Шоссе ур. , 8 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 397,60 |
| 2030 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 48 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 3171,40 |
| 2030 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 11 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 3018,30 |
| 2030 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 21 йорт, 5 корп. | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1868,04 |
| 2030 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 21 йорт, 4 корп. | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1295,90 |
| 2030 | Буа районы | Буа ш., Өрәңге ур., 3 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2654,70 |
| 2030 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 19 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2082,50 |
| 2030 | Буа районы | Буа ш., Өрәңге ур., 7 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2339,26 |
| 2030 | Буа районы | Буа ш., Энгельс ур., 52/44 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 345,30 |
| 2030 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 40 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2230,20 |
| 2030 | Буа районы | Буа ш., Яшьләр ур., 1А йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2215,90 |
| 2030 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 21 йорт, 1 корп. | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1555,50 |
| 2030 | Буа районы | Буа шәһәре, Камил Зыятдинов ур., 7 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 818,00 |
| 2030 | Буа районы | Буа ш., Парк тыкрыгы., 3 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2542,00 |
| 2030 | Буа районы | Буа шәһәре, Камил Зыятдинов ур., 9 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 3143,01 |
| 2030 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 38 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2369,25 |
| 2030 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 128 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 3828,71 |
| 2030 | Буа районы | Буа ш., Космовский ур., 75 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 306,70 |
| 2030 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 20 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2108,40 |
| 2030 | Буа муниципаль районы буенча Барлыгы | 34 |  |  | 44 | 59016,47 |
| 2031 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 21 йорт, 1 корп. | Түбәне ремонтлау, подвал бинасын ремонтлау |  | 2 | 1555,50 |
| 2031 | Буа районы | Буа ш., Комсомол ур., 21 йорт | Фасадны төзекләндерү |  | 1 | 716,00 |
| 2031 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 25 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 449,40 |
| 2031 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 13 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, түбәне ремонтлау |  | 2 | 393,20 |
| 2031 | Буа районы | Буа ш., Жорес ур., 108 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 692,80 |
| 2031 | Буа районы | Буа ш., Арефьев ур., 20а йорт, 1 корп | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 1260,70 |
| 2031 | Буа районы | Буа ш., Яшьләр ур., 3 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 1295,80 |
| 2031 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 133г йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 1408,70 |
| 2031 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 9А йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 617,00 |
| 2031 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 21 йорт, 3 корп. | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |  | 2 | 1278,80 |
| 2031 | Буа муниципаль районы буенча Барлыгы | 10 |  |  | 13 | 9667,90 |
| 2032 | Буа районы | Буа ш., Тимер юл ур., 55 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 1961,90 |
| 2032 | Буа районы | Буа ш., Яшьләр ур., 1А йорт | Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |  | 1 | 2215,90 |
| 2032 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 11 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 1081,20 |
| 2032 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 40 йорт | Фасадны төзекләндерү |  | 1 | 2230,20 |
| 2032 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 7 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 1080,60 |
| 2032 | Буа районы | Буа шәһәре, Камил Зыятдинов ур., 7 йорт | Подвал бинасын ремонтлау |  | 1 | 818,00 |
| 2032 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 152 А йорт | Подвал бинасын ремонтлау |  | 1 | 2715,70 |
| 2032 | Буа районы | Буа ш., Төзелеш ур., 5 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 512,10 |
| 2032 | Буа районы | Кыят авылы, Завод ур., 13 | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 315,30 |
| 2032 | Буа районы | Буа ш., Төзелеш ур., 19 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 420,10 |
| 2032 | Буа муниципаль районы буенча Барлыгы | 10 |  |  | 10 | 13351,00 |
| 2033 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 146 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 1487,38 |
| 2033 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 134 йорт | Фундаментны ремонтлау |  | 1 | 1095,70 |
| 2033 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 17 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау, йорт эчендәге кайнар су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |  | 2 | 1584,60 |
| 2033 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 21 йорт, 5корп. | Подвал бинасын ремонтлау |  | 1 | 1868,04 |
| 2033 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 21 йорт, 2корп. | Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |  | 1 | 2022,80 |
| 2033 | Буа районы | Буа ш., Некрасов ур., 29 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 995,40 |
| 2033 | Буа районы | Буа ш., Кызыл Армия ур., 47 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 427,70 |
| 2033 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 145 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 769,60 |
| 2033 | Буа районы | Буа ш., Некрасов ур., 23 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 414,40 |
| 2033 | Буа районы | Буа шәһәре, Камил Зыятдинов ур., 9 йорт | Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |  | 1 | 3143,01 |
| 2033 | Буа районы | Буа ш., Яшьләр ур., 13 йорт | Подвал бинасын ремонтлау |  | 1 | 3054,18 |
| 2033 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 18 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1971,80 |
| 2033 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 17А йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1888,10 |
| 2033 | Буа районы | Кыят авылы, Яшьләр ур., 4 | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 673,80 |
| 2033 | Буа районы | Буа ш., Яшьләр ур., 3 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1295,80 |
| 2033 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 34 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1935,60 |
| 2033 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 8/31 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1866,60 |
| 2033 | Буа районы | Буа ш., Титов ур., 14 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 927,10 |
| 2033 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 21 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1959,40 |
| 2033 | Буа районы | Кыят авылы, Завод ур., 13 | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 315,30 |
| 2033 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 33 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2298,20 |
| 2033 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 3 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 986,10 |
| 2033 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 2 А йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1539,00 |
| 2033 | Буа районы | Буа ш., Яшьләр ур., 2 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2122,10 |
| 2033 | Буа районы | Буа ш., Некрасов ур., 27 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 402,50 |
| 2033 | Буа районы | Буа шәһәре, Камил Зыятдинов ур., 10 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 884,35 |
| 2033 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 35 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1840,90 |
| 2033 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 10 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1469,40 |
| 2033 | Буа муниципаль районы буенча Барлыгы | 28 |  |  | 29 | 41238,86 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Комсомол ур., 30 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, йорт эчендәге кайнар су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 2 | 637,30 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 7 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, йорт эчендәге кайнар су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 2 | 1080,60 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 15 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, йорт эчендәге кайнар су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 2 | 990,10 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 11 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, йорт эчендәге кайнар су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 2 | 1081,20 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 9 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, йорт эчендәге кайнар су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 2 | 880,60 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 13 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, йорт эчендәге кайнар су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 2 | 393,20 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 26 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1537,10 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Комсомол ур., 21 йорт | Йорт эчендәге кайнар су инженер сиситемасын ремонтлау |  | 2 | 716,00 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 5 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, түбәне ремонтлау |  | 2 | 966,50 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 134 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 1095,70 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 173 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, түбәне ремонтлау |  | 2 | 1047,50 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 21 йорт, 5 корп. | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1868,04 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 39 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 908,60 |
| 2034 | Буа районы | Кыят авылы, Яшьләр ур., 5 | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 741,20 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Совет ур., 24 б йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 3028,34 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 17 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2082,70 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Жорес ур., 108 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 692,80 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Некрасов ур., 23 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 414,40 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 177 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1076,90 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Шафранов ур., 24 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1039,00 |
| 2034 | Буа районы | Кыят авылы, Яшьләр ур., 3 | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 661,10 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Арефьев ур., 20а йорт, 2 корп | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 680,20 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 133 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2802,60 |
| 2034 | Буа районы | Кыят авылы, Яшьләр ур., 6 | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1103,70 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Яшьләр ур., 1 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2188,45 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Некрасов ур., 33 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1610,20 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 25 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 449,40 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Гарнизов ур., 2 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 646,30 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Комсомол ур., 17 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 702,20 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Кыр өсте ур., 31/12 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 826,30 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Жорес ур., 112 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 791,50 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Комсомол ур., 23 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 713,60 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 147 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 687,00 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 23 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2026,50 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Арефьев ур., 20а йорт, 1корп | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1260,70 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Яшьләр ур., 5 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2194,05 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 16 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 891,59 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 144 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 993,40 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Совет ур., 24 а йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 3006,91 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 170 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1088,80 |
| 2034 | Буа районы | Буа ш., Некрасов ур., 29 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 995,40 |
| 2034 | Буа муниципаль районы буенча Барлыгы | 41 |  |  | 50 | 48597,68 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 21 йорт, 5корп. | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 1868,04 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 21 йорт, 3корп. | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 1278,80 |
| 2035 | Буа районы | Буа шәһәре, Камил Зыятдинов ур., 9 йорт | Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 3143,01 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Комсомол ур., 28 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, йорт эчендәге кайнар су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 2 | 944,70 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 136 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, подвал бинасын ремонтлау |  | 2 | 968,14 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Вокзал ур., д. 80 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 522,60 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Шафранов ур., 24 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 1039,00 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Некрасов ур., 33 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 1610,20 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 144 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 993,40 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 21 йорт, 1корп. | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 2 | 1555,50 |
| 2035 | Буа районы | Буа шәһәре, Җиңүнең 65 еллыгы ур., 5 | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, подвал бинасын ремонтлау |  | 2 | 2397,20 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 9 А йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 617,00 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 134 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1095,70 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 145 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 769,60 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Совет ур., 13 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1659,50 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Яшьләр ур., 13 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 3054,18 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 3 а йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 981,60 |
| 2035 | Буа районы | Буа шәһәре, Җиңүнең 65 еллыгы ур., 7 | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2395,10 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Тимер юл ур., 55 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1961,90 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 142 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 420,10 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 26Айорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1381,10 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Яшел ур., 54 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 473,70 |
| 2035 | Буа районы | Татар Буасы авылы, Шоссе ур., 8 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 397,60 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 136 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1059,00 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 153 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1222,20 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Вахитов ур., 191 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 969,40 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 3 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 955,60 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Космовский ур., 81 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 810,60 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Казан ур., 1а йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 321,40 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 28 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 4655,69 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Титов ур., 6 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 570,90 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 50 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2366,30 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 21 йорт, 2корп. | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2022,80 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Титов ур., 8 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 677,40 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 146 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1487,38 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Казан Тракты ур., 3Б йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 656,10 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Тимер юл ур., 49 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 267,50 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Жорес ур., 110 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 793,70 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Космовский ур., 52/50йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 292,40 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Космовский ур., 75 Айорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 343,90 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Титов ур., 4 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 666,00 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Кызыл Армия ур., 47 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 427,70 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Космовский ур., 81 а йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 536,10 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Төзелеш ур., 19 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 420,10 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 18 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 334,00 |
| 2035 | Буа районы | Буа шәһәре, Камил Зыятдинов ур., 8 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1899,20 |
| 2035 | Буа районы | Буа ш., Титов ур., 2 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 616,10 |
| 2035 | Буа муниципаль районы буенча Барлыгы | 47 |  |  | 51 | 55899,14 |
| 2036 | Буа районы | Буа шәһәре, Камил Зыятдинов ур., 11 йорт | Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 3049,70 |
| 2036 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 145 йорт | Фундаментны ремонтлау |  | 1 | 769,60 |
| 2036 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 23А йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, йорт эчендәге кайнар су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 2 | 751,20 |
| 2036 | Буа районы | Буа ш., Кыр өсте ур., 31/12 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 826,30 |
| 2036 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 136 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 1059,00 |
| 2036 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 26 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, фасадны ремонтлау |  | 2 | 1537,10 |
| 2036 | Буа районы | Буа ш., Космовский ур., 52/50йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 292,40 |
| 2036 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 133г йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1408,70 |
| 2036 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 151 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1801,20 |
| 2036 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 175 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1346,90 |
| 2036 | Буа районы | Буа шәһәре, Камил Зыятдинов ур., 6 а йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 992,20 |
| 2036 | Буа районы | Буа ш., Комсомол ур., 32 Б йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 521,60 |
| 2036 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 23 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 669,20 |
| 2036 | Буа районы | Буа ш., Кыр өсте ур., 39 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 844,90 |
| 2036 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 134 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 998,70 |
| 2036 | Буа районы | Буа ш., Комсомол ур., 32 А йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 550,80 |
| 2036 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 167 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 4672,13 |
| 2036 | Буа районы | Буа ш., Совет ур., 27 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 4514,20 |
| 2036 | Буа районы | Буа ш., Вокзал ур., 80 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 522,60 |
| 2036 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 15 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2271,40 |
| 2036 | Буа муниципаль районы буенча Барлыгы | 20 |  |  | 22 | 29399,83 |
| 2037 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 39 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 908,60 |
| 2037 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 1 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, йорт эчендәге кайнар су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 2 | 1055,10 |
| 2037 | Буа районы | Буа ш., Арефьев ур., 20а йорт, 2 корп | Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер системасын ремонтлау |  | 1 | 680,20 |
| 2037 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 177 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 1076,90 |
| 2037 | Буа районы | Буа ш., Некрасов ур., 27 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 402,50 |
| 2037 | Буа районы | Буа ш., Төзелеш ур., 19 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 3 | 420,10 |
| 2037 | Буа районы | Буа ш., Төзелеш ур., 27 йорт | Түбәне ремонтлау |  | 1 | 4514,20 |
| 2037 | Буа районы | Буа ш., Яшьләр ур., 3 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1295,80 |
| 2037 | Буа районы | Буа ш., Төзелеш ур., 5 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 512,10 |
| 2037 | Буа районы | Буа ш., Комсомол ур., 19А йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 792,80 |
| 2037 | Буа районы | Буа ш., Болын ур., 32 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 341,00 |
| 2037 | Буа районы | Буа ш., Комсомол ур., 32Г йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 806,70 |
| 2037 | Буа районы | Буа ш., Шафранов ур., 22 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1060,40 |
| 2037 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 138 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1060,20 |
| 2037 | Буа районы | Буа ш., Шафранов ур., 20 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1056,00 |
| 2037 | Буа районы | Буа ш., Комсомол ур., 32 Д йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1029,90 |
| 2037 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 7 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 996,80 |
| 2037 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 2 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 967,50 |
| 2037 | Буа муниципаль районы буенча Барлыгы | 18 |  |  | 21 | 18976,80 |
| 2038 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 46 йорт | Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, фундаментны ремонтлау |  | 2 | 3242,00 |
| 2038 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 170 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 1088,80 |
| 2038 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 142 йорт | Фундаментны ремонтлау |  | 1 | 420,10 |
| 2038 | Буа районы | Буа шәһәре, Камил Зыятдинов ур., 9 йорт | Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 3143,01 |
| 2038 | Буа районы | Буа ш., Өрәңге ур., 7 йорт | Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер системасын ремонтлау |  | 1 | 2339,26 |
| 2038 | Буа районы | Буа ш., Жорес ур., 116 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 6 | 267,60 |
| 2038 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 17 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 2082,70 |
| 2038 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 15 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 990,10 |
| 2038 | Буа районы | Буа ш., Жорес ур., 114 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, подвал бинасын ремонтлау |  | 2 | 3481,90 |
| 2038 | Буа районы | Буа ш., Некрасов ур., 27 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 402,50 |
| 2038 | Буа районы | Буа ш., Некрасов ур., 42 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 551,30 |
| 2038 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 41 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2294,90 |
| 2038 | Буа районы | Буа ш., Титов ур., 10 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 690,50 |
| 2038 | Буа районы | Буа ш., Некрасов ур., 42 А йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 568,33 |
| 2038 | Буа районы | Буа ш., Некрасов ур., 25 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 386,60 |
| 2038 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 9 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2560,40 |
| 2038 | Буа районы | Буа ш., Комсомол ур., 1А йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 467,70 |
| 2038 | Буа районы | Буа ш., Вокзал ур., 82 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1431,60 |
| 2038 | Буа муниципаль районы буенча Барлыгы | 18 |  |  | 25 | 26409,30 |
| 2039 | Буа районы | Буа ш., Өрәңге ур., 7 йорт | Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2339,26 |
| 2039 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 34 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 1935,60 |
| 2039 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 132 йорт | Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |  | 1 | 2055,00 |
| 2039 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 21 йорт, 3корп. | Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |  | 1 | 1278,80 |
| 2039 | Буа районы | Буа ш., Яшьләр ур., 5 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 2194,05 |
| 2039 | Буа районы | Буа ш., Совет ур., 24 а йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 3006,91 |
| 2039 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 9 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 880,60 |
| 2039 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 3 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 986,10 |
| 2039 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 143 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 681,80 |
| 2039 | Буа районы | Буа ш., Төзелеш ур., 29 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 3780,60 |
| 2039 | Буа районы | Буа ш., Яшьләр ур., 13 а йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 3311,30 |
| 2039 | Буа муниципаль районы буенча Барлыгы | 11 |  |  | 11 | 22450,02 |
| 2040 | Буа районы | Буа ш., Яшьләр ур., 13 а йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 5 | 3311,30 |
| 2040 | Буа районы | Кыят авылы, Завод ур., 13 йорт | Фундаментны ремонтлау |  | 1 | 315,30 |
| 2040 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 128А йорт | Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 2 | 1898,80 |
| 2040 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 33 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 2298,20 |
| 2040 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 9А йорт | Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Подвал бинасын ремонтлау |  | 4 | 617,00 |
| 2040 | Буа районы | Буа ш., Титов ур., 4 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 666,00 |
| 2040 | Буа районы | Буа ш., Совет ур., 24 б йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 3028,34 |
| 2040 | Буа районы | Буа шәһәре, Камил Зыятдинов ур., 2 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 2226,70 |
| 2040 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 35 йорт | Фасадны төзекләндерү |  | 1 | 1840,90 |
| 2040 | Буа районы | Буа ш., Тимер юл ур., 49 йорт | Подвал бинасын ремонтлау |  | 1 | 267,50 |
| 2040 | Буа районы | Буа ш., Шафранов ур., 22 йорт | Подвал бинасын ремонтлау |  | 1 | 1060,40 |
| 2040 | Буа районы | Буа ш., Энгельс ур., 52/44 йорт | Подвал бинасын ремонтлау |  | 1 | 345,30 |
| 2040 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 2 йорт | Фасадны төзекләндерү |  | 1 | 967,50 |
| 2040 | Буа районы | Кыят авылы, Яшьләр ур., 6 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1103,70 |
| 2040 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 50 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2366,30 |
| 2040 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 132 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2055,00 |
| 2040 | Буа муниципаль районы буенча Барлыгы | 16 |  |  | 24 | 24368,24 |
| 2041 | Буа районы | Буа ш., Арефьев ур., 20а йорт, 2 корп | Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 680,20 |
| 2041 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 133г йорт | Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Подвал бинасын ремонтлау |  | 5 | 1408,70 |
| 2041 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 9А йорт | Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 617,00 |
| 2041 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 21 йорт, 4корп. | Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |  | 1 | 1295,90 |
| 2041 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 149 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 947,50 |
| 2041 | Буа районы | Буа ш., Космовский ур., 81 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 810,60 |
| 2041 | Буа районы | Буа ш., Жорес ур., 110 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 793,70 |
| 2041 | Буа районы | Буа ш., Титов ур., 6 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 570,90 |
| 2041 | Буа районы | Буа ш., Титов ур., 2 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 616,10 |
| 2041 | Буа районы | Буа ш., Титов ур., 8 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 677,40 |
| 2041 | Буа районы | Иске Суыксу авылы, Чишмә ур., 1 йорт | Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер системасын ремонтлау |  | 1 | 1536,50 |
| 2041 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 2 А йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 1539,00 |
| 2041 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 132 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2055,00 |
| 2041 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 37 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2406,90 |
| 2041 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 152А йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2715,70 |
| 2041 | Буа муниципаль районы буенча Барлыгы | 15 |  |  | 19 | 18671,10 |
| 2042 | Буа районы | Буа ш., Төзелеш ур., 5 йорт | Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 4 | 512,10 |
| 2042 | Буа районы | Татар Буасы авылы, Шоссе ур., 8 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 397,60 |
| 2042 | Буа районы | Буа ш., Комсомол ур., 28 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 944,70 |
| 2042 | Буа районы | Буа ш., Космовский ур., 75 а йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 343,90 |
| 2042 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 18 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 334,00 |
| 2042 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 54 йорт | Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 2005,50 |
| 2042 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 128А йорт | Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |  | 1 | 1898,80 |
| 2042 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 1 йорт | Фасадны ремонтлау, түбәне ремонтлау |  | 2 | 1055,10 |
| 2042 | Буа районы | Буа ш., Казан ур., 1А йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 321,40 |
| 2042 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 136 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 968,14 |
| 2042 | Буа районы | Буа ш., Өрәңге ур., 1 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 887,20 |
| 2042 | Буа муниципаль районы буенча Барлыгы | 11 |  |  | 15 | 9668,44 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 15 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 5 | 2271,40 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 26 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Подвал бинасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 6 | 1537,10 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Төзелеш ур., 29 йорт | Фундаментны, подвал бинасын ремонтлау |  | 2 | 3780,60 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Некрасов ур., 42 А йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Фундаментны ремонтлау, Подвал бинасын ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 7 | 568,33 |
| 2043 | Буа районы | Буа шәһәре, Камил Зыятдинов ур., 2 А йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Фундаментны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 6 | 1925,70 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 37 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фундаментны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 4 | 2406,90 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 54 йорт | Фундаментны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 2 | 2005,50 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 39 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фундаментны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 4 | 908,60 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 11 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Фундаментны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 6 | 1081,20 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 15 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Фундаментны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 6 | 990,10 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 17 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Фундаментны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 6 | 1584,60 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 9 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Подвал бинасын ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 6 | 2560,40 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 1 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фундаментны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 4 | 1055,10 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 17А йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Подвал бинасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 7 | 1888,10 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 34 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фундаментны ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 5 | 1935,60 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 17 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Подвал бинасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 5 | 2082,70 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 128 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, фундаментны ремонтлау |  | 2 | 3828,71 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 3 а йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 6 | 981,60 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 26А йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 5 | 1381,10 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Казан Тракты ур., 3 Б йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Подвал бинасын ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 6 | 656,10 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Җиңүнең 65 еллыгы ур., 7 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 5 | 2395,10 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Кыр өсте ур., 39 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 5 | 844,90 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 41 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фундаментны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 4 | 2294,90 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Космовский ур., 81а йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 5 | 536,10 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 25 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 4 | 449,40 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 128А йорт | Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, подвал бинасын ремонтлау |  | 2 | 1898,80 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 147 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 4 | 687,00 |
| 2043 | Буа районы | Буа шәһәре, Камил Зыятдинов ур., 2 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 4 | 2226,70 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Шафранов ур., 22 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 4 | 1060,40 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 23А йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 6 | 751,20 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Яшьләр ур., 2 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Подвал бинасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 6 | 2122,10 |
| 2043 | Буа районы | Кыят авылы, Яшьләр ур., 6 йорт | Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 4 | 1103,70 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 170 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, подвал бинасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 4 | 1088,80 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Яшьләр ур., 5 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, подвал бинасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 5 | 2194,05 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 153 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 6 | 1222,20 |
| 2043 | Буа районы | Татар Буасы авылы, Шоссе ур., 8 йорт | Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 3 | 397,60 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Җиңүнең 65 еллыгы ур., 5 | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 5 | 2397,20 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Комсомол ур., 32А йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 5 | 550,80 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Комсомол ур., 32Б йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 5 | 521,60 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 138 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Подвал бинасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 7 | 1060,20 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Комсомол ур., 32Д йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 5 | 1029,90 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Комсомол ур., 32Г йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 5 | 806,70 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Вокзал ур., 82 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 5 | 1431,60 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Некрасов ур., 25 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, подвал бинасын ремонтлау. Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 7 | 386,60 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Жорес ур., 114 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 5 | 3481,90 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 152 А йорт | Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 1 | 2715,70 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 21 йорт, 1корп. | Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 3 | 1555,50 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Тимер юл ур., 55 йорт | Фасадны ремонтлау, Подвал бинасын ремонтлау. Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 4 | 1961,90 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Өрәңге ур., 3 йорт | Фасадны ремонтлау, Подвал бинасын ремонтлау. Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 4 | 2654,70 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Яшьләр ур., 1А йорт | Фасадны ремонтлау, Подвал бинасын ремонтлау. Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 4 | 2215,90 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 21 йорт, 2корп. | Фасадны ремонтлау, Подвал бинасын ремонтлау. Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 4 | 2022,80 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 21 йорт, 3корп. | Фасадны ремонтлау, Подвал бинасын ремонтлау. Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 4 | 1278,80 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 21 йорт, 5корп. | Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 4 | 1868,04 |
| 2043 | Буа районы | Кыят авылы, Завод ур., 13 йорт | Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 3 | 315,30 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Некрасов ур., 27 йорт | Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, подвал бинасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 4 | 402,50 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 10 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 4 | 1469,40 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 23 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Подвал бинасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 4 | 2026,50 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 35 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Подвал бинасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 4 | 1840,90 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 8/31 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 5 | 1866,60 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 18 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Подвал бинасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 4 | 1971,80 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 33 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 3 | 2298,20 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Титов ур., 14 йорт | Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 2 | 927,10 |
| 2043 | Буа районы | Буа шәһәре, Камил Зыятдинов ур., 7 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 4 | 818,00 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 20 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, , Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 4 | 2108,40 |
| 2043 | Буа районы | Буа шәһәре, Камил Зыятдинов ур., 10 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, подвал бинасын ремонтлау, , Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 4 | 884,35 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Яшьләр ур., 3 йорт | Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 3 | 1295,80 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 16 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 3 | 891,59 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Яшьләр ур., 1 йорт | Фасадны ремонтлау, подвал бинасын ремонтлау, , Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 4 | 2188,45 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Яшьләр ур., 13 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, , Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 5 | 3054,18 |
| 2043 | Буа районы | Кыят авылы, Яшьләр ур., 4 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 5 | 673,80 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Кызыл Армия ур., 47 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 5 | 427,70 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Комсомол ур., 17 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Подвал бинасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 6 | 702,20 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Арефьев ур., 20а йорт, 1корп | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 4 | 1260,70 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 5 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 4 | 966,50 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Некрасов ур., 33 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 5 | 1610,20 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Титов ур., 10 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 4 | 690,50 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Жорес ур., 108 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, подвал бинасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 5 | 692,80 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Некрасов ур., 23 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, подвал бинасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 6 | 414,40 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 145 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 4 | 769,60 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Некрасов ур., 29 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 5 | 995,40 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Комсомол ур., 21 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 4 | 716,00 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Комсомол ур., 30 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, подвал бинасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 5 | 637,30 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Комсомол ур., 23 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, подвал бинасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 6 | 713,60 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 146 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, подвал бинасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 6 | 1487,38 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 173 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 4 | 1047,50 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 134 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, подвал бинасын ремонтлау ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 5 | 1095,70 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 144 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, подвал бинасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 5 | 993,40 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Шафранов ур., 24 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 6 | 1039,00 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Жорес ур., 112 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Подвал бинасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 5 | 791,50 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 136 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, подвал бинасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 5 | 1059,00 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Кыр өсте ур., 31/12 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, подвал бинасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 4 | 826,30 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Төзелеш ур., 27 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Подвал бинасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 6 | 4514,20 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Жорес ур., 110 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 5 | 793,70 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 149 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 5 | 947,50 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Титов ур., 4 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 5 | 666,00 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Энгельс ур., 52/44 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 4 | 345,30 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Титов ур., 8 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 5 | 677,40 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Космовский ур., 81 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Подвал бинасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 5 | 810,60 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Титов ур., 2 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 5 | 616,10 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Титов ур., 6 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 5 | 570,90 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Космовский ур., 75 а йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 4 | 343,90 |
| 2043 | Буа районы | Буа шәһәре, Камил Зыятдинов ур., 8 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 6 | 1899,20 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Яшел ур., 54 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Подвал бинасын ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 6 | 473,70 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 143 йорт | Подвал бинасын ремонтлау. Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 2 | 681,80 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 175 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 6 | 1346,90 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 151 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 6 | 1801,20 |
| 2043 | Буа районы | Буа шәһәре, Камил Зыятдинов ур., 6а йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Подвал бинасын ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 6 | 992,20 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 167 йорт | Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 3 | 4672,13 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 142 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 6 | 420,10 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 2 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Подвал бинасын ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 5 | 967,50 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Шафранов ур., 20 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Подвал бинасын ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, йорт эчендәге ңылылык белән тәэмин итү инңенер системасын ремонтлау |  | 7 | 1056,00 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Болын ур., 32 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 5 | 341,00 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 19 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Подвал бинасын ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 6 | 2082,50 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Комсомол ур., 19 А йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Подвал бинасын ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 6 | 792,80 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Комсомол ур., 1 Айорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Подвал бинасын ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау. |  | 6 | 467,70 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Некрасов ур., 42 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 5 | 551,30 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Космовский ур., 52/50 йорт | Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 4 | 292,40 |
| 2043 | Буа районы | Кыят авылы, Яшьләр ур., 5 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 5 | 741,20 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Вахитов ур., 191 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 5 | 969,40 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Гарнизов ур., 2 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Подвал бинасын ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 6 | 646,30 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 132 йорт | Подвал бинасын ремонтлау, йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер системаларын ремонтлау |  | 2 | 2055,00 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 136 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 5 | 968,14 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 21 йорт, 4корп. | Фасадны ремонтлау, Подвал бинасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 4 | 1295,90 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 38 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 2 | 2369,25 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 21 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Подвал бинасын ремонтлау, , Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 4 | 1959,40 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 28 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 6 | 4655,69 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Арефьев ур., 20а йорт, 2 корп | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Подвал бинасын ремонтлау, Түбәне ремонтлау |  | 4 | 680,20 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 7 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 6 | 996,80 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Казан ур., 1а йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 4 | 321,40 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 18 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Подвал бинасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 5 | 334,00 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Комсомол ур., 28 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 5 | 944,70 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Совет ур., 24 б йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 4 | 3028,34 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Совет ур., 24 а йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 3 | 3006,91 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 177 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 4 | 1076,90 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Совет ур., 13 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 3 | 1659,50 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 9 йорт | Подвал бинасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 4 | 880,60 |
| 2043 | Буа районы | Кыят авылы, Яшьләр ур., 3 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 5 | 661,10 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 7 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Подвал бинасын ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 5 | 1080,60 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 13 йорт | Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 4 | 393,20 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Тимер юл ур., 49 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 4 | 267,50 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Вокзал ур., 80 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, |  | 4 | 522,60 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 23 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Фасадны ремонтлау, Түбәне ремонтлау, Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 6 | 669,20 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Гагарин ур., 3 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, фасадны ремонтлау, подвал бинасын ремонтлау, йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер системаларын ремонтлау, йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер системаларын ремонтлау |  | 6 | 955,60 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Ефремова ур., 133 йорт | Түбәне төзекләндерү |  | 1 | 2802,60 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 2А йорт | Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 2 | 1539,00 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Арефьева ур., 3 йорт | Йорт эчендәге су бүлеп бирү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау, Йорт эчендәге җылылык белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 3 | 986,10 |
| 2043 | Буа районы | Иске Суыксу авылы, Чишмә ур., 1 йорт | Фасадны ремонтлау, йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженер системаларын ремонтлау |  | 2 | 1536,50 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Р..Люксембург ур., 134 йорт | Подвал бинасын ремонтлау |  | 1 | 998,70 |
| 2043 | Буа районы | Буа ш., Б.Хмельницкий ур., 46 йорт | Йорт эчендәге газ белән тәэмин итү инженер сиситемасын ремонтлау |  | 1 | 3242,00 |
| 2043 | Буа муниципаль районы буенча Барлыгы | 149 |  |  | 675 | 201980,14 |