| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БУИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БУА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ Буа шәһәре 07.08.2020 |  | # КАРАР № 299/ик-п_______ |  |

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы торак пунктларында 2020-2022 елга тышкы су белән тәэмин итү чыганакларының норматив санына кадәр җиткерүне исәпкә алган янгынга каршы су белән тәэмин итүне үстерүнең перспективалы планын раслау турында

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында » 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14,15 статьялары һәм Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Уставы нигезендә ТР  Буа муниципаль районы  Башкарма комитеты

КАРАР БИРӘ:

1. Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы торак пунктларында 2020-2022 елга тышкы су белән тәэмин итү чыганакларының норматив санына кадәр җиткерүне исәпкә алган янгынга каршы су белән тәэмин итүне үстерүнең перспективалы планын расларга.

2. Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 07 сентябрендәге 262/ик-п номерлы «Буа муниципаль районы торак пунктларында тышкы су белән тәэмин итү чыганакларының норматив санына кадәр җиткерелүен исәпкә алган янгынга каршы су белән тәэмин итүне үстерүнең перспектив планын раслау турында» карарын үз көчен югалткан дип санарга.

2. Әлеге карар  кул куелган көннән үз көченә керә һәм Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында   http://pravo.tatarstan.ru адресы буенча, шулай ук Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталында http://buinsk.tatarstan.ru   адресы буенча урнаштырылырга тиеш:

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.

Башкарма комитет җитәкчесе 	                                                                                     Р.Р. Камартдинов

«Татарстан Республикасы

Буа муниципаль районы

Башкарма комитетының

«07» август 2020елның

299 ИК-п  номерлы карарына

кушымта

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы торак пунктларында 2020-2022 елларга тышкы су белән тәэмин итү чыганакларының норматив санына җиткерүне исәпкә алган, янгынга каршы су белән тәэмин итүне үстерүнең перспектив планы

I. Гомуми таләпләр

| № т/б | Чараның исеме | Үтәү вакыты | Үтәү өчен җаваплылар | Искәрмә |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Барлык торак пунктларны да беренчел янгын сүндерү чаралары белән тәэмин итәргә, янгын сулыкларын карарга, шулай ук 2008 елның 22 июлендәге 123-ФЗ номерлы «Янгын куркынычсызлыгы таләпләре турында Техник регламент», 21.12.1994 елгы 69-ФЗ номерлы «Янгын куркынычсызлыгы турында» Федераль закон, 01.05.2009 елдагы СП 8.13130.2009 номерлы «Тышкы янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларын янгынга каршы саклау системасы. Янгын куркынычсызлыгы таләпләре»н, нормаларын үтәне тәэмин итергә. | Даими | Авыл җирлекләре башкарма комитетлары җитәкчеләре. «Буа-Водоканал» АҖ җитәкчеләре, "Кыят КТҖП ТКХ" ААҖ һәм башка хезмәт күрсәтүче предприятиеләр. |  |
|  | Янгынга каршы тышкы су белән тәэмин итү чыганакларын тикшерү барышында ачыкланган искәрмәләрне бетерү: - янгын сүндерү гидрантларын ремонтлау һәм алмаштыру; - сулыкларны пирслар белән җиһазлау; -су җыю манараларын янгын сүндерү автомобильләре белән су алу җайланмалары белән җиһазлау; - гидрантларны кышкы вакытта чистарту; - 01 майга, 01 октябрьгә акт төзеп, су белән тәэмин итү чыганакларын тикшерү; - янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларына һәм гидрантларга төгәл санлы күрсәткечләр урнаштырырга. | Даими | Авыл җирлекләре башкарма комитетлары җитәкчеләре. «Буа-Водоканал» АҖ җитәкчеләре, "Кыят КТҖП ТКХ" ААҖ һәм башка хезмәт күрсәтүче предприятиеләр. |  |
|  | Кабул итү акты төзегәндә янгын сүндерү гидрантларын, су башняларын, сулыкларны эксплуатациягә кертү алдыннан аларны кабул итүне тикшереп тору. | Даими | Авыл җирлекләре башкарма комитетлары җитәкчеләре. «Буа-Водоканал» АҖ җитәкчеләре, "Кыят КТҖП ТКХ" ААҖ һәм башка хезмәт күрсәтүче предприятиеләр. |  |
|  | Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү, янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча комиссияләрдә районның торак пунктларында янгынга каршы су белән тәэмин итүне тәэмин итү мәсьәләсе буенча карау. | Кирәк булганда | Районның Гадәттән тыш хәлләр һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе рәисе. Авыл җирлекләре башкарма комитетлары җитәкчеләре. «Буа-Водоканал» АҖ җитәкчеләре, "Кыят КТҖП ТКХ" ААҖ һәм башка хезмәт күрсәтүче предприятиеләр. РФ Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының ТР буенча Баш идарәсенең Буа һәм Чүпрәле муниципаль районнары буенча Районара күзәтчелек эшчәнлеге һәм профилактик эш бүлеге идарәсе башлыгы «ТР буенча Россия ГТХМ Баш идарәсенең 8 янгын-коткару отрядының 111 янгын-коткару часте» башлыгы |  |
|  | ГОСТ 12.4.026-2001 нигезендә янгын гидрантлары, суэтем башнялары, янгын сулыклары урнашкан яктылык яки флуоресцент күрсәткечләрен яңартырга, билгеләргә. | Даими | Авыл җирлекләре башкарма комитетлары җитәкчеләре «Буа-Водоканал» АҖ җитәкчеләре, "Кыят КТҖП ТКХ" ААҖ һәм башка хезмәт күрсәтүче предприятиеләр. |  |
|  | Суүткәргечләрдә, суэтем башняларында авария хәлендәге хәлләр килеп чыккан очракта, янгын сүндерү максатларында суны даими рәвештә тутыру пунктларын урнаштыру урыннарын тикшерү һәм алардан файдалану тәртибен килештерү. | Даими | Авыл җирлекләре башкарма комитетлары җитәкчеләре «Буа-Водоканал» АҖ җитәкчеләре, "Кыят КТҖП ТКХ" ААҖ һәм башка хезмәт күрсәтүче предприятиеләр. «ТР буенча Россия ГТХМ Баш идарәсенең 8 янгын-коткару отрядының 111 янгын-коткару часте» башлыгы |  |
|  | Янгын сүндерү гидрантлары коеларын тумба-җылыткычлар белән җиһазландырырга. | Көзге-кышкы чорда | Авыл җирлекләре башкарма комитетлары җитәкчеләре. «Буа-Водоканал» АҖ җитәкчеләре, "Кыят КТҖП ТКХ" ААҖ һәм башка хезмәт күрсәтүче предприятиеләр. |  |
|  | Янгын сүндерү һәм махсус техниканы торак йортларга, биналарга һәм корылмаларга тоткарлыксыз үтү һәм керү мөмкинлеген, янгын гидрантлары, янгын сулыклары булган коеларны урнаштыру һәм бу урыннарны кардан чистарту мөмкинлеген тәэмин итәргә | Кышкы чорда даими | Авыл җирлекләре башкарма комитетлары җитәкчеләре. «Буа-Водоканал» АҖ җитәкчеләре, "Кыят КТҖП ТКХ" ААҖ һәм башка хезмәт күрсәтүче предприятиеләр. Икътисад объектлары, ИК, ТМШ җитәкчеләре. |  |
|  | Су үткәргечләрнең, эчке янгын краннарының, янгын сүндерү гидрантларының, янгын сүндерү инвентарьларының, янгын сүндерү җайланмаларының, янгын сүндерү җайланмаларының һәм техниканы сүндерү өчен актлар төзегән торышын (аларның тузу дәрәҗәсен билгеләү белән) тикшерергә. | Ел саен | Авыл җирлекләре башкарма комитетлары җитәкчеләре. «Буа-Водоканал» АҖ җитәкчеләре, "Кыят КТҖП ТКХ" ААҖ һәм башка хезмәт күрсәтүче предприятиеләр. РФ Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының ТР буенча Баш идарәсенең Буа һәм Чүпрәле муниципаль районнары буенча Районара күзәтчелек эшчәнлеге һәм профилактик эш бүлеге идарәсе башлыгы «ТР буенча Россия ГТХМ Баш идарәсенең 8 янгын-коткару отрядының 111 янгын-коткару часте» башлыгы |  |
|  | Буа муниципаль районының торак пунктларында «Чиста су» су белән тәэмин итүнең һәм су бүлеп бирүнең коммуналь системаларын үстерү инвестиция программасы нигезендә суүткәргеч челтәрен төзү, чыгым сметасын төзү, экспертиза үткәрү. Торак пунктларын янгынга каршы су белән тәэмин итүне үстерү өчен грантлар алуда катнашу. | Даими | Авыл җирлекләре башкарма комитетлары җитәкчеләре. Буа муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары. Буа муниципаль районы Башкарма комитетының төзелеш, транспорт һәм ТКХ бүлеге |  |

II. Буа муниципаль районының авыл җирлекләре һәм торак пунктлары киселешендәге чаралар.

Чараларны үтәү өчен җаваплы - җирлекләрнең башкарма комитетлары җитәкчеләре

| Торак пункты | Чаралар | Үтәү вакыты |
| --- | --- | --- |
| - Адав-Толымбай авылы |  |  |
| Адав-Толымбай авылы | Күлдә пирс һәм каты өслекле керү юллары төзергә | 09.2020 ел |
|  | Суэтем башняларын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле су алырлык җайланмалар белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле ясарга | 06.2021 ел |
| Яңавыл авылы | Суэтем башняларын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле су алырлык җайланмалар белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле ясарга | 06.2021 ел |
| Ивашевка авылы | - |  |
| - Аксу авыл җирлеге |  |  |
| Аксу авылы | Суэтем челтәрен җиһазларга һәм норматив санга туры китереп, янгын гидрантларын урнаштырырга, һәр 200 метр саен. | 09.2021 ел |
|  | Суэтем башняларын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле су алырлык җайланмалар белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле ясарга | 09.2021 ел |
| - Әлши авыл җирлеге |  |  |
| Әлши авылы | Суэтем башнясын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле белән су алу җайланмасы белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле итәргә | 06.2021 ел |
|  | Күлдә пирс һәм каты өслекле керү юллары төзергә | 09.2021 ел |
| Раково авылы | Янгын гидрантларын норматив сан нигезендә, һәр 200 метр саен урнаштырырга. | 09.2022 ел |
|  | Суэтем башняларын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле су алырлык җайланмалар белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле ясарга | 06.2021 ел |
|  | Күлдә пирс һәм каты өслекле керү юллары төзергә | 09.2021 ел |
| Яскүл авылы | Янгын гидрантларын норматив сан нигезендә, һәр 200 метр саен урнаштырырга. | 09.2022 ел |
|  | Суэтем башняларын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле су алырлык җайланмалар белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле ясарга | 06.2021 ел |
|  | Күлдә пирс һәм каты өслекле керү юллары төзергә | 09.2021 ел |
| - Алших авыл җирлеге |  |  |
| Алших авылы | Янгын гидрантларын норматив сан нигезендә, һәр 200 метр саен урнаштырырга. | 10.2020 ел |
|  | Плотинада пирс һәм каты өслекле керү юллары төзергә | 07.2022 ел |
| Теңкәш авылы | Суэтем башнясын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле белән су алу җайланмасы белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле итәргә | 10.2021 ел |
| Нурвахит авылы | Янгын гидрантларын норматив сан нигезендә, һәр 200 метр саен урнаштырырга. | 10.2020 ел |
|  | Суэтем башнясын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле белән су алу җайланмасы белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле итәргә | 10.2021 ел |
|  | Плотинада пирс һәм каты өслекле керү юллары төзергә | 07.2022 ел |
| Кайрево авылы | Елның теләсә кайсы вакытында каты өслекле юл белән су алу өчен, 30 м3 күләмле янгын сүндерү сыешлылыгын җир астына урнаштыру. | 06.2021 ел |
| - Бик-Үти авыл җирлеге |  |  |
| Бик-Үти авылы | Су этем башнясына «Бола» АХП ҖЧҖ хезмәт күрсәтә. 10 янгын гидранты бар. ГТК пирсы. 2 суэтем башнясы. Суэтем башнясын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле белән су алу җайланмасы белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле итәргә | 09.2021 ел |
| Ташкичү авылы | Су этем башнясына «Бола» АХП ҖЧҖ хезмәт күрсәтә. 9 янгын гидранты бар. 1суэтем башнясы. Суэтем башнясын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле белән су алу җайланмасы белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле итәргә | 09.2021 ел |
| - Зур Фролово авыл җирлеге |  |  |
| Зур Фролово | Янгын гидрантларын норматив сан буенча, һәр 200 метр саен урнаштырырга. | 09.2021 ел |
|  | Суэтем башнясын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле белән су алу җайланмасы белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле итәргә | 09.2021 ел |
| Каенлык авылы | Норматив сан буенча, һәр 200 метр саен 6 янгын гидрантын урнаштырырга | 06.2022 ел |
|  | Күлдә пирс һәм каты өслекле керү юлларын төзергә. | 05.2021 ел |
|  | Суэтем башнясын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле су алырлык су алу җайланмасы белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле итәргә. | 05.2021 ел |
| - Боерган авыл җирлеге |  |  |
| Боерган авылы | 2021 елда чиста су программасында катнашу. Су челтәрләрен һәр 200 метр саен янгын гидрантлары белән җиһазлап алыштыру. | 11.2021 ел |
| Иске Борындык авылы | 1 янгын гидранты урнаштыру | 06.2022 ел |
|  | Суэтем башняларын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле су алырлык җайланмалар белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле ясарга | 06.2022 ел |
| Чуаш Сарыкамыш авылы | 1 янгын гидранты урнаштыру | 06.2022 ел |
| - Югары Лашчы авыл җирлеге |  |  |
| Югары Лашчы авылы | 2 данә янгын гидрантын җиһазлау | 07.2022 ел |
|  | Суэтем башняларын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле су алырлык җайланмалар белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле ясарга | 07.2022 ел |
| Татар Аксуы авылы | 2 данә янгын гидрантын җиһазлау | 07.2022 ел |
|  | Суэтем башняларын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле су алырлык җайланмалар белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле ясарга | 07.2022 ел |
| Чуаш Аксуы авылы | 1 данә янгын гидрантын җиһазлау | 07.2022 ел |
|  | Суэтем башняларын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле су алырлык җайланмалар белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле ясарга | 07.2022 ел |
| д. Тойгильды | 2 данә янгын гидрантын җиһазлау | 07.2022 ел |
|  | Суэтем башняларын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле су алырлык җайланмалар белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле ясарга | 07.2022 ел |
| - Исәк авыл җирлеге |  |  |
| Исәк авылы | 1 данә янгын гидрантын җиһазлау | 06.2021 ел |
| Әлки авылы | Күлдә пирс һәм каты өслекле керү юллары төзергә | 09.2021 ел |
|  | 1 данә янгын гидрантын җиһазлау | 09.2021 ел |
| Атабай-Әнкәбә авылы | 1 данә янгын гидрантын җиһазлау | 09.2021 ел |
| - Кайбыч авыл җирлеге |  |  |
| Кайбыч авылы | Янгын гидрантларын норматив сан буенча, һәр 200 метр саен урнаштырырга | 10.2022 ел |
|  | Суэтем башняларын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле су алырлык җайланмалар белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле ясарга | 10.2022 ел. |
|  | Плотинада (ГТК) пирс һәм каты өслекле керү юллары төзергә | 10.2022 ел |
| Югары Наратбаш авылы | Янгын гидрантларын норматив сан буенча, һәр 200 метр саен урнаштырырга | 10.2022 ел |
|  | Суэтем башняларын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле су алырлык җайланмалар белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле ясарга | 10.2022 ел. |
| Кыр Әнәле авылы | Суэтем башняларын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле су алырлык җайланмалар белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле ясарга | 10.2022 ел |
|  | Плотинада (ГТК) пирс һәм каты өслекле керү юллары төзергә | 10.2022 ел |
| - Кыят авыл җирлеге |  |  |
| Кыят авылы | Суэтем башняларын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле су алырлык җайланмалар белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле ясарга | 06.2020 ел. |
| Козловка авылы | Суэтем башняларын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле су алырлык җайланмалар белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле ясарга | 06.2020 ел |
|  | 2 янгын гидрантларын норматив сан буенча, һәр 200 метр саен урнаштырырга | 06.2020 ел. |
| Рус Киштәге авылы | Суэтем башняларын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле су алырлык җайланмалар белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле ясарга | 06.2020 ел. |
|  | 2 янгын гидрантларын норматив сан буенча, һәр 200 метр саен урнаштырырга | 06.2020 ел. |
| Немчиновка авылы | Суэтем башняларын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле су алырлык җайланмалар белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле ясарга | 06.2020 ел. |
| - Күшке авыл җирлеге |  |  |
| Күшке авылы | Янгын гидрантларын норматив сан буенча, һәр 200 метр саен урнаштырырга | 09.2021 ел |
|  | Суэтем башняларын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле су алырлык җайланмалар белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле ясарга | 09.2021 ел. |
|  | Плотинада (ГТК) пирс һәм каты өслекле керү юллары төзергә | 09.2021 ел. |
| Кече Боерган авылы | Янгын гидрантларын норматив сан буенча, һәр 200 метр саен урнаштырырга | 09.2021 ел. |
|  | Суэтем башняларын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле су алырлык җайланмалар белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле ясарга | 09.2021 ел |
| Яңа Мәртле авылы | Елның теләсә кайсы вакытында каты өслекле юл белән су алу өчен, 30 м3 күләмле янгын сүндерү сыешлылыгын җир астына урнаштыру. | 09.2021 ел |
| Татар Биморзасы авылы | Елның теләсә кайсы вакытында каты өслекле юл белән су алу өчен, 30 м3 күләмле янгын сүндерү сыешлылыгын җир астына урнаштыру. | 09.2021 ел |
| - Шәмәк авыл җирлеге |  |  |
| Шәмәк авылы | 2022 елда чиста су программасында катнашу һәр 200 метр саен су челтәрләрен гидрантлар җиһазлары белән алыштыру. | 10.2022 ел |
| Иске Мәртле авылы | 2022 елда чиста су программасында катнашу һәр 200 метр саен су челтәрләрен гидрантлар җиһазлары белән алыштыру. | 10.2022 ел |
| Чуаш Биморзасы авылы | 2022 елда чиста су программасында катнашу һәр 200 метр саен су челтәрләрен гидрантлар җиһазлары белән алыштыру. | 10.2022 ел |
| Канава авылы | 23 кеше яши. Суэтем башнясы юк. | - |
| - Татар Буасы авыл җирлеге |  |  |
| Татар Буасы авылы | 2022 елда чиста су программасында катнашу. Су үткәрү челтәрен һәр 200м саен гидрантлар белән җиһазлап алыштыру һәм 2 суэтем башнясын җиһазлау | 08.2022 ел |
| - Мөкерле авыл җирлеге |  |  |
| Мөкерле авылы | 2022 елда чиста су программасында катнашу һәр 200 метр саен су челтәрләрен гидрантлар җиһазлары белән алыштыру | 09.2021. ел. |
| Протопопово авылы | 2022 елда чиста су программасында катнашу һәр 200 метр саен су челтәрләрен гидрантлар җиһазлары белән алыштыру | 09.2021. ел |
| Корбаш поселогы | 2022 елда чиста су программасында катнашу һәр 200 метр саен су челтәрләрен гидрантлар җиһазлары белән алыштыру | 09.2021.ел |
| Ямбулат авылы | Норматив саны буенча янгын гидрант җиһазлары белән суүткәргеч челтәр төзү һәм суэтем башнясы | 10.2022 ел |
| Отрада авылы | Елның теләсә кайсы вакытында каты өслекле юл белән су алу өчен, 30 м3 күләмле янгын сүндерү сыешлылыгын җир астына урнаштыру. | 06.2022 ел |
| - Карлы авыл җирлеге |  |  |
| Карлы авылы | Суэтем башнясында икенче су күтәрү насос станциясен урнаштырырга. кышкы чорда янгын сүндерү гидрантына эш басымын тәэмин итү өчен суэтем башнясын хезмәт күрсәтүче оешмага тапшыру. | 06.2021 ел |
| - Түбән Наратбаш авыл җирлеге |  |  |
| Түбән Наратбаш авылы | Суэтем башняларын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле су алырлык җайланмалар белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле ясарга | 06.2021 ел |
| Бикмураз авылы | 2021 елда чиста су программасында катнашу һәр 200 метр саен су челтәрләрен гидрантлар җиһазлары белән алыштыру | 09.2021 ел |
|  | Күлдә пирс һәм каты өслекле керү юллары төзергә | 06.2021 ел |
| Зур Кырлаңгы авылы | 2022 елда чиста су программасында катнашу һәр 200 метр саен су челтәрләрен гидрантлар җиһазлары белән алыштыру | 10.2022 ел |
| - Яңа Чәчкап авыл җирлеге |  |  |
| Яңа Чәчкап авылы | Суэтем башняларын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле су алырлык җайланмалар белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле ясарга | 11.2021 ел |
|  | Плотинада (ГТК) пирс һәм каты өслекле керү юллары төзергә | 10.2022 ел |
| Әхмәт авылы | Янгын гидрантларын норматив сан буенча, һәр 200 метр саен урнаштырырга | 11.2021 ел |
|  | Плотинада (ГТК) пирс һәм каты өслекле керү юллары төзергә | 10.2022 ел |
| Кыр-Тәүгелдесе авылы | Янгын гидрантларын норматив сан буенча, һәр 200 метр саен урнаштырырга | 11.2021 ел |
| Яңа Куҗак авылы | Плотинада (ГТК) пирс һәм каты өслекле керү юллары төзергә | 10.2022 ел |
| - Яңа Тинчәле авыл җирлеге |  |  |
| Яңа Тинчәле авылы | 32 янгын гидранты бар. 4 суэтем башнясы. Суэтем башняларын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле су алырлык җайланмалар белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле ясарга | 06.2021 ел |
|  | Плотинада (ГТК) пирс һәм каты өслекле керү юллары төзергә | 06.2021 ел |
| Яңа Чынлы авылы | Күлдә пирс һәм каты өслекле керү юллары төзергә | 10.2022 ел |
| - Норлат авыл җирлеге |  |  |
| Норлат авылы | Гидротехник корылмадан дан су алу пирсы бар, су кудыру насосы урнаштырылган. Су белән тәэмин итү сөт-товар фермасында урнашкан суэтем башнясыннан килә. 4 янгын гидранты урнаштырырга кирәк. | 10.2022 ел |
| - Ырыңгы авыл җирлге |  |  |
| Ырыңгы авылы | 20 янгын гидранты, 2 суэтем башнясы бар. Су алу өчен җиһазландырылганнар. Су алу пирсы бар. | - |
| Чурак авылы | Янгын гидрантларын норматив сан буенча, һәр 200 метр саен урнаштырырга | 07.2021 ел |
|  | Суэтем башняларын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле су алырлык җайланмалар белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле ясарга | 07.2021 ел |
| - Кырык-Садак авыл җирлеге |  |  |
| Кырык-Садак авылы | Норматив саны буенча янгын гидрант җиһазлары белән суүткәргеч челтәр төзү һәм суэтем башнясы | 05.2022 ел |
| Рус Кырык Садагы авылы | Норматив саны буенча янгын гидрант җиһазлары белән суүткәргеч челтәр төзү һәм суэтем башнясы | 05.2022 ел |
| Кече Шыгырдан авылы | Норматив саны буенча янгын гидрант җиһазлары белән суүткәргеч челтәр төзү һәм суэтем башнясы | 05.2022 ел |
| Чуаш Янтуганы поселогы | Елның теләсә кайсы вакытында каты өслекле юл белән су алу өчен, 20 м3 күләмле янгын сүндерү сыешлылыгын җир астына урнаштыру. | 07.2022 ел |
| - Иске Суыксу авыл җирлеге |  |  |
| Иске Суыксу авылы | 40 янгын гидранты һәм 5 суэтем башнясы бар. Суэтем башняларын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле су алырлык җайланмалар белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле ясарга | 06.2021 ел |
|  | Яңа төзелүче гидротехник корылмада су алу өчен пирс урнаштырырга һәм каты өслекле керү юллары төзергә | 06.2021 ел |
| Яңа Суыксу авылы | Янгын гидрантларын норматив сан буенча, һәр 200 метр саен урнаштырырга | 09.2021 ел |
|  | Суэтем башняларын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле су алырлык җайланмалар белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле ясарга | 09.2021 ел. |
| - Иске Тинчәле авыл җирлеге |  |  |
| Иске Тинчәле авылы | Норматив саны буенча янгын гидрант җиһазлары белән суүткәргеч челтәр төзү һәм суэтем башнясы | 05.2022 ел |
| Шәйморза авылы | Норматив саны буенча янгын гидрант җиһазлары белән суүткәргеч челтәр төзү һәм суэтем башнясы | 05.2022 ел |
| Иске Суыксу Выселкасы авылы | Норматив саны буенча янгын гидрант җиһазлары белән суүткәргеч челтәр төзү һәм суэтем башнясы | 05.2022 ел |
| Сарзаз авылы | Буада пирс һәм каты өслекле керү юллары төзергә | 06.2022 ел |
| - Тимбай авыл җирлеге |  |  |
| Ташкичү авылы | 19 янгын гидранты, 1 суэтем башнясы бар. Суэтем башняларын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле су алырлык җайланмалар белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле ясарга | 07.2021 ел |
| Тимбай авылы | 7 янгын гидранты бар. Керү юлларын каты өслекле ясарга | 07.2021 ел |
|  | - Күл Черкене авыл җирлеге |  |
| Күл Черкене авылы | 14 янгын гидранты, 2 суэтем башнясы бар. Суэтем башнясы елның теләсә кайсы вакытында су алу җайланмасы белән җиһазландырылган. Юлларны каты өслекле итәргә кирәк. | 08.2021 ел |
| Лашчы тимер юл разъезды поселогы | 3 янгын гидрантын өстәмә урнаштырырга. Суэтем башняларын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле су алырлык җайланмалар белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле ясарга | 08.2022 ел |
| - Килдураз авыл җирлеге |  |  |
| Килдураз авылы | 29 янгын гидранты бар. Суэтем башняларын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле су алырлык җайланмалар белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле ясарга | 09.2021 ел |
| Иске Лашчы авылы | Күлдә пирс бар. Суэтем башняларын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле су алырлык җайланмалар белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле ясарга | 09.2021 ел |
| Өчмунча авылы | Суэтем башняларын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле су алырлык җайланмалар белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле ясарга | 09.2021 ел |
| Казма авылы | Суэтем башняларын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле су алырлык җайланмалар белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле ясарга | 09.2021 ел |
| Бәбки авылы | Суэтем башнясы юк. Елның теләсә кайсы вакытында каты өслекле юл белән су алу өчен, 30 м3 күләмле янгын сүндерү сыешлылыгын җир астына урнаштыру. | 10.2022 ел |
| Кабалан авылы | - |  |
| Үгез Куагы авылы | - |  |
| - Чуаш Киштәге авыл җирлеге |  |  |
| Чуаш Киштәге авылы | 15 м3 янгын сүндерү сулыгы бар. Норматив саны буенча янгын гидрант җиһазлары белән суүткәргеч челтәр төзү һәм суэтем башнясы | 09.2022 ел |
|  | Плотинада (ГТК) пирс һәм каты өслекле керү юллары төзергә | 07.2021 ел. |
| Новоселки авылы | Норматив саны буенча янгын гидрант җиһазлары белән суүткәргеч челтәр төзү һәм суэтем башнясы | 09.2022 ел. |
| Таковар авылы | Норматив саны буенча янгын гидрант җиһазлары белән суүткәргеч челтәр төзү һәм суэтем башнясы | 09.2022 ел. |
| - Янтуган авыл җирлеге |  |  |
| Янтуган авылы | 15 янгын гидранты бар. Буада пирс һәм каты өслекле керү юллары төзергә. | 08.2021 ел |
| Вольнистан авылы | 2020-2021 елда чиста су программасында катнашу. Һәр 200 метр саен су челтәрләрен гидрантлар җиһазлары белән алыштыру. Барлыгы 9 янгын гидранты урнаштыру. | 10.2020 ел |
| - Яшевка авыл җирлеге |  |  |
| Яшевка авылы | 1 суэтем башнясы бар. Өстәмә 1 янгын гидранты урнаштырырга. Суэтем башняларын елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү автомобиле су алырлык җайланмалар белән җиһазландырырга һәм керү юлларын каты өслекле ясарга | 06.2022 ел |
|  | Плотинада (ГТК) пирс һәм каты өслекле керү юллары төзергә | 06.2022 ел |
| Шигали авылы | - |  |
| Козловка авылы | - |  |
| Красное поле авылы | - |  |
| Медведевка авылы | - |  |