| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БУИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БУА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ Буа шәһәре 05.11.2020 |  | # КАРАР № 404 Ик-п |  |

2020-2022 елларда Буа муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда  уртак  мөлкәтне капиталь ремонтлауның төбәк программасын гамәлгә ашыруның кыска сроклы планын раслау турында.

Россия Федерациясе Торак кодексын, «Татарстан Республикасында күпфатирлы йортларда уртак мөлкәткә капиталь ремонт ясауны оештыру турында» 2013елның 25 июнендәге   52-ТРЗ Татарстан Республикасы Законын гамәлгә ашыру максатларында, Буа муниципаль районы Башкарма комитеты

КАРАР БИРӘ:

1.  Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 31 декабрендәге 1146 номерлы карары белән расланган, 2020-2022 елларда Буа муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда уртак мөлкәтне капиталь ремонтлауның төбәк программасын гамәлгә ашыруның кыска сроклы планын расларга (кушымта итеп бирелгән).

2. Буа муниципаль районы Башкарма комитетының 2019 елның 28 августындагы 363 Ик-п номерлы «2020-2022 елларда Буа муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда  уртак мөлкәтне капиталь ремонтлауның төбәк программасын гамәлгә ашыруның кыска сроклы планын раслау турында» карарын үз көчен югалткан дип танырга.

3. Әлеге карар басылып чыккан вакыттан үз көченә керә.

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемдә калдырам.

Башкарма комитет җитәкчесе вазыйфаларын башкаручы          И.Г. Гыйззәтов

«Татарстан Республикасы

Буа муниципаль районы

Башкарма комитетының

«_  » ___________2020елның

___ ИК-п  номерлы карары

белән расланган

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 31 декабрендәге 1146 номерлы карары белән расланган, 2020-2022 елларда Буа муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда уртак мөлкәтне капиталь ремонтлауның төбәк программасын гамәлгә ашыруның кыска сроклы планы

I. Гомуми нигезләмәләр

Әлеге Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 31 декабрендәге 1146 номерлы карары белән расланган, 2020-2022 елларда Буа муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда уртак мөлкәтне капиталь ремонтлауның төбәк программасын гамәлгә ашыруның кыска сроклы планы (алга таба-Кыска вакытлы план, Төбәк программасы) Россия Федерациясе Торак кодексы, 2007 елның 21 июлендәге 185-ФЗ номерлы «Торак – коммуналь хуҗалыкны үзгәртеп коруга ярдәм итү фонды турында» Федераль закон (алга таба-Федераль закон), «Татарстан Республикасында күпфатирлы йортларда уртак мөлкәткә  капиталь ремонт ясауны оештыру турында» 2013 елның 25 июнендәге 52-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (алга таба- Татарстан Республикасы Законы) нигезендә, төбәк программасын тормышка ашыру, күпфатирлы йортларда уртак мөлкәткә  капиталь ремонт үткәрү срокларын төгәлләштерү, күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау буенча хезмәтләрнең һәм (яки) эшләрнең планлаштырылган төрләрен төгәлләштерү, дәүләт ярдәме төрләрен һәм күләмен билгеләү, капиталь ремонт үткәрүгә муниципаль ярдәм күрсәтү максатларында  эшләнде.

## II. Кыска вакытлы планның төп максатлары һәм бурычлары

Кыска вакытлы планның төп максатлары булып тора:

- Буа муниципаль районында торак фондын саклау, торгызу һәм аның сыйфатын күтәрү;

- гражданнарның имин һәм уңайлы яшәү шартлары тудыру.;

- дәүләт ярдәме, күп фатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт үткәрүгә муниципаль ярдәм.

Кыска вакытлы планның төп бурычлары булып тора:

- халык белән актив агитация-аңлату эшләре алып бару;

- кыска сроклы план башкаручыларны сайлап алу буенча ачык һәм ачык процедураларны эшләү һәм үтәү;;

- озак сроклы материаллар һәм ресурсларны саклау технологияләрен кулланып, капиталь ремонт үткәргәндә нәтиҗәле техник карарлар һәм комплекслы куллану.

Кыска вакытлы планны тормышка ашыру срогы-2020-2022 ел.

2020 елда Кыска вакытлы планны гамәлгә ашыру гомуми мәйданы 9,49 мең кв.метр булган 6 күпфатирлы йортта 390 гражданга имин һәм уңайлы яшәү шартларын тәэмин итәргә тиеш.

2020 елда Кыска вакытлы планны гамәлгә ашыру гомуми мәйданы 9,12 мең кв.метр булган 6 күпфатирлы йортта 397 гражданга имин һәм уңайлы яшәү шартларын тәэмин итәргә тиеш.

2020 елда Кыска вакытлы планны гамәлгә ашыру гомуми мәйданы 9,22 мең кв.метр булган 6 күпфатирлы йортта 418 гражданга имин һәм уңайлы яшәү шартларын тәэмин итәргә тиеш.

Әлеге кыска сроклы планны үтәүнең планлаштырылган күрсәткечләре, тулаем алганда, Буа муниципаль районы буенча кыска вакытлы планга карата 1 нче кушымтада тәкъдим ителгән.

III. Күләмнәр

2020-2022 елларда күп фатирлы йортларга капиталь ремонт үткәрү

| Күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау буенча хезмәтләр һәм (яки) эшләр исемлеге | Үлчәү берәмлеге | Эш күләме | Шул исәптә |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Фасадны төзекләндерү | мең кв.метр | 13,40 | 5,42 | 5,01 | 2,97 |
| Түбәне төзекләндерү | мең кв.метр | 3,99 | 1,04 | 1,38 | 1,57 |
| Электр белән тәэмин итүнең йорт эчендәге инженерлык системаларын ремонтлау | мең метр | 0,78 | 0,26 | - | 0,52 |
| Подъездны төзекләндерү | мең кв.метр | 0,66 | - | - | 0,66 |

Күп фатирлы йортларга капиталь төзекләндерү үткәрү күләме Кыска сроклы планга 2 нче кушымтада китерелгән.

## IV. Ресурслар белән тәэмин итү

Кыска вакытлы планны финанслау чыганаклары-  Фонд, Татарстан Республикасы бюджеты һәм (яки) җирле бюджетлар, торак милекчеләре ширкәтләре, торак, торак – төзелеш кооперативлары (алга таба-ТМШ, ТК, ТТК) әгъзалары яки башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативлары яисә күпфатирлы йортта биналарның милекчеләре акчалары.

Кыска вакытлы план чараларын финанслауның гомуми күләме 64399716,88 сум тәшкил итәчәк, шул исәптән акчалар:

Татарстан Республикасы бюджеты – 15 845 632,00 сум;

Буа районы бюджеты-11 910 000,00 сум;

торак милекчеләре ширкәтләре, торак-коммуналь хуҗалык, ТТК яки башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативлары яки күпфатирлы йортта биналарның милекчеләре-36644084,88 сум.

2020-2022 елларда күп фатирлы йортларга капиталь ремонт ясау өчен финанс чараларының ихтыяҗы күләме

| Күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау буенча хезмәтләр һәм (яки) эшләр исемлеге | Финанслау ихтыяҗы, сум. | шул исәптән |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020. | 2021 | 2022 |
| Фасадны төзекләндерү | 49614086,83 | 17143784,19 | 17256499,94 | 15213802,7 |
| Түбәне төзекләндерү | 12093785,04 | 3808134,8 | 3473894,3 | 4811755,9 |
| Электр белән тәэмин итүнең йорт эчендәге инженерлык системаларын ремонтлау | 254489,48 | 76658,42 | - | 177831,06 |
| Подъездны төзекләндерү | 526424,78 | - | - | 526424,78 |
| Проект-смета документациясен эшләү | 1281282,38 | 390998,63 | 517147,10 | 373136,65 |
| Төзелеш контролен тормышка ашыру | 629648,53 | 215046,46 | 207303,94 | 207298,13 |

Капиталь ремонт үткәрү бәясе күрсәтелгән күпфатирлы йортлар исемлеге, шул исәптән фонд акчалары исәбеннән, 3 нче кушымтада кыска вакытлы планга кертелгән.

## V. Капиталь ремонт буенча хезмәтләр һәм (яки) эшләрнең чик бәясе

2020-2022 елларда күп фатирлы йортларда биналарның гомуми мәйданының 1 кв.метрына исәпләнгән капиталь ремонт буенча хезмәтләрнең һәм (яки) эшләрнең чик бәясе 14,0 мең сум тәшкил итә.

Бу чакта эш төрләре буенча әлеге кыска сроклы планга кертелгән күпфатирлы йортларны капиталь ремонтлау һәм (яки) эшләрнең чик бәясе күләме Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы боерыгы (алга таба – Министрлык) белән раслана.

Капиталь ремонт буенча хезмәтләрнең һәм (яки) эшләрнең чик хакын арттыру, шулай ук кыска сроклы планда каралмаган хезмәтләр һәм (яки) эшләр өчен түләү капиталь ремонт өчен кертем рәвешендә түләнә торган күпфатирлы йорттагы биналарның милекчеләре акчалары исәбеннән гамәлгә ашырыла.

## VI. Кыска вакытлы планны гамәлгә ашыру механизмы

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Башкарма комитеты:

- төбәк программасын тормышка ашыруның ыска сроклы муниципаль планнарын формалаштыра һәм министрлыкка җибәрә;

- министрлыкка финанс ярдәме күрсәтү шартларын үтәүне раслаучы норматив хокукый актларның күчермәләрен һәм документларны тапшыра;

- капиталь ремонт үткәрү өчен подрядчы оешмаларны сайлау процедурасында катнаша;

- башкарылган эшләрнең актларын, капиталь ремонт буенча эшләрне кабул итү актларын, күпфатирлы йортка капиталь ремонт чыгымнары сметасында каралмаган акчалардан, шулай ук аннан арткан очракта, килештерә;

- Федераль законда билгеләнгән тәртиптә капиталь ремонт эшләрен финанслашуга һәм әлеге кыска сроклы планда билгеләнгән күләмдә, торак законнары нигезендә, җирле бюджет акчаларын күчерә;

- капиталь ремонт буенча эшләрне кабул итү актларын, күпфатирлы йортны капиталь ремонтлау өчен чыгымнар сметасында каралмаган акчалардан, шулай ук аннан арткан очракта, килештерә;

- күпфатирлы йортларны капиталь ремонтлау буенча эшләр башкаруга бүлеп бирелә торган акчаларның максатчан кулланылышын контрольдә тота;

- тиешле муниципаль берәмлек буенча кыска сроклы планны гамәлгә ашыру максатларында, Министрлык тарафыннан билгеләнә торган тәртиптә мәгълүматлар базасын булдыра һәм актуаль хәлдә тота.;

- министрлыкка Фондка хисап формалаштыру өчен кирәкле документларны һәм белешмәләрне тапшыралар.

ТМШ, ТТК, ТК, ИО:

- тикшерү актлары, дефект ведомостьлары һәм капиталь ремонт буенча эшләр күләменә килешәләр;

- дәүләт экспертизасы бәяләмәсен алып, проект документациясен әзерләүне тәэмин итәләр;

- министрлык тарафыннан расланган Тәртип нигезендә сайлап алуны оештыралар;

- капиталь ремонт үткәрү өчен подрядчы оешмаларны сайлау процедурасында катнашалар;

- биналарның милекчеләренә капиталь ремонт башлану вакыты, кирәкле исемлек һәм хезмәтләр һәм (яки) эшләр күләме, аларның бәясе, күпфатирлы йортта гомуми милекне капиталь ремонтлауны финанслау тәртибе һәм чыганаклары турында тәкъдимнәр һәм Россия Федерациясе Торак кодексы нигезендә капиталь ремонт үткәрүгә бәйле башка тәкъдимнәр тапшыралар;

- капиталь ремонт объектларына керүне гамәлгә ашыралар;

- күпфатирлы йортларда уртак мөлкәтне капиталь ремонтлау буенча эшләрнең вакытында һәм сыйфатлы башкарылуын контрольдә тота, шулай ук капиталь ремонттан соң күп фатирлы йортларны файдалануга алуда катнашалар.

Бина милекчеләре:

- тикшерү актлары, дефект ведомостьлары һәм капиталь ремонт буенча эшләр күләменә килешәләр;

- күпфатирлы йортларда капиталь ремонтның үз вакытында һәм сыйфатлы башкарылуын контрольдә тотуда, шулай ук аларны капиталь ремонт тәмамланган объектларны тикшерү актларына һәм файдалануга тапшыру актларына кул кую хокукы белән файдалануга кабул итүдә катнашалар.

Подрядчы оешмалар:

- күпфатирлы йортларда уртак мөлкәтне капиталь ремонтлау буенча эшләрнең кыска сроклы план һәм подряд килешүендә билгеләнгән срокларда башкарылуын тәэмин итәләр;

-КС-2, КС-3 формасы буенча башкарылган эшләр актларын формалаштыралар;

- күп фатирлы йортларда  уртак мөлкәтне капиталь ремонтлау буенча эшләр башкарганда төзелеш контролен гамәлгә ашыралар;

- күпфатирлы йортларда уртак мөлкәтне капиталь ремонтлау буенча эшләрне сыйфатлы һәм үз вакытында башкару өчен җаваплы.;

- подряд килешүендә каралган башка эшләрне башкара.

«Татмедиа» ААҖ филиалы «Байрак» («Знамя», «Ялав») массакүләм мәгълүмат чараларында кыска вакытлы план чараларын гамәлгә ашыру барышын даими яктыртып тора.

Кыска вакытлы планны планлаштыру, үтәү, контрольдә тоту һәм мониторинглау «Торак фонды мониторингы» бердәм мәгълүмат продуктында гамәлгә ашырыла.

## VII. Күпфатирлы йортларда  уртак мөлкәтне капиталь ремонтлау буенча эшләрне башкару өчен подрядчы оешмаларны сайлап алу тәртибе

Подрядчы оешмалар региональ оператор, Татарстан Республикасында муниципаль берәмлек җирле үзидарә органнары, муниципаль бюджет учреждениеләре тарафыннан, Министрлык тарафыннан расланган Тәртип нигезендә сайлап алына.

«Татарстан Республикасы

Буа муниципаль районы

Башкарма комитетының

«____» ___________2020елның

___ ИК-п  номерлы карарына

1 нче кушымта

2020-2022 елларда Буа муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда уртак мөлкәтне капиталь ремонтлау буенча региональ программаны тормышка ашыруның кыска сроклы планын үтәүнең планлаштырылган күрсәткечләре.

| № т/б | Муниципаль берәмлек исеме | КФЙның гомуми мәйданы* кв. метр | Төбәк программасы расланган көнгә КФЙда теркәлгән кешеләр саны | Ел | КФЙ саны |  |  |  |  | Капиталь ремонт бәясе. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | барлыгы | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Барлыгы |
| 1 | Буа муниципаль районы | 9494,60 | 390 | 2020 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 21 634 622,54 | 21 634 622,54 |
| 2 | Буа муниципаль районы | 9119,80 | 397 | 2021 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 21 454 845,17 | 21 454 845,17 |
| 3 | Буа муниципаль районы | 9221,20 | 418 | 2022 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 21 310 249,17 | 21 310 249,17 |
|  | Барлыгы | 27835,60 | 1205 | Х |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  | 64 399 716,88 | 64 399 716,88 |

«Татарстан Республикасы

Буа муниципаль районы

Башкарма комитетының

«____» ___________2020елның

___ ИК-п  номерлы карарына

2 нче кушымта

2020-2022 елларда Буа муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда уртак мөлкәтне капиталь ремонтлау программасын тормышка ашыруның кыска сроклы планына кертелгән күпфатирлы йортлар реестры

| № т/б | Күпфатирлы йортның адресы | Капиталь ремонт бәясе. БАРЛЫГЫ | Россия Федерациясе Торак кодексының 166 ст. 1 өлешендә билгеләнгән төрләр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фасадны төзекләндерү* |  | Түбәне төзекләндерү** |  | Электр белән тәэмин итүнең йорт эчендәге инженерлык системаларын ремонтлау | Подъездларны ремонтлау |  | ПСДен эшләү | Төзелеш контролен тормышка ашыру |
|  |  | сум | кв.метр | сум | кв.метр | сум | сум | кв.метр | сум | сум | сум |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |
|  | Барлыгы 2020 ел өчен | 21634622,54 | 5422 | 17143784,19 | 1040 | 3808134,84 | 76658,42 |  | 0 | 390998,63 | 215046,46 |
| 1 | Буа ш, Космовский ур, 81 йорт | 2765456,29 | 650 | 2679831,77 |  |  |  |  |  | 55893,78 | 29730,74 |
| 2 | Буа ш, Ефремова ур, 152А йорт | 7951905,67 | 1738 | 7655157,88 |  |  | 76658,42 |  |  | 141486,02 | 78603,35 |
| 3 | Буа ш, Гагарина ур, 9 йорт | 1971160,13 | 777 | 1915844,08 |  |  |  |  |  | 36109,09 | 19206,96 |
| 4 | Буа ш, Энгельс ур, 52/44 йорт | 875537,78 | 328 | 851416,76 |  |  |  |  |  | 15506,37 | 8614,65 |
| 5 | Буа ш, Өрәңге ур, 7 йорт | 4155535,7 | 1929 | 4041533,70 |  |  |  |  |  | 73287,00 | 40715,00 |
| 6 | Буа ш, Б.Хмельницкий ур, 50 йорт | 3915026,97 |  |  | 1040 | 3808134,84 |  |  |  | 68716,37 | 38175,76 |
|  | Барлыгы 2021 ел өчен | 21454845,17 | 5007 | 17256499,94 | 1382 | 3473894,3 | 0 |  | 0 | 517147,1 | 207303,94 |
| 7 | Буа ш, Р. Люксембургур, 145 йорт | 4543847,34 | 672 | 4396738,70 |  |  |  |  |  | 103141,30 | 43967,39 |
| 8 | Буа ш, К. Зыятдинов ур, 9 йорт | 3595163,3 |  |  | 1382 | 3473894,3 |  |  |  | 86530,10 | 34738,94 |
| 9 | Буа ш, Б.Хмельницкий ур, 50 йорт | 4543937,41 | 1661 | 4396826,30 |  |  |  |  |  | 103142,87 | 43968,26 |
| 10 | Буа ш, Яшьләр ур, 3йорт | 3296921,24 | 1244 | 3183775,52 |  |  |  |  |  | 81307,96 | 31837,76 |
| 11 | Буа ш, Арефьев ур, 25 йорт | 1374473,75 | 587 | 1313690,42 |  |  |  |  |  | 47646,43 | 13136,90 |
| 12 | Буа ш, Ефремова ур, 134 йорт | 4100502,13 | 843 | 3965469,00 |  |  |  |  |  | 95378,44 | 39654,69 |
|  | Барлыгы 2022 ел өчен | 21310249,17 | 2974 | 15213802,7 | 1569 | 4811755,9 | 177831,06 | 664 | 526424,8 | 373136,65 | 207298,13 |
| 13 | Буа ш, Б.Хмельницкий ур, 54 йорт | 93196,87 |  |  |  |  | 90658,44 |  |  | 1631,85 | 906,58 |
| 14 | Иске Суыксу авылы, ул. Чишмә ур, 1 йорт | 3222640,26 |  |  | 891 | 2521266,7 | 87172,62 | 664 | 526424,78 | 56427,55 | 31348,64 |
| 15 | Буа ш, Арефьев ур, 10 йорт | 6045797,85 | 1183 | 5881126,30 |  |  |  |  |  | 105860,27 | 58811,26 |
| 16 | Буа ш, К. Зыятдинов ур, 10 йорт | 4497298,81 | 964 | 4374804,30 |  |  |  |  |  | 78746,48 | 43748,04 |
| 17 | Буа ш, Арефьев ур, 3 йорт | 5096692,53 | 827 | 4957872,10 |  |  |  |  |  | 89241,70 | 49578,72 |
| 18 | Буа ш, Өрәңге ур, 7 йорт | 2354622,85 |  |  | 678 | 2290489,2 |  |  |  | 41228,80 | 22904,89 |
|  | Барлыгы | 64399716,88 | 13403 | 49614086,83 | 3991 | 12093785,04 | 254489,48 | 664 | 526424,8 | 1281282,38 | 629648,53 |

________________________________

* - шул исәптән фасадны җылыту

** -шул исәптән, үзгәртеп кору невентилируемой түбәсен бу вентилируемую түбәсенә. Түбәгә чыгу юлларын урнаштыру.

«Татарстан Республикасы

Буа муниципаль районы

Башкарма комитетының

«____» ___________2020елның

___ ИК-п  номерлы карарына

3 нче кушымта

2020-2022 елларда Буа муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда уртак мөлкәтне капиталь ремонтлау региональ программасын тормышка ашыруның кыска сроклы планына кертелгән күпфатирлы йортлар исемлеге.

| т/б | КФЙ адресы | Ел |  | Стеналар материалы | Катлар саны | Подъездлар саны | КФЙның гомуми мәйданы | Күп фатирлы йорт биналарының мәйданы |  | Төбәк программа расланган көнгә КФЙда теркәлгән кешеләр саны | Төзекләндерү төре | Торак-коммуналь хуҗалыкны реформалаштыруга ярдәм итү фонды программасы буенча капиталь ремонт бәясе |  |  |  |  | КФЙ биналарының гомуми мәйданы 1 кв. метрына капиталь ремонтның чагыштырмача бәясе | КФЙ гомуми мәйданының 1 кв. метрына капиталь ремонтның чик бәясе | Эшләрне төгәлләүнең планлы датасы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Файдалануга тапшыру | Соңгы капиталь ремонтны тәмамлау |  |  |  |  | барлыгы | шул исәптән гражданнар милкендә булган торак урыннар |  |  | барлыгы | Шул исәптән |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | торак-коммуналь хуҗалыкны реформалаштыруга ярдәм итү фонды акчалары хисабына | Россия Федерациясе субъекты бюджеты акчалары хисабына | җирле бюджет хисабына | ТМШ акчалары хисабына**, башка кооперативлар яисә бина милекчеләре |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.метр | кв.метр | кв.метр | кеше |  | сум | сум | сум | сум | сум | сум | сум |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Барлыгы 2020 ел өчен | Х | Х | Х | Х | Х | 9494,6 | 9494,6 | 7717,9 | 390 | Х | 21634622,54 | 0 | 5282076 | 3970000 | 12382546,54 | Х | Х | Х |
| 1 | Буа ш, Космовский ур, 81 йорт | 1968 | - | кирпеч | 2 | 2 | 810,6 | 810,6 | 742,4 | 53 | шәхси | 2765456,29 | 0 | 900000 | 700000 | 1165456,29 | 3411,62 | 14000 | 31.12.2020 |
| 2 | Буа ш, Ефремова ур, 152А йорт | 2001 | - | кирпеч | 3 | 3 | 2752,5 | 2752,5 | 1882,1 | 84 | шәхси | 7951905,67 | 0 | 2382076 | 1720000 | 3849829,67 | 2935,67 | 14000 | 31.12.2020 |
| 3 | Буа ш, Гагарина ур, 9 йорт | 1965 | - | кирпеч | 2 | 3 | 880,6 | 880,6 | 874,9 | 40 | шәхси | 1971160,13 | 0 | 250000 | 50000 | 1671160,13 | 2238,43 | 14000 | 31.12.2020 |
| 4 | Буа ш, Энгельс ур, 52/44 йорт | 1958 | - | кирпеч | 1 | 1 | 345,3 | 345,3 | 268,6 | 23 | шәхси | 875537,78 | 0 | 200000 | 150000 | 525537,78 | 2535,59 | 14000 | 31.12.2020 |
| 5 | Буа ш, Өрәңге ур, 7 йорт | 1998 | - | кирпеч | 5 | 2 | 2339,3 | 2339,3 | 1703,4 | 80 | шәхси | 4155535,7 | 0 | 1000000 | 850000 | 2305535,7 | 1776,40 | 14000 | 31.12.2020 |
| 6 | Буа ш, Б.Хмельницкий ур, 50 йорт | 1997 | - | кирпеч | 3 | 3 | 2366,3 | 2366,3 | 2246,5 | 110 | шәхси | 3915026,97 | 0 | 550000 | 500000 | 2865026,97 | 1654,49 | 14000 | 31.12.2020 |
|  | Барлыгы 2021 ел өчен | Х | Х | Х | Х | Х | 9119,8 | 9119,8 | 8319,3 | 397 | Х | 21454845,17 | 0 | 5282076 | 3970000 | 12202769,17 | Х | Х | Х |
| 7 | Буа ш, Р. Люксембургур, 145 йорт | 1972 | - | кирпеч | 2 | 3 | 769,6 | 769,6 | 720,6 | 28 | шәхси | 4543847,34 | 0 | 1650000 | 1370000 | 1523847,34 | 5872,98 | 14000 | 31.12.2021 |
| 8 | Буа ш, К. Зыятдинов ур, 9 йорт | 1990 | - | кирпеч | 4 | 4 | 3143 | 3143 | 2774,8 | 144 | шәхси | 3595163,3 | 0 | 20000 | 10000 | 3565163,3 | 1136,23 | 14000 | 31.12.2021 |
| 9 | Буа ш, Б.Хмельницкий ур, 50 йорт | 1997 | - | кирпеч | 3 | 3 | 2366,3 | 2366,3 | 2246,5 | 110 | шәхси | 4543937,41 | 0 | 1750000 | 1250000 | 1543937,41 | 1910,13 | 14000 | 31.12.2021 |
| 10 | Буа ш, Яшьләр ур, 3йорт | 1989 | - | кирпеч | 5 | 2 | 1295,8 | 1295,8 | 1157,8 | 57 | шәхси | 3296921,24 | 0 | 582076 | 240000 | 2474845,24 | 2525,79 | 14000 | 31.12.2021 |
| 11 | Буа ш, Арефьев ур, 25 йорт | 1984 | - | кирпеч | 3 | 1 | 449,4 | 449,4 | 410,4 | 13 | шәхси | 1374473,75 | 0 | 300000 | 200000 | 874473,75 | 3005,06 | 14000 | 31.12.2021 |
| 12 | Буа ш, Ефремова ур, 134 йорт | 1975 | - | кирпеч | 2 | 2 | 1095,7 | 1095,7 | 1009,2 | 45 | шәхси | 4100502,13 | 0 | 980000 | 900000 | 2220502,13 | 3720,45 | 14000 | 31.12.2021 |
|  | Барлыгы 2022 ел өчен | Х | Х | Х | Х | Х | 9221,2 | 9221,2 | 8028,1 | 418 | Х | 21310249,17 | 0 | 5281480 | 3970000 | 12058769,17 | Х | Х | Х |
| 13 | Буа ш, Б.Хмельницкий ур, 54 йорт | 1992 | - | кирпеч | 3 | 4 | 2005,5 | 2005,5 | 1829 | 123 | шәхси | 93196,87 | 0 | 1480 | 1000 | 90716,87 | 46,47 | 14000 | 31.12.2022 |
| 14 | Иске Суыксу авылы, ул. Чишмә ур, 1 йорт | 1987 | - | кирпеч | 3 | 3 | 1536,5 | 1536,5 | 1455,4 | 81 | шәхси | 3222640,26 | 0 | 200000 | 169000 | 2853640,26 | 2097,39 | 14000 | 31.12.2022 |
| 15 | Буа ш, Арефьев ур, 10 йорт | 1975 | - | кирпеч | 3 | 3 | 1469,4 | 1469,4 | 1358,2 | 68 | шәхси | 6045797,85 | 0 | 1900000 | 600000 | 3545797,85 | 4114,47 | 14000 | 31.12.2022 |
| 16 | Буа ш, К. Зыятдинов ур, 10 йорт | 1968 | - | кирпеч | 4 | 1 | 884,4 | 884,4 | 779,5 | 31 | шәхси | 4497298,81 | 0 | 1000000 | 1200000 | 2297298,81 | 5085,14 | 14000 | 31.12.2022 |
| 17 | Буа ш, Арефьев ур, 3 йорт | 1973 | - | кирпеч | 2 | 3 | 986,1 | 986,1 | 902,6 | 35 | шәхси | 5096692,53 | 0 | 1380000 | 1500000 | 2216692,53 | 5168,54 | 14000 | 31.12.2022 |
| 18 | Буа ш, Өрәңге ур, 7 йорт | 1998 | - | кирпеч | 5 | 2 | 2339,3 | 2339,3 | 1703,4 | 80 | шәхси | 2354622,85 | 0 | 800000 | 500000 | 1054622,85 | 1006,55 | 14000 | 31.12.2022 |
|  | Барлыгы | Х | Х | Х | Х | Х | 27835,6 | 27835,6 | 24065,3 | 1205 | Х | 64399716,88 | 0 | 15845632 | 11910000 | 36644084,88 | Х | Х | Х |

________________________

*КФЙ- күп фатирлы йорт;

**ТМШ- торак милекчеләре ширкәте.