| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БУИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БУА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ Буа шәһәре 25.08.2022 |  | # КАРАР № 245 Бк/к |  |

2023-2025 елларга Буа муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау төбәк программасын тормышка ашыруның кыска сроклы планын раслау турында

«Татарстан Республикасында күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясауны оештыру турында» 2013 елның 25 июнендәге 52-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законын, Россия Федерациясе Торак кодексын гамәлгә ашыру максатларында, Буа муниципаль районы Башкарма комитеты

КАРАР БИРӘ:

1. Кушымта итеп бирелүче Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 31 декабрендәге 1146 номерлы карары белән расланган, 2023-2025 елларда Буа муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау төбәк программасын тормышка ашыруның кыска сроклы планын расларга.

2. Әлеге карар имза салынган көннән законлы көченә керә һәм Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре Порталында Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә (http://buinsk.tatarstan.ru) урнаштырылырга тиеш.

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Буа муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары И.Г. Гыйззәтовка йөкләргә.

Җитәкче                                                                                       Л.Р. Шакирҗанов

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Башкарма комитетының

2022 елның ____ __________ ____номерлы  карары белән расланган

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 31 декабрендәге 1146 номерлы карары белән расланган, 2023-2025 елларга Буа муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау төбәк программасын тормышка ашыруның кыска сроклы планы

I. Гомуми нигезләмәләр

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 31 декабрендәге 1146 номерлы карары белән расланган Буа муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт буенча региональ программаны гамәлгә ашыруның кыска сроклы планы (алга таба - Кыска  сроклы план, Төбәк программасы) «Торак-коммуналь хуҗалыкны реформалауга ярдәм фонды турында» 2007 елның 21 июлендәге 185-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - Федераль закон), «Татарстан Республикасында күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясауны оештыру турында» 2013 елның 25 июнендәге 52-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (алга таба - Татарстан Республикасы Законы) нигезендә, күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясау срокларын төгәлләштерү, күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт буенча хезмәт күрсәтүләрнең һәм (яисә) эшләрнең планлаштырыла торган төрләрен төгәлләштерү, дәүләт ярдәме төрләрен һәм күләмен, капиталь ремонт үткәрүгә муниципаль ярдәм төрләрен һәм күләмен билгеләү максатларында  эшләнде.

## II. Кыска сроклы  планның төп максатлары һәм бурычлары

Кыска сроклы планның төп максатлары:

- Буа муниципаль районында торак фондын саклау, торгызу һәм аның сыйфатын күтәрү;

- гражданнарның куркынычсыз һәм уңайлы яшәү шартларын булдыру;

- күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясауга дәүләт ярдәме, муниципаль ярдәм.

Кыска сроклы  планның төп бурычлары:

- халык белән актив агитация-аңлату эшләре алып бару;

- кыска вакытлы планны башкаручыларны ачык һәм ачык сайлау процедураларын эшләү һәм үтәү;

- ныклы материаллар һәм ресурсларны сак тоту технологияләре кулланып, капиталь ремонт үткәрүдә нәтиҗәле техник чишелешләрне һәм комплекслылыкны куллану.

Кыска  сроклы планны тормышка ашыру вакыты – 2023-2025 ел.

2023 елда Кыска сроклы планны гамәлгә ашыру 5 күпфатирлы йортта гомуми мәйданы 8475,60 кв. метр булган 376 гражданга куркынычсыз һәм уңайлы яшәү шартларын тәэмин итәргә тиеш.

2024 елда Кыска сроклы планны гамәлгә ашыру 4 күпфатирлы йортта гомуми мәйданы 6422,60 кв. метр булган 353 гражданга куркынычсыз һәм уңайлы яшәү шартлары тудырырга тиеш.

2025 елда Кыска сроклы планны гамәлгә ашыру 4 күпфатирлы йортта гомуми мәйданы 8261,70 кв. метр булган 324 гражданга куркынычсыз һәм уңайлы яшәү шартлары тудырырга тиеш.

Әлеге Кыска сроклы планны үтәүнең планлаштырылган күрсәткечләре Буа муниципаль районы буенча Кыска сроклы планга карата 1 нче кушымтада тәкъдим ителгән.

III. 2023-2025 елларда күпфатирлы йортларга капиталь ремонт ясау күләме

| Күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт буенча хезмәт күрсәтүләр һәм (яисә) эшләр исемлеге | Үлчәү берәмлеге | Эш күләме | Шул исәптән |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023ел | 2024 ел | 2025 ел |
| Фасадны төзекләндерү | кв.метр | 8827 | 2854 | 3012 | 2961 |
| Түбәне төзекләндерү | кв.метр | 1017 | 1017 | - | - |
| Җылылык белән тәэмин итүнең йорт эчендәге инженерлык системаларын ремонтлау | метр | 154 | - | - | 154 |
| Электр белән тәэмин итүнең йорт эчендәге инженерлык системаларын ремонтлау | метр | 46 | - | 46 | - |
| Подъездны төзекләндерү | кв.метр | 452,75 | - | 452,75 | - |

## Күпфатирлы йортларга капиталь ремонт ясау күләмнәре Кыска  сроклы планга 2 нче кушымтада китерелгән.

## IV. Ресурс белән тәэмин итү

Кыска сроклы планны финанслау чыганаклары Фондлар, Татарстан Республикасы бюджеты һәм (яисә) җирле бюджетлар акчалары, торак милекчеләре ширкәтләре әгъзалары, торак, торак-төзелеш кооперативлары яисә башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативлары яисә күпфатирлы йорттагы урыннар милекчеләре.

Кыска сроклы план чараларын финанслауның гомуми күләме түбәндәгечә булачак

68 398 903,89 сум, шул исәптән акчалар:

Татарстан Республикасы бюджетыннан - 15 316 258,67 сум;

Буа районы бюджетыннан - 11 910 000,00 сум;

яки башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативлары әгъзалары йә күпфатирлы йорттагы бина милекчеләре – 41 172 645,22 сум.

2023-2025 елларда күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау өчен финанс чараларының ихтыяҗы

| Күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау буенча хезмәтләр һәм (яки) эшләр исемлеге | Финанслау ихтыяҗы, сум. | Шул исәптән |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 ел | 2024 ел | 2025 ел |
| Фасадны төзекләндерү | 59443705,92 | 17736768,88 | 21350185,20 | 20356751,84 |
| Түбәне төзекләндерү | 4045388,50 | 4045388,50 | - | - |
| Җылылык белән тәэмин итүнең йорт эчендәге инженерлык системаларын ремонтлау | 1595000,00 | - | - | 1595000,00 |
| Электр белән тәэмин итүнең йорт эчендәге инженерлык системаларын ремонтлау | 162354,00 | - | 162354,00 | - |
| Подъездны төзекләндерү | 632548,00 | - | 632548,00 | - |
| ПСД эшләү | 1839449,84 | 607646,50 | 620901,67 | 610901,67 |
| Төзелеш контролен гамәлгә ашыру | 680457,63 | 226017,89 | 227169,87 | 227269,87 |

Капиталь ремонт үткәрү бәясе, шул исәптән фонд чаралары хисабына күрсәтелгән күпфатирлы йортлар исемлеге 3 нче кушымтада китерелгән.

## V. Капиталь ремонт буенча хезмәтләрнең һәм (яки) эшләрнең иң чик бәясе

2023-2025 елларда күпфатирлы йортлардагы биналарның гомуми мәйданының 1 кв. метрына исәпләгәндә хезмәт күрсәтү һәм (яки) капиталь ремонт эшләренең чик бәясе күләме 9,0 мең сум тәшкил итә.

Шул ук вакытта әлеге кыска сроклы планга кертелгән күпфатирлы йортларга капиталь ремонт ясау өчен хезмәтләрнең һәм (яки) эшләрнең чик бәясе күләме эш төрләре буенча Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы боерыгы белән раслана (алга таба – министрлык).

Капиталь ремонт буенча хезмәтләрнең һәм (яки) эшләрнең иң чик бәясен арттыру, шулай ук кыска сроклы планда каралмаган хезмәтләр һәм (яки) эшләр өчен түләү күпфатирлы йорттагы биналарның милекчеләре акчалары хисабына капиталь ремонтка кертемнең минималь күләменнән артып китә.

## VI. Кыска  сроклы планны тормышка ашыру механизмы

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Башкарма комитеты:

- региональ программаны тормышка ашыруның кыска сроклы муниципаль планнарын формалаштыра һәм министрлыкка җибәрә;

- министрлыкка норматив хокукый актларның күчермәләрен һәм финанс ярдәме күрсәтү шартларының үтәлешен раслаучы документларны тапшыра;

- капиталь ремонт үткәрү өчен подряд оешмаларын сайлау процедурасында катнаша;

- башкарылган эшләр актларын, капиталь ремонт буенча эшләр кабул итү актларын, күпфатирлы йортка капиталь ремонт өчен расланган чыгымнар сметасында каралмаган акчалардан файдалану очракларыннан тыш, шулай ук ул арткан очракта килештерә;

- капиталь ремонт эшләрен Федераль законда билгеләнгән тәртиптә һәм әлеге кыска сроклы планда билгеләнгән күләмдә финанслашуга җирле бюджет акчаларын торак законнары нигезендә күчерә;

- капиталь ремонт буенча эшләр кабул итү актларын, күпфатирлы йортны капиталь ремонтлау өчен расланган чыгымнар сметасында каралмаган чаралардан файдалану очракларыннан тыш, шулай ук ул арткан очракта килештерә;

- күпфатирлы йортларны капиталь ремонтлау буенча эшләрне башкаруга бүлеп бирелә торган чараларны максатчан куллануны контрольдә тота;

- тиешле муниципаль берәмлек буенча Министрлык тарафыннан билгеләнгән тәртиптә кыска сроклы планны гамәлгә ашыру максатларында мәгълүматлар базасын булдыра һәм аны актуаль хәлдә саклый;

- Фондка хисаплар формалаштыру өчен кирәкле документларны һәм белешмәләрне министрлыкка тапшыралар.

Торак милекчеләре ширкәте, Торак төзелеш кооперативы, Торак кооперативы,Идарә оешмалары:

- тикшерү актларын, җитешсез ведомстволарны капиталь ремонт буенча эшләр күләменә килештерәләр;

- дәүләт экспертизасы бәяләмәсен алу белән проект документларын әзерләүне тәэмин итәләр;

- сайлап алуны министрлык раслаган тәртип нигезендә оештыралар;

- капиталь ремонт үткәрү өчен подряд оешмаларын сайлау процедурасында катнашалар;

- биналарның милекчеләренә капиталь ремонт башлану срогы, кирәкле исемлек һәм хезмәтләрнең һәм (яки) эшләрнең күләме, аларның бәясе турында, күпфатирлы йортта гомуми милекне капиталь ремонтлауны финанслау чыганаклары һәм тәртибе турында тәкъдимнәр һәм Россия Федерациясе Торак кодексы нигезендә капиталь ремонт үткәрүгә бәйле башка тәкъдимнәр кертәләр;

- капиталь ремонт объектларына кертүне гамәлгә ашыралар;

- күпфатирлы йортларда гомумйорт мөлкәтен капиталь ремонтлау эшләрен вакытында һәм сыйфатлы башкаруны контрольдә тоталар, шулай ук капиталь ремонттан соң күпфатирлы йортларны файдалануга алуда катнашалар.

Биналарның милекчеләре:

- тикшерү актларын, җитешсез ведомстволарны капиталь ремонт буенча эшләр күләменә килештерәләр;

- күпфатирлы йортларда капиталь ремонтның вакытында һәм сыйфатлы үтәлешен контрольдә тотуны тормышка ашыруда, шулай ук капиталь ремонт тәмамланган объектларны файдалануга тапшыру актларын һәм тикшерү актларын имзалау хокукы белән аларны файдалануга алуда катнашалар.

Подрядчы оешмалар:

## - кыска сроклы план һәм рәттән шартнамә нигезендә билгеләнгән срокларда күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау эшләрен башкаруны тәэмин итәләр;

## -КС-2, КС-3 формасы буенча башкарылган эшләр актларын формалаштыралар;

## - күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау эшләрен башкарганда төзелеш контролен тормышка ашыралар;

## - күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау эшләрен сыйфатлы һәм вакытында башкару өчен җаваплы;

## - килешүдә рәттән каралган башка эшләрне башкара.

## «Татмедиа» ААҖ филиалы «Байрак» («Байрак», «Ялав») массакүләм мәгълүмат чараларында кыска сроклы план чараларын тормышка ашыру барышын даими яктырта.

## Кыска сроклы планны планлаштыру, үтәү, контрольдә тоту һәм мониторинглау «торак фонды мониторингы»бердәм мәгълүмат продуктында гамәлгә ашырыла.

## VII. Күпфатирлы йортларның гомуми милкен капиталь ремонтлау эшләрен башкару өчен подрядчы оешмаларны сайлап алу тәртибе

Подрядчы оешмалар региональ оператор, Татарстан Республикасында муниципаль берәмлек җирле үзидарә органнары, муниципаль бюджет учреждениеләре тарафыннан Министрлык тарафыннан расланган Тәртип нигезендә сайлап алына.

Кыска  сроклы планга

1 нче кушымта

2023-2025 елларда Буа муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау төбәк программасын гамәлгә ашыруның планлаштырылган күрсәткечләре.

| № т/б | Муниципаль берәмлек исеме | КФЙның гомуми мәйданы *, кв.метр | Төбәк программаны раслау көненә КФЙда теркәлгән кешеләр саны | Ел | КФЙ саны |  |  |  |  | Капиталь төзекләндерү бәясе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | барлыгы |
| 1 | Буа муниципаль районы | 8475,60 | 376 | 2023 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 22 615 821,77 | 22 615 821,77 |
| 2 | Буа муниципаль районы | 6422,60 | 353 | 2024 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 22 993 158,74 | 22 993 158,74 |
| 3 | Буа муниципаль районы | 8261,70 | 324 | 2025 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 22 789 923,38 | 22 789 923,38 |
|  | Барлыгы | 23159.9 | 1053 | Х |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  | 68 398 903,89 | 68 398 903,89 |

Кыска  сроклы планга

2 нче кушымта

2023-2025 елларда Буа муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау программасын гамәлгә ашыруның кыска сроклы планына кертелгән ремонт төрләре буенча күпфатирлы йортлар реестры.

| № т/б | Күпфатирлы йорт адресы | Капиталь ремонт бәясе. БАРЛЫГЫ | Россия Федерациясе Торак кодексының 166 статьясындагы 1 өлешендә билгеләнгән төрләре. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фсадны төзекләндерү* |  | Түбәне төзекләндерү** |  |  | Йорт эчендәге инженерлык җылылык белән тәэмин итү системаларын ремонтлау |  |  | Йорт эчендәге инженерлык электр системаларын ремонтлау |  |  | Подъездларны төзекләндерү |  | ПСД эшләү | Төзелеш контролен тормышка ашыру |
|  |  | сум | кв.мет | сум | кв.метр | сум | метр |  | сум | метр |  | сум | кв.метр |  | сум | сум | сум |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |
|  | 2023 ел өчен барлыгы | 22 615 821,77 | 2854 | 17736768,88 | 1017 | 4045388,50 | 0 |  | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 607646,50 | 226017,89 |
| 1 | Буа шәһәре,, Тимер юл ур., 55й. | 2531362,40 |  |  | 643 | 2443400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63528,40 | 24434,00 |
| 2 | Буа шәһәре, Камил Зыятдинов ур., 2 й. | 7539789,34 | 1341 | 7268435,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195977,60 | 75376,00 |
| 3 | Буа шәһәре, Камил Зыятдинов ур., 7 й. | 1680380,09 |  |  | 374 | 1601988,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62171,70 | 16219,89 |
| 4 | Буа шәһәре, Яшьләр ур., 2 й. | 6489504,00 | 890 | 6264000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162864,00 | 62640,00 |
| 5 | Буа шәһәре, Р.Люксембург ур., 175 й | 4374785,94 | 623 | 4204333,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123104,80 | 47348,00 |
|  | 2024 ел өчен барлыгы | 22 993 158,74 | 3012 | 21350185,20 | 0 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 46 |  | 162354,00 | 452,75 |  | 632548,00 | 620901,67 | 227169,87 |
| 6 | Буа шәһәре, Арефьев ур., 8/31й. | 7266604,00 | 890 | 7014100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182364,00 | 70140,00 |
| 7 | Буа шәһәре, Б.Хмельницкий ур., 40й. | 7620401,60 | 1131 | 7355600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191245,60 | 73556,00 |
| 8 | Буа шәһәре, Гагарин ур., 17й. | 7251654,67 | 991 | 6980485,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195844,62 | 75324,85 |
| 9 | Кыят авылы, Яшьләр ур.. 5 й. | 854498,47 |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  | 162354,00 | 452,75 |  | 632548,00 | 51447,45 | 8149,02 |
|  | 2025 ел өчен барлыгы | 22 789 923,38 | 2961 | 20356751,84 | 0 | 0,00 | 154 |  | 1595000,00 | 0 |  | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 610901,67 | 227269,87 |
| 10 | Буа шәһәре, Б.Хмельницкий ур., 46й. | 8849818,18 | 1300 | 8516051,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241053,47 | 92712,87 |
| 11 | Буа шәһәре, Камил Зыятдинов ур., 2А й. | 7539593,60 | 1076 | 7277600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189217,60 | 72776,00 |
| 12 | Буа шәһәре, Р.Люксембург ур., 132 й | 1673140,00 |  |  |  |  | 154 |  | 1595000,00 |  |  |  |  |  |  | 61990,00 | 16150,00 |
| 13 | Буа шәһәре, Шафранов ур., 24й. | 4727371,60 | 585 | 4563100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118640,60 | 45631,00 |
|  | БАРЛЫГЫ | 68398903,89 | 8827 | 59443705,92 | 1017 | 4045388,50 | 154 |  | 1595000,00 | 46 |  | 162354,00 | 452,75 |  | 632548,00 | 1839449,84 | 680457,63 |

________________________________

*- шул исәптән фасадны җылыту

** - шул исәптән, вентиляцияләнгән түбәне яңадан урнаштыру. Түбәгә чыгу җайланмасы.

Кыска  сроклы планга

3 нче кушымта

2023-2025 елларда Буа муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау  төбәк программасын гамәлгә ашыруның кыска сроклы планына кертелгән күпфатирлы йортлар исемлеге.

| № т/б | Күпфатирлы йорт адресы | Ел |  | Диварлар материалы | Катлар саны | Подъездлар саны | КФЙ гомуми мәйданы | Күпфатирлы йортның урыннар мәйданы |  | Төбәк программаны раслау көненә КФЙда теркәлгән кешеләр саны | Төзекләндерү төре | Торак-коммуналь хуҗалыкны реформалаштыруга ярдәм итүче Фонд программасы буенча капиталь ремонт бәясе |  |  |  |  | КФЙ биналарының гомуми мәйданының 1 кв. метрына капиталь ремонтның чагыштырма бәясе | КФЙ гомуми мәйданының 1 кв. метрын капиталь ремонтлауның иң чик бәясе | Эшләрне тәмамлау өчен планлаштырылган дата. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Эксплуатацияләүгә кертү | Соңгы капиталь ремонтны тәмамлау |  |  |  |  | барлыгы | в том числе жилых помещений находящихся в собственности граждан |  |  | барлыгы | Шул исәптән |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | торак-коммуналь хуҗалыкны реформалаштыруга ярдәм итүче фонд чаралары хисабына | Россия Федерациясе субъекты бюджеты акчалары исәбенә | Җирле бюджет хисабына | ТМШ**,башка кооперативлар яки бина милекчеләре хисабына |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.метр | кв.метр | кв.метр | кеше |  | сум | сум | сум | сум | сум | сум | сум |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 2023 ел өчен барлыгы | Х | Х | Х | Х | Х | 8 475,60 | 7 548,75 | 7 544,15 | 376 | Х | 22 615 821,77 | 0 | 5 018 948,99 | 3 970 000,00 | 13 626 872,78 | Х | Х | Х |
| 1 | Буа шәһәре,, Тимер юл ур., 55й. | 2003 | 2010 | кирпеч | 4 | 3 | 1 961,90 | 1 850,90 | 1 850,90 | 48 | өлешчә | 2 531 362,40 | 0 | 20 000,00 | 10 000,00 | 2 501 362,40 | 1 290,26 | 9 000 | 31.12.2023 |
| 2 | Буа шәһәре, Камил Зыятдинов ур., 2 й. | 1989 | 2009 | кирпеч | 2 | 3 | 2 226,70 | 2 074,70 | 2 074,70 | 93 | өлешчә | 7 539 789,34 | 0 | 1 800 000,00 | 1 600 000,00 | 4 139 789,34 | 3 386,08 | 9 000 | 31.12.2023 |
| 3 | Буа шәһәре, Камил Зыятдинов ур., 7 й. | 1986 | 1986 | кирпеч | 4 | 2 | 818,00 | 728,80 | 728,80 | 37 | өлешчә | 1 680 380,09 | 0 | 20 000,00 | 10 000,00 | 1 650 380,09 | 2 054,25 | 9 000 | 31.12.2023 |
| 4 | Буа шәһәре, Яшьләр ур., 2 й. | 1987 | 1987 | кирпеч | 3 | 3 | 2 122,10 | 1 936,20 | 1 936,20 | 130 | өлешчә | 6 489 504,00 | 0 | 1 300 000,00 | 1 100 000,00 | 4 089 504,00 | 3 058,06 | 9 000 | 31.12.2023 |
| 5 | Буа шәһәре, Р.Люксембург ур., 175 й | 1980 | 2011 | кирпеч | 2 | 3 | 1 346,90 | 958,15 | 953,55 | 68 | өлешчә | 4 374 785,94 | 0 | 1 878 948,99 | 1 250 000,00 | 1 245 836,95 | 3 248,04 | 9 000 | 31.12.2023 |
|  | 2024 ел өчен барлыгы | Х | Х | Х | Х | Х | 6 422,60 | 6 065,13 | 6 060,07 | 353 | Х | 22 993 158,74 | 0 | 5282076 | 3970000 | 15766026,62 | Х | Х | Х |
| 6 | Буа шәһәре, Арефьев ур., 8/31й. | 1980 | 2008 | кирпеч | 3 | 3 | 1 866,60 | 1 858,63 | 1 853,57 | 89 | өлешчә | 7 266 604,00 | 0 | 1 500 000,00 | 1 050 000,00 | 4 716 604,00 | 3 892,96 | 9 000 | 31.12.2024 |
| 7 | Буа шәһәре, Б.Хмельницкий ур., 40й. | 1997 | 1997 | кирпеч | 3 | 4 | 2 230,20 | 2 089,20 | 2 089,20 | 158 | өлешчә | 7 620 401,60 | 0 | 1 400 000,00 | 1 000 000,00 | 5 220 401,60 | 3 416,91 | 9 000 | 31.12.2024 |
| 8 | Буа шәһәре, Гагарин ур., 17й. | 1982 | 2008 | кирпеч | 3 | 3 | 1 584,60 | 1 400,10 | 1 400,10 | 65 | өлешчә | 7 251 654,67 | 0 | 2 230 000,00 | 1 910 000,00 | 3 111 654,67 | 4 576,33 | 9 000 | 31.12.2024 |
| 9 | Кыят авылы, Яшьләр ур.. 5 й. | 1976 | 1976 | кирпеч | 2 | 2 | 741,20 | 717,20 | 717,20 | 41 | өлешчә | 854 498,47 | 0 | 18 654,84 | 10 000,00 | 825 843,63 | 1 152,86 | 9 000 | 31.12.2024 |
|  | 2025 ел өчен барлыгы | Х | Х | Х | Х | Х | 8 261,70 | 6 891,12 | 6 889,02 | 324 | Х | 22 789 923,38 | 0 | 5 148 654,84 | 3 970 000,00 | 13 671 268,54 | 2 758,50 | Х | Х |
| 10 | Буа шәһәре, Б.Хмельницкий ур., 46й. | 1998 | 1998 | кирпеч | 3 | 4 | 3 242,00 | 2 215,22 | 2 213,42 | 121 | өлешчә | 8 849 818,18 | 0 | 2 000 000,00 | 1 650 000,00 | 5 199 818,18 | 2 729,74 | 9 000 | 31.12.2025 |
| 11 | Буа шәһәре, Камил Зыятдинов ур., 2А й. | 1991 | 1991 | кирпеч | 3 | 3 | 1 925,70 | 1 771,00 | 1 771,00 | 78 | өлешчә | 7 539 593,60 | 0 | 1 808 654,84 | 1 440 000,00 | 4 290 938,76 | 3 915,25 | 9 000 | 31.12.2025 |
| 12 | Буа шәһәре, Р.Люксембург ур., 132 й | 1989 | 1989 | кирпеч | 3 | 3 | 2 055,00 | 1 916,10 | 1 916,10 | 84 | өлешчә | 1 673 140,00 | 0 | 20 000,00 | 10 000,00 | 1 643 140,00 | 814,18 | 9 000 | 31.12.2025 |
| 13 | Буа шәһәре, Шафранов ур., 24й. | 1974 | 1974 | кирпеч | 2 | 3 | 1 039,00 | 988,80 | 988,50 | 41 | өлешчә | 4 727 371,60 | 0 | 1 320 000,00 | 870 000,00 | 2 537 371,60 | 4 549,92 | 9 000 | 31.12.2025 |
|  | Барлыгы | Х | Х | Х | Х | Х | 23 159,90 | 20 505,00 | 20 493,24 | 1 053 | Х | 68 398 903,89 | 0 | 15 316 258,67 | 11 910 000,00 | 41 172 645,22 | Х | Х | Х |

________________________

*КФЙ- күпфатирлы йорт;

**ТМШ- торак милекчеләре ширкәте.