| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БУИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БУА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ Буа шәһәре 10.11.2023 |  | # КАРАР № 281 Бк/к |  |

2023-2025 елларда Буа муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәтне капиталь ремонтлауның  региональ программасын гамәлгә ашыруның кыска вакытлы планын раслау турында

Россия Федерациясе Торак кодексын, «Татарстан Республикасында күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәтне капиталь ремонт үткәрүне оештыру турында» 2013 елның 25 июнендәге 52-ТРЗ номерлы  Татарстан Республикасы Законын гамәлгә ашыру максатларында, Буа муниципаль районы Башкарма комитеты

КАРАР БИРӘ:

1. Кушымта итеп бирелгән Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 31 декабрендәге 1146 номерлы карары белән расланган Буа муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәтне капиталь ремонтлау буенча региональ программаны гамәлгә ашыруның кыска сроклы планын расларга.

2. Буа муниципаль районы Башкарма комитетының 2023 елның 13 июлендәге 174/Бк/к номерлы «2023-2025 елларда Буа муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт буенча региональ программаны гамәлгә ашыруның кыска вакытлы планын раслау турында» карарын үз көчен югалткан дип танырга.

3. Әлеге карар имза салынган көннән законлы көченә керә һәм Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре Порталында Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә (http://buinsk.tatarstan.ru) урнаштырылырга тиеш.

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Буа муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары И.Г. Гыйззәтовка йөкләргә.

Җитәкче                                                                                        Л.Р. Шакирҗанов

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Башкарма комитетының 2023 елның ____ __________ ____номерлы  карары белән

расланган

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 31 декабрендәге 1146 номерлы карары белән расланган Буа муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәтне капиталь ремонтлау буенча региональ программаны гамәлгә ашыруның 2023-2025 елларга кыска сроклы планы

I. Гомуми нигезләмәләр

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 31 декабрендәге 1146 номерлы карары белән расланган, Буа муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәтне капиталь ремонтлау региональ программасын гамәлгә ашыруның әлеге кыска вакытлы планы (алга таба – Кыска сроклы план, Региональ программа)  Региональ программаны тормышка ашыру, күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау срокларын конкретлаштыру, күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау буенча планлаштырылган хезмәт төрләрен һәм (яисә) эшләрне төгәлләштерү, дәүләт ярдәме төрләрен һәм күләмен билгеләү, капиталь ремонт үткәрүгә муниципаль ярдәм күрсәтү максатларында, Россия Федерациясе Торак кодексы, «Торак-коммуналь хуҗалыкны реформалаштыруга ярдәм итү фонды турында» 2007 елның 21 июлендәге 185-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – Федераль закон), «Гомуми мөлкәтне  капиталь ремонтлауны оештыру турында» 2013 елның 25 июнендәге 52-ТРЗ номерлы «Татарстан Республикасында күп фатирлы йортларда гомуми милеккә капиталь ремонт үткәрүне оештыру турында» (алга таба- Татарстан Республикасы законы) Татарстан Республикасы законы нигезендә эшләнгән.

## II. Кыска вакытлы планның төп максатлары һәм бурычлары

Кыска вакытлы планның төп максатлары түбәндәгеләр:

- Буа муниципаль районында торак фондын саклап калу, торгызу һәм аның сыйфатын күтәрү;

- гражданнарның имин һәм уңайлы яшәү шартларын булдыру;

- күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясауга дәүләт ярдәме, муниципаль ярдәм.

Кыска вакытлы планның төп бурычлары булып түбәндәгеләр тора:

- халык белән актив агитация-аңлату эше алып бару;

- кыска вакытлы планны башкаручыларны сайлап алуның үтә күренмәле һәм гавами процедураларын эшләү һәм үтәү;

- озак вакытлы материаллар һәм ресурслар саклый торган технологияләр кулланып, капиталь ремонт үткәргәндә нәтиҗәле техник чишелешләр һәм комплекслылык куллану.

Кыска вакытлы планны гамәлгә ашыру срогы - 2023-2025 еллар.

2023 елда Кыска вакытлы планны гамәлгә ашыру гомуми мәйданы 8475,60 кв.метр булган 5 күпфатирлы йортта 376 гражданга имин һәм уңайлы яшәү шартларын тәэмин итәргә тиеш.

2024 елда Кыска вакытлы планны гамәлгә ашыру гомуми мәйданы 6815,8  кв.метр булган 5 күпфатирлы йортта 371 кешегә имин һәм уңайлы яшәү шартларын тәэмин итәргә тиеш.

2025 елда кыска вакытлы планны гамәлгә ашыру гомуми мәйданы 8261,70 кв.метр булган 4 күпфатирлы йортта 324 гражданга имин һәм уңайлы яшәү шартларын тәэмин итәргә тиеш.

Әлеге кыска сроклы планны үтәүдә планлаштырылган күрсәткечләр тулаем алганда Буа муниципаль районы буенча кыска вакытлы планга 1 нче кушымтада бирелгән.

III. 2023-2025 елларда күпфатирлы йортларга капиталь ремонт ясау күләмнәре

| Күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт буенча хезмәт күрсәтүләр һәм (яисә) эшләр исемлеге | Үлчәү берәмлеге | Эш күләме | шул исәптә |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 ел | 2024 ел | 2025 ел |
| Фасадны ремонтлау | кв.метр | 8827 | 2854 | 3432 | 2961 |
| Түбәне ремонтлау | кв.метр | 1017 | 1017 | - | - |
| Җылылык белән тәэмин итүнең йорт эчендәге инженерлык системаларын ремонтлау | метр | 154 | - | - | 154 |
| Электр белән тәэмин итүнең йорт эчендәге инженерлык системаларын ремонтлау | метр | 46 | - | 46 | - |
| Подъездны ремонтлау | кв.метров | 452,75 | - | 452,75 | - |

## Күпфатирлы йортларга капиталь ремонт ясау күләмнәре Кыска вакытлы планга 2 нче кушымтада китерелгән.

## IV. Ресурс белән тәэмин итү

Кыска вакытлы планны финанслау чыганаклары Фонд, Татарстан Республикасы бюджеты һәм (яисә) җирле бюджетлар акчалары, торак милекчеләре ширкәтләре әгъзалары, торак кооперативлары, торак-төзелеш кооперативлары (алга таба - ТМШ, ТК, ТТК) яисә башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативлары яисә күпфатирлы йорттагы урыннар милекчеләре.

Кыска вакытлы план чараларын финанслауның гомуми күләме

72 127 255,46 сум булачак, шул исәптән акчалар:

Татарстан Республикасы бюджетыннан - 15 316 258,67 сум;

Буа районы бюджетыннан - 11 910 000,00 сум;

ТМШ, ТК, ТТК әгъзалары яисә башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативлары яисә күпфатирлы йорттагы урыннар милекчеләре – 44 900 996,79 сум.

2023-2025 елларда күпфатирлы йортларга капиталь ремонт ясауга финанс чараларына ихтыяҗы күләме

| Күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт буенча хезмәт күрсәтүләр һәм (яисә) эшләр исемлеге | Финанслауга ихтыяҗ, сум. | шул исәптән |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 ел | 2024 ел | 2025 ел |
| Фасадны ремонтлау | 63177860,85 | 17449498,22 | 25371610,79 | 20356751,84 |
| Түбәне ремонтлау | 4045388,50 | 4045388,50 | - | - |
| Җылылык белән тәэмин итүнең йорт эчендәге инженерлык системаларын ремонтлау | 1595000,00 | - | - | 1595000,00 |
| Электр белән тәэмин итүнең йорт эчендәге инженерлык системаларын ремонтлау | 162354,00 | - | 162354,00 | - |
| Подъездны ремонтлау | 632548,00 | - | 632548,00 | - |
| ПСД эшләү | 1798951,23 | 502311,83 | 685737,72 | 610901,67 |
| Төзелеш контролен гамәлгә ашыру | 715152,89 | 226017,89 | 261865,13 | 227269,87 |

Капиталь ремонт үткәрүнең бәясен күрсәтеп, күпфатирлы йортлар исемлеге, шул исәптән Фонд акчалары исәбеннән, кыска вакытлы планга 3 нче кушымтада китерелгән.

## V. Капиталь ремонт буенча хезмәт күрсәтүләрнең һәм (яисә) эшләрнең иң чик бәясе

2023-2025 елда күп фатирлы йортларда гомуми мәйданы 1 кв. метрга исәпләгәндә капиталь ремонт буенча хезмәт күрсәтүләрнең һәм (яисә) эшләрнең иң чик бәясе 9,0 мең сум тәшкил итә.

Шул ук вакытта әлеге кыска вакытлы планга кертелгән күпфатирлы йортларны капиталь ремонтлауга хезмәт күрсәтүләрнең һәм (яисә) эшләрнең иң чик хакы күләме эш төрләре буенча Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы (алга таба - Министрлык) боерыгы белән раслана.

Капиталь ремонт буенча хезмәт күрсәтүләрнең һәм (яисә) эшләрнең иң чик хакын арттыру, шулай ук Кыска вакытлы план белән каралмаган хезмәт күрсәтүләр һәм (яисә) эшләр өчен түләү күпфатирлы йорттагы урыннар милекчеләре акчалары исәбеннән башкарыла, ул капиталь ремонтка кертемнең минималь күләменнән тыш капиталь ремонт өчен кертем рәвешендә түләнә.

## VI. Кыска вакытлы планны тормышка ашыру механизмы

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Башкарма комитеты:

- төбәк программасын гамәлгә ашыруның Кыска вакытлы муниципаль планнарын формалаштыра һәм Министрлыкка җибәрә;

- Министрлыкка норматив хокукый актларның күчермәләрен һәм финанс ярдәме күрсәтү шартларының үтәлешен раслаучы документларны тәкъдим итә;

- капиталь ремонт үткәрү өчен подряд оешмаларын сайлау процедурасында катнаша;

- башкарылган эшләрнең актларын, капиталь ремонт буенча эшләрне кабул итү актларын килештерә, күп фатирлы йортны капиталь ремонтлауга чыгымнарның расланган сметасында каралмаган акчаларны куллану очракларыннан тыш, шулай ук аны  арттырган очракта;

- җирле бюджет акчаларын капиталь ремонт эшләрен финанслауга федераль закон белән билгеләнгән тәртиптә һәм әлеге Кыска вакытлы план белән билгеләнгән күләмдә торак законнары нигезендә күчерә;

- капиталь ремонт буенча эшләрне кабул итү актларын килештерә, күп фатирлы йортны капиталь ремонтлауга чыгымнарның расланган сметасында каралмаган акчаларны куллану очракларыннан тыш, шулай ук аны  арттырган очракта;

- күпфатирлы йортларны капиталь ремонтлауга бүлеп бирелә торган акчаларны максатчан куллануны контрольдә тота;

-Министрлык билгеләгән тәртиптә тиешле муниципаль берәмлек буенча Кыска вакытлы планны гамәлгә ашыру максатыннан мәгълүмат базасын булдыра һәм актуаль хәлдә тота;

- Министрлыкка Фондка хисаплар формалаштыру өчен кирәкле документлар һәм мәгълүматлар тапшыралар.

ТМШ, ТТК, ТК, ИО:

- тикшерү актларын, капиталь ремонт буенча эш күләменә дефектлы ведомостьларны килештерәләр;

- дәүләт экспертизасы нәтиҗәсен алып, проект документациясен әзерләүне тәэмин итәләр;

- Министрлык тарафыннан расланган тәртип буенча сайлап алуны оештыручы булып торалар;

- капиталь ремонт үткәрү өчен подряд оешмаларын сайлау процедурасында катнашалар;

- бина  милекчеләренә капиталь ремонт башлану вакыты, кирәкле исемлек һәм хезмәтләр һәм (яки) эшләр күләме, аларның бәясе, күпфатирлы йортта гомуми мөлкәтне капиталь ремонтлауны финанслау тәртибе һәм чыганаклары турында тәкъдимнәр һәм Россия Федерациясе Торак кодексына ярашлы рәвештә капиталь ремонт үткәрү белән бәйле башка тәкъдимнәр тәкъдим итәләр;

- капиталь ремонт объектларына кертүне гамәлгә ашыралар;

- күпфатирлы йортларда гомум йорт мөлкәтен капиталь ремонтлау буенча эшләрнең вакытында һәм сыйфатлы башкарылуын контрольдә тоталар, шулай ук капиталь ремонттан соң күпфатирлы йортларны файдалануга кабул итүдә катнашалар.

Бина милекчеләре:

- тикшерү актларын, капиталь ремонт буенча эш күләменә дефектлы ведомостьларны килештерәләр;

- күпфатирлы йортларда капиталь ремонтны вакытында һәм сыйфатлы башкаруны контрольдә тотуда, шулай ук аларны капиталь ремонт белән тәмамланган объектларны тикшерү һәм файдалануга тапшыру актларына кул кую хокукы белән файдалануга кабул итүдә катнашалар.

Подряд оешмалары:

- Кыска сроклы план һәм подряд килешүе белән билгеләнгән срокларда күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәтне капиталь ремонтлау эшләрен башкаруны тәэмин итәләр;

- КС-2, КС-3 формасы буенча башкарылган эшләрнең актларын формалаштыралар;

- күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәтне капиталь ремонтлау эшләрен башкарганда төзелеш контролен гамәлгә ашыралар;

- күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәтне  капиталь ремонтлау буенча эшләрне сыйфатлы һәм вакытында башкарган өчен җаваплы;

- подряд килешүендә каралган башка эшләрне башкаралар.

«Татмедиа» ААҖ филиалы «Байрак» газетасы («Знамя», «Ялав») массакүләм мәгълүмат чараларында Кыска вакытлы планны гамәлгә ашыру барышын даими яктыртып тора.

Кыска вакытлы планны планлаштыру, үтәү, контрольдә тоту һәм мониторинглау «Торак фонды мониторингы» бердәм мәгълүмат продуктында гамәлгә ашырыла.

## VII. Күпфатирлы йортларның гомуми мөлкәтенә капиталь ремонт эшләрен башкару өчен подряд оешмаларын сайлап алу тәртибе

Подряд оешмалар Министрлык тарафыннан расланган тәртип нигезендә Татарстан Республикасында региональ оператор, муниципаль берәмлекнең җирле үзидарә органнары, муниципаль бюджет учреждениеләре тарафыннан сайлап алына.