| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БУИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БУА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ г. Буинск _____________ |  | # КАРАР № _____ |  |

Об утверждении Долгосрочной Республиканской

адресной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Буинского

муниципального района Республики Татарстан

В целях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Республики Татарстан от 25.03.2013 года № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан» и в соответствии с частью 12 статьи 12 Федерального закона от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Долгосрочную Республиканскую адресную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Буинского муниципального района Республики Татарстан (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета Буинского муниципального района Республики Татарстан от 17 декабря 2021 года № 389/ИК-п «Об утверждении Долгосрочной Республиканской адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Буинского муниципального района Республики Татарстан»

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте правовой информации (pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте Буинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя Исполнительного комитета Буинского муниципального района И.Г. Гиззатова

Руководитель                                                                                  Л.Р. Шакирзянов

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к Долгосрочной Республиканской адресной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Буинского муниципального района Республики Татарстан» утвержденный постановлением Исполнительного комитета Буинского муниципального района от 17.01.2023 г. № 3/ИК-п |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды работ в рамках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долгосрочной Республиканской адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год |  | Муниципальное образование | Адрес |  | Вид работы |  |  | Итого видов работ |  |  |  | Общая площадь МКД, кв.м |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 8 |  |  |
| 2014 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 11 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 7 |  |  |  | 3018,30 |  |  |
| 2014 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 46 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 3 |  |  |  | 3242,00 |  |  |
| 2014 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 128 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 6 |  |  |  | 3828,71 |  |  |
| 2014 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 143 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения |  |  | 5 |  |  |  | 681,80 |  |  |
| 2014 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Строительная, д. 29 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 7 |  |  |  | 3780,60 |  |  |
| 2014 |  | Итого по МО: Буинский р-н | 5 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 14551,41 |  |  |
| 2014 |  | Итого по субъекту: | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14551,41 |  |  |
| 2015 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 134 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Установка узлов регулирования, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 6 |  |  |  | 998,70 |  |  |
| 2015 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 132 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения |  |  | 4 |  |  |  | 2055,00 |  |  |
| 2015 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 128А |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши |  |  | 4 |  |  |  | 1898,80 |  |  |
| 2015 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Комсомольская, д. 21 |  | Ремонт фундамента |  |  | 1 |  |  |  | 716,00 |  |  |
| 2015 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 147 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада |  |  | 2 |  |  |  | 687,00 |  |  |
| 2015 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 21 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения |  |  | 3 |  |  |  | 1959,40 |  |  |
| 2015 |  | Буинский р-н | г. Буинск, пер. Парковый, д. 3 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 6 |  |  |  | 2542,00 |  |  |
| 2015 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 18 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада |  |  | 2 |  |  |  | 1971,80 |  |  |
| 2015 |  | Итого по МО: Буинский р-н | 8 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 12828,70 |  |  |
| 2015 |  | Итого по субъекту: | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27380,11 |  |  |
| 2016 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 177 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Изготовление технических паспортов |  |  | 3 |  |  |  | 1076,90 |  |  |
| 2016 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 134 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Изготовление технических паспортов |  |  | 3 |  |  |  | 998,70 |  |  |
| 2016 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 152А |  | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 2 |  |  |  | 2715,70 |  |  |
| 2016 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 5 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Изготовление технических паспортов |  |  | 3 |  |  |  | 966,50 |  |  |
| 2016 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Титова, д. 10 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Изготовление технических паспортов |  |  | 3 |  |  |  | 690,50 |  |  |
| 2016 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 170 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Изготовление технических паспортов |  |  | 3 |  |  |  | 1088,80 |  |  |
| 2016 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Камиля Зыятдинова, д. 7 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Изготовление технических паспортов |  |  | 3 |  |  |  | 818,00 |  |  |
| 2016 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 173 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Изготовление технических паспортов |  |  | 3 |  |  |  | 1047,50 |  |  |
| 2016 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Напольная, д. 31/12 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Изготовление технических паспортов |  |  | 3 |  |  |  | 826,30 |  |  |
| 2016 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 144 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Изготовление технических паспортов |  |  | 3 |  |  |  | 993,40 |  |  |
| 2016 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 37 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Изготовление технических паспортов |  |  | 3 |  |  |  | 2406,90 |  |  |
| 2016 |  | Итого по МО: Буинский р-н | 11 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 13629,20 |  |  |
| 2016 |  | Итого по субъекту: | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41009,31 |  |  |
| 2017 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 48 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Изготовление технических паспортов |  |  | 4 |  |  |  | 3171,40 |  |  |
| 2017 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 40 |  | Ремонт крыши, Изготовление технических паспортов |  |  | 2 |  |  |  | 2230,20 |  |  |
| 2017 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Кленовая, д. 1 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Изготовление технических паспортов |  |  | 6 |  |  |  | 887,20 |  |  |
| 2017 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 16 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Изготовление технических паспортов |  |  | 4 |  |  |  | 891,59 |  |  |
| 2017 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 54 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Изготовление технических паспортов |  |  | 3 |  |  |  | 2005,50 |  |  |
| 2017 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 41 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Изготовление технических паспортов |  |  | 3 |  |  |  | 2294,90 |  |  |
| 2017 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 38 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Установка узлов регулирования, Ремонт крыши, Изготовление технических паспортов |  |  | 5 |  |  |  | 2369,25 |  |  |
| 2017 |  | Итого по МО: Буинский р-н | 7 |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 13850,04 |  |  |
| 2017 |  | Итого по субъекту: | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54859,35 |  |  |
| 2018 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 136 |  | Ремонт фасада, ПСД экспертиза, Утепление фасада, Ремонт подъездов, Установка узлов регулирования, Технадзор, Установка ИТП, Восстановление частей имущества, не входящего в состав общего имущества в МКД, демонтированного при капремонте в составе общего имущества в МКД, а также восстановление благоустройства после окончания ремонтных работ, Энергообследование, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Ремонт вентиляционных каналов и дымоходов |  |  | 12 |  |  |  | 1059,00 |  |  |
| 2018 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 17 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Изготовление технических паспортов |  |  | 3 |  |  |  | 2082,70 |  |  |
| 2018 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Титова, д. 14 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Изготовление технических паспортов |  |  | 3 |  |  |  | 927,10 |  |  |
| 2018 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 23 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Изготовление технических паспортов |  |  | 3 |  |  |  | 2026,50 |  |  |
| 2018 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 33 |  | Ремонт фасада, ПСД экспертиза, Утепление фасада, Ремонт подъездов, Установка узлов регулирования, Технадзор, Установка ИТП, Восстановление частей имущества, не входящего в состав общего имущества в МКД, демонтированного при капремонте в составе общего имущества в МКД, а также восстановление благоустройства после окончания ремонтных работ, Энергообследование, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Ремонт вентиляционных каналов и дымоходов |  |  | 12 |  |  |  | 2298,20 |  |  |
| 2018 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 39 |  | Ремонт фасада, ПСД экспертиза, Утепление фасада, Ремонт подъездов, Установка узлов регулирования, Технадзор, Установка ИТП, Восстановление частей имущества, не входящего в состав общего имущества в МКД, демонтированного при капремонте в составе общего имущества в МКД, а также восстановление благоустройства после окончания ремонтных работ, Энергообследование, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Ремонт вентиляционных каналов и дымоходов |  |  | 12 |  |  |  | 908,60 |  |  |
| 2018 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 17А |  | Ремонт фасада, ПСД экспертиза, Утепление фасада, Ремонт подъездов, Установка узлов регулирования, Технадзор, Установка ИТП, Восстановление частей имущества, не входящего в состав общего имущества в МКД, демонтированного при капремонте в составе общего имущества в МКД, а также восстановление благоустройства после окончания ремонтных работ, Энергообследование, Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Ремонт вентиляционных каналов и дымоходов |  |  | 12 |  |  |  | 1888,10 |  |  |
| 2018 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Космовского, д. 75 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Изготовление технических паспортов |  |  | 7 |  |  |  | 306,70 |  |  |
| 2018 |  | Итого по МО: Буинский р-н | 8 |  |  |  |  | 64 |  |  |  | 11496,90 |  |  |
| 2018 |  | Итого по субъекту: | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66356,25 |  |  |
| 2019 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 2А |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Изготовление технических паспортов |  |  | 3 |  |  |  | 1539,00 |  |  |
| 2019 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 7 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Изготовление технических паспортов |  |  | 3 |  |  |  | 1080,60 |  |  |
| 2019 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Камиля Зыятдинова, д. 9 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Установка узлов регулирования, Установка приборов учета электроэнергии, Изготовление технических паспортов , Установка приборов учета ХВС |  |  | 6 |  |  |  | 3143,01 |  |  |
| 2019 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Некрасова, д. 27 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Изготовление технических паспортов |  |  | 3 |  |  |  | 402,50 |  |  |
| 2019 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Жореса, д. 108 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Изготовление технических паспортов |  |  | 3 |  |  |  | 692,80 |  |  |
| 2019 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Комсомольская, д. 30 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Изготовление технических паспортов |  |  | 3 |  |  |  | 637,30 |  |  |
| 2019 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Советская, д. 13 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Изготовление технических паспортов |  |  | 4 |  |  |  | 1659,50 |  |  |
| 2019 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Жореса, д. 112 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Изготовление технических паспортов |  |  | 4 |  |  |  | 791,50 |  |  |
| 2019 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Шафранова, д. 22 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Изготовление технических паспортов |  |  | 3 |  |  |  | 1060,40 |  |  |
| 2019 |  | Итого по МО: Буинский р-н | 9 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 11006,61 |  |  |
| 2019 |  | Итого по субъекту: | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77362,86 |  |  |
| 2020 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Космовского, д. 81 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада |  |  | 2 |  |  |  | 810,60 |  |  |
| 2020 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 152А |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада |  |  | 3 |  |  |  | 2715,70 |  |  |
| 2020 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Энгельса, д. 52/44 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада |  |  | 2 |  |  |  | 345,30 |  |  |
| 2020 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 50 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 2366,30 |  |  |
| 2020 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Кленовая, д. 7 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада |  |  | 2 |  |  |  | 2339,26 |  |  |
| 2020 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 9 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада |  |  | 2 |  |  |  | 880,60 |  |  |
| 2020 |  | Итого по МО: Буинский р-н | 6 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 9457,76 |  |  |
| 2020 |  | Итого по субъекту: | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86820,62 |  |  |
| 2021 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 48 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 3 |  |  |  | 3171,40 |  |  |
| 2021 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Молодежная, д. 3 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада |  |  | 2 |  |  |  | 1295,80 |  |  |
| 2021 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 40 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 2 |  |  |  | 2230,20 |  |  |
| 2021 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 145 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада |  |  | 2 |  |  |  | 769,60 |  |  |
| 2021 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 34 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада |  |  | 2 |  |  |  | 1935,60 |  |  |
| 2021 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 16 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 891,59 |  |  |
| 2021 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Камиля Зыятдинова, д. 9 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 3143,01 |  |  |
| 2021 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 50 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада |  |  | 2 |  |  |  | 2366,30 |  |  |
| 2021 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 38 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения |  |  | 1 |  |  |  | 2369,25 |  |  |
| 2021 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 134 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада |  |  | 2 |  |  |  | 1095,70 |  |  |
| 2021 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 25 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада |  |  | 2 |  |  |  | 449,40 |  |  |
| 2021 |  | Итого по МО: Буинский р-н | 11 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 19717,85 |  |  |
| 2021 |  | Итого по субъекту: | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 106538,47 |  |  |
| 2022 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 10 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада |  |  | 3 |  |  |  | 1469,40 |  |  |
| 2022 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 3 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада |  |  | 3 |  |  |  | 986,10 |  |  |
| 2022 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 54 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2005,50 |  |  |
| 2022 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Камиля Зыятдинова, д. 10 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада |  |  | 2 |  |  |  | 884,35 |  |  |
| 2022 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Кленовая, д. 7 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 2339,26 |  |  |
| 2022 |  | Буинский р-н | с. Старый Студенец, ул. Чишмя, д. 1 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт подъездов, Ремонт крыши |  |  | 3 |  |  |  | 1536,50 |  |  |
| 2022 |  | Итого по МО: Буинский р-н | 6 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 9221,11 |  |  |
| 2022 |  | Итого по субъекту: | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 115759,58 |  |  |
| 2023 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Молодежная, д. 2 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада |  |  | 2 |  |  |  | 2122,10 |  |  |
| 2023 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Железнодорожная, д. 55 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 1961,90 |  |  |
| 2023 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Камиля Зыятдинова, д. 7 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 818,00 |  |  |
| 2023 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Камиля Зыятдинова, д. 2 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада |  |  | 2 |  |  |  | 2226,70 |  |  |
| 2023 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 175 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада |  |  | 2 |  |  |  | 1346,90 |  |  |
| 2023 |  | Итого по МО: Буинский р-н | 5 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8475,60 |  |  |
| 2023 |  | Итого по субъекту: | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 124235,18 |  |  |
| 2024 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 40 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада |  |  | 2 |  |  |  | 2230,20 |  |  |
| 2024 |  | Буинский р-н | с. Кият, ул. Молодежная, д. 5 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт подъездов |  |  | 2 |  |  |  | 741,20 |  |  |
| 2024 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 8/31 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада |  |  | 2 |  |  |  | 1866,60 |  |  |
| 2024 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 17 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада |  |  | 2 |  |  |  | 1584,60 |  |  |
| 2024 |  | Итого по МО: Буинский р-н | 4 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 6422,60 |  |  |
| 2024 |  | Итого по субъекту: | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130657,78 |  |  |
| 2025 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Камиля Зыятдинова, д. 2А |  | Ремонт фасада, Утепление фасада |  |  | 2 |  |  |  | 1925,70 |  |  |
| 2025 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 132 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2055,00 |  |  |
| 2025 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Шафранова, д. 24 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада |  |  | 2 |  |  |  | 1039,00 |  |  |
| 2025 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 46 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада |  |  | 2 |  |  |  | 3242,00 |  |  |
| 2025 |  | Итого по МО: Буинский р-н | 4 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8261,70 |  |  |
| 2025 |  | Итого по субъекту: | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 138919,48 |  |  |
| 2026 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Молодежная, д. 2 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 2122,10 |  |  |
| 2026 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Молодежная, д. 1А |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2215,90 |  |  |
| 2026 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 40 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2230,20 |  |  |
| 2026 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Титова, д. 14 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 927,10 |  |  |
| 2026 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Комсомольская, д. 21 |  | Ремонт подвального помещения |  |  | 1 |  |  |  | 716,00 |  |  |
| 2026 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 54 |  | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 2 |  |  |  | 2005,50 |  |  |
| 2026 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 50 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 2 |  |  |  | 2366,30 |  |  |
| 2026 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 23 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 2026,50 |  |  |
| 2026 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 18 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 1971,80 |  |  |
| 2026 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Кленовая, д. 7 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2339,26 |  |  |
| 2026 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Кленовая, д. 3 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2654,70 |  |  |
| 2026 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 38 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 1 |  |  |  | 2369,25 |  |  |
| 2026 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 17А |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 1888,10 |  |  |
| 2026 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 37 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 2406,90 |  |  |
| 2026 |  | Итого по МО: Буинский р-н | 14 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 28239,61 |  |  |
| 2026 |  | Итого по субъекту: | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 167159,09 |  |  |
| 2027 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 35 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 1840,90 |  |  |
| 2027 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Камиля Зыятдинова, д. 2А |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 1925,70 |  |  |
| 2027 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 21, корп. 2 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2022,80 |  |  |
| 2027 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Молодежная, д. 1 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2188,45 |  |  |
| 2027 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 20 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 2108,40 |  |  |
| 2027 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Камиля Зыятдинова, д. 9 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт подвального помещения |  |  | 2 |  |  |  | 3143,01 |  |  |
| 2027 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Камиля Зыятдинова, д. 10 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 884,35 |  |  |
| 2027 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 21 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 1959,40 |  |  |
| 2027 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Кленовая, д. 7 |  | Ремонт подвального помещения |  |  | 1 |  |  |  | 2339,26 |  |  |
| 2027 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 133 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2802,60 |  |  |
| 2027 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 167 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 4672,13 |  |  |
| 2027 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Космовского, д. 75 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 306,70 |  |  |
| 2027 |  | Буинский р-н | г.п.. город Буинск, г. Буинск, ул. Советская, д. 24А корпус А |  | Ремонт фасада, Утепление фасада |  |  | 2 |  |  |  | 3006,91 |  |  |
| 2027 |  | Итого по МО: Буинский р-н | 13 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 29200,61 |  |  |
| 2027 |  | Итого по субъекту: | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 196359,70 |  |  |
| 2028 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Молодежная, д. 1А |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 2215,90 |  |  |
| 2028 |  | Буинский р-н | с. Кият, ул. Молодежная, д. 3 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 661,10 |  |  |
| 2028 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 21, корп. 4 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1295,90 |  |  |
| 2028 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Молодежная, д. 1 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 2188,45 |  |  |
| 2028 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Матросова, д. 24 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 706,00 |  |  |
| 2028 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Кленовая, д. 3 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 2654,70 |  |  |
| 2028 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 41 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 2294,90 |  |  |
| 2028 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Молодежная, д. 13 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 3054,18 |  |  |
| 2028 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Космовского, д. 52/50 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 292,40 |  |  |
| 2028 |  | Итого по МО: Буинский р-н | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 15363,53 |  |  |
| 2028 |  | Итого по субъекту: | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 211723,23 |  |  |
| 2029 |  | Буинский р-н | с. Кият, ул. Молодежная, д. 4 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 673,80 |  |  |
| 2029 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Титова, д. 14 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 927,10 |  |  |
| 2029 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 21, корп. 2 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 2022,80 |  |  |
| 2029 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 21, корп. 4 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 1295,90 |  |  |
| 2029 |  | Буинский р-н | с. Кият, ул. Молодежная, д. 5 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 741,20 |  |  |
| 2029 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 147 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 687,00 |  |  |
| 2029 |  | Буинский р-н | с. Кият, ул. Заводская, д. 13 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 315,30 |  |  |
| 2029 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Железнодорожная, д. 49 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 267,50 |  |  |
| 2029 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Шафранова, д. 22 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 1060,40 |  |  |
| 2029 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 9 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 880,60 |  |  |
| 2029 |  | Итого по МО: Буинский р-н | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 8871,60 |  |  |
| 2029 |  | Итого по субъекту: | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220594,83 |  |  |
| 2030 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 48 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 3171,40 |  |  |
| 2030 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Молодежная, д. 1А |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2215,90 |  |  |
| 2030 |  | Буинский р-н | с. Кият, ул. Молодежная, д. 4 |  | Ремонт фундамента |  |  | 1 |  |  |  | 673,80 |  |  |
| 2030 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 11 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 3018,30 |  |  |
| 2030 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Камиля Зыятдинова, д. 2А |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Ремонт подвального помещения |  |  | 2 |  |  |  | 1925,70 |  |  |
| 2030 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 40 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2230,20 |  |  |
| 2030 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 21, корп. 4 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1295,90 |  |  |
| 2030 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 2А |  | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1539,00 |  |  |
| 2030 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Строительная, д. 19 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 420,10 |  |  |
| 2030 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Комсомольская, д. 23 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 713,60 |  |  |
| 2030 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Кленовая, д. 1 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт подвального помещения |  |  | 2 |  |  |  | 887,20 |  |  |
| 2030 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 20 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2108,40 |  |  |
| 2030 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Камиля Зыятдинова, д. 11 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Утепление фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения |  |  | 7 |  |  |  | 3049,70 |  |  |
| 2030 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Камиля Зыятдинова, д. 9 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 3143,01 |  |  |
| 2030 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Энгельса, д. 52/44 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 345,30 |  |  |
| 2030 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Комсомольская, д. 17 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 702,20 |  |  |
| 2030 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Титова, д. 10 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 690,50 |  |  |
| 2030 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 21, корп. 1 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1555,50 |  |  |
| 2030 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 19 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2082,50 |  |  |
| 2030 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 149 |  | Ремонт фундамента |  |  | 1 |  |  |  | 947,50 |  |  |
| 2030 |  | Буинский р-н | г. Буинск, пер. Парковый, д. 3 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2542,00 |  |  |
| 2030 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Комсомольская, д. 30 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 637,30 |  |  |
| 2030 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Кленовая, д. 7 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2339,26 |  |  |
| 2030 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 128 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 3828,71 |  |  |
| 2030 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Кленовая, д. 3 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2654,70 |  |  |
| 2030 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Камиля Зыятдинова, д. 7 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 818,00 |  |  |
| 2030 |  | Буинский р-н | д. Малая Буинка, ул. Шоссейная, д. 8 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 397,60 |  |  |
| 2030 |  | Буинский р-н | с. Старый Студенец, ул. Чишмя, д. 1 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Ремонт подвального помещения |  |  | 2 |  |  |  | 1536,50 |  |  |
| 2030 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Некрасова, д. 29 |  | Ремонт фундамента |  |  | 1 |  |  |  | 995,40 |  |  |
| 2030 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 38 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2369,25 |  |  |
| 2030 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Строительная, д. 29 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт крыши |  |  | 2 |  |  |  | 3780,60 |  |  |
| 2030 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Космовского, д. 75 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 306,70 |  |  |
| 2030 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 21, корп. 5 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1868,04 |  |  |
| 2030 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Камиля Зыятдинова, д. 2 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Ремонт подвального помещения |  |  | 2 |  |  |  | 2226,70 |  |  |
| 2030 |  | Итого по МО: Буинский р-н | 34 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 59016,47 |  |  |
| 2030 |  | Итого по субъекту: | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 279611,30 |  |  |
| 2031 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 20а корпус 1 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 1260,70 |  |  |
| 2031 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Молодежная, д. 3 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 1295,80 |  |  |
| 2031 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 13 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт крыши |  |  | 2 |  |  |  | 393,20 |  |  |
| 2031 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Строительная, д. 7 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 1201,00 |  |  |
| 2031 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 133г |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 1408,70 |  |  |
| 2031 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Комсомольская, д. 21 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада |  |  | 2 |  |  |  | 716,00 |  |  |
| 2031 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 21, корп. 1 |  | Ремонт подвального помещения, Ремонт крыши |  |  | 2 |  |  |  | 1555,50 |  |  |
| 2031 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Жореса, д. 108 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 692,80 |  |  |
| 2031 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 9А |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 617,00 |  |  |
| 2031 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 21, корп. 3 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 2 |  |  |  | 1278,80 |  |  |
| 2031 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 25 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 449,40 |  |  |
| 2031 |  | Итого по МО: Буинский р-н | 11 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 10868,90 |  |  |
| 2031 |  | Итого по субъекту: | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 290480,20 |  |  |
| 2032 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Молодежная, д. 1А |  | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2215,90 |  |  |
| 2032 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 152А |  | Ремонт подвального помещения |  |  | 1 |  |  |  | 2715,70 |  |  |
| 2032 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Строительная, д. 19 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 420,10 |  |  |
| 2032 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 7 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 1080,60 |  |  |
| 2032 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 46 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 3242,00 |  |  |
| 2032 |  | Буинский р-н | с. Кият, ул. Заводская, д. 13 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 315,30 |  |  |
| 2032 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Камиля Зыятдинова, д. 7 |  | Ремонт подвального помещения |  |  | 1 |  |  |  | 818,00 |  |  |
| 2032 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Строительная, д. 5 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 1109,10 |  |  |
| 2032 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 11 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 1081,20 |  |  |
| 2032 |  | Итого по МО: Буинский р-н | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 12997,90 |  |  |
| 2032 |  | Итого по субъекту: | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 303478,10 |  |  |
| 2033 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 35 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1840,90 |  |  |
| 2033 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Молодежная, д. 2 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2122,10 |  |  |
| 2033 |  | Буинский р-н | с. Кият, ул. Молодежная, д. 4 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 673,80 |  |  |
| 2033 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Молодежная, д. 3 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1295,80 |  |  |
| 2033 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Титова, д. 14 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 927,10 |  |  |
| 2033 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 10 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1469,40 |  |  |
| 2033 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 21, корп. 2 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2022,80 |  |  |
| 2033 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 145 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 769,60 |  |  |
| 2033 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Некрасова, д. 23 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 414,40 |  |  |
| 2033 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 34 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1935,60 |  |  |
| 2033 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 2А |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1539,00 |  |  |
| 2033 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 3 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 986,10 |  |  |
| 2033 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Камиля Зыятдинова, д. 9 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 3143,01 |  |  |
| 2033 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Красноармейская, д. 47 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 427,70 |  |  |
| 2033 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Некрасова, д. 27 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 402,50 |  |  |
| 2033 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Камиля Зыятдинова, д. 10 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 884,35 |  |  |
| 2033 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 21 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1959,40 |  |  |
| 2033 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 18 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1971,80 |  |  |
| 2033 |  | Буинский р-н | с. Кият, ул. Заводская, д. 13 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 315,30 |  |  |
| 2033 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 33 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2298,20 |  |  |
| 2033 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 8/31 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1866,60 |  |  |
| 2033 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 143 |  | Ремонт фундамента |  |  | 1 |  |  |  | 681,80 |  |  |
| 2033 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 134 |  | Ремонт фундамента |  |  | 1 |  |  |  | 1095,70 |  |  |
| 2033 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Некрасова, д. 29 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 995,40 |  |  |
| 2033 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Молодежная, д. 13 |  | Ремонт подвального помещения |  |  | 1 |  |  |  | 3054,18 |  |  |
| 2033 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 17А |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1888,10 |  |  |
| 2033 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 21, корп. 5 |  | Ремонт подвального помещения |  |  | 1 |  |  |  | 1868,04 |  |  |
| 2033 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 146 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 1487,38 |  |  |
| 2033 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 17 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС |  |  | 3 |  |  |  | 1584,60 |  |  |
| 2033 |  | Итого по МО: Буинский р-н | 29 |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 41920,66 |  |  |
| 2033 |  | Итого по субъекту: | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 345398,76 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 4 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 1 |  |  |  | 1285,10 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 20а корпус 1 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1260,70 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | с. Кият, ул. Молодежная, д. 3 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 661,10 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Строительная, д. 1 |  | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 2 |  |  |  | 1849,00 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 13 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС |  |  | 2 |  |  |  | 393,20 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 177 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1076,90 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 20а, корп. 2 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 680,20 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 26 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС |  |  | 1 |  |  |  | 1537,10 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 17 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2082,70 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Строительная, д. 3 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 4 |  |  |  | 1492,20 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Некрасова, д. 23 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 414,40 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Молодежная, д. 1 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2188,45 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 5 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Ремонт крыши |  |  | 2 |  |  |  | 966,50 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 7 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС |  |  | 2 |  |  |  | 1080,60 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Комсомольская, д. 23 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 713,60 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 16 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 891,59 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Шафранова, д. 24 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1039,00 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | с. Кият, ул. Молодежная, д. 5 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 741,20 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Некрасова, д. 33 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1610,20 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Комсомольская, д. 21 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Ремонт крыши |  |  | 2 |  |  |  | 716,00 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Комсомольская, д. 17 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 702,20 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Жореса, д. 108 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 692,80 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 147 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 687,00 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 23 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2026,50 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Комсомольская, д. 30 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС |  |  | 2 |  |  |  | 637,30 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 170 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1088,80 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Молодежная, д. 5 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2194,05 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 133 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2802,60 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 15 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС |  |  | 2 |  |  |  | 990,10 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 173 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Ремонт крыши |  |  | 2 |  |  |  | 1047,50 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гарнизова, д. 2 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 646,30 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Жореса, д. 112 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 791,50 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Напольная, д. 31/12 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 826,30 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 39 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 908,60 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г.п.. город Буинск, г. Буинск, ул. Советская, д. 24А корпус Б |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 3028,34 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 134 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 1095,70 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Некрасова, д. 29 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 995,40 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 144 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 993,40 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | с. Кият, ул. Молодежная, д. 6 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1103,70 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 11 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС |  |  | 2 |  |  |  | 1081,20 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г.п.. город Буинск, г. Буинск, ул. Советская, д. 24А корпус А |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 3006,91 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 9 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС |  |  | 2 |  |  |  | 880,60 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 21, корп. 5 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1868,04 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Космовского, д. 107 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 4 |  |  |  | 1354,60 |  |  |
| 2034 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 25 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 449,40 |  |  |
| 2034 |  | Итого по МО: Буинский р-н | 45 |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 54578,58 |  |  |
| 2034 |  | Итого по субъекту: | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 399977,34 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Жореса, д. 110 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 793,70 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Космовского, д. 75а |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 343,90 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Комсомольская, д. 28 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС |  |  | 2 |  |  |  | 944,70 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. 65-летия Победы, д. 7 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2395,10 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Титова, д. 8 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 677,40 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 153 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1222,20 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Космовского, д. 81а |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 536,10 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Строительная, д. 1 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 2 |  |  |  | 1849,00 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 136 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1059,00 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Космовского, д. 81 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 810,60 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Титова, д. 6 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 570,90 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 10 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 1469,40 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 21, корп. 2 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2022,80 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 145 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 769,60 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Строительная, д. 19 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 420,10 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 26а |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1381,10 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Шафранова, д. 24 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 1039,00 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 3а |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 981,60 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 3 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 986,10 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Камиля Зыятдинова, д. 9 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения |  |  | 1 |  |  |  | 3143,01 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Красноармейская, д. 47 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 427,70 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Казанская, д. 1а |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 321,40 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Матросова, д. 24 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 706,00 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Казанский Тракт, д. 3Б |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 656,10 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Некрасова, д. 33 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 1610,20 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 2Б |  | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 1 |  |  |  | 1285,10 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Железнодорожная, д. 55 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 2 |  |  |  | 1961,90 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 50 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2366,30 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 21, корп. 1 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 2 |  |  |  | 1555,50 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 28 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 4655,69 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 7А |  | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 1 |  |  |  | 1285,10 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Вокзальная, д. 80 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 522,60 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 142 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 420,10 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Титова, д. 2 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 616,10 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 18 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 334,00 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Зеленая, д. 54 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 473,70 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | д. Малая Буинка, ул. Шоссейная, д. 8 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 397,60 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 133 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 3 |  |  |  | 2802,60 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Советская, д. 13 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1659,50 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Камиля Зыятдинова, д. 8 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1899,20 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г.п.. город Буинск, г. Буинск, ул. Гагарина, д. 5а |  | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 2 |  |  |  | 1432,80 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Железнодорожная, д. 49 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 267,50 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 134 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1095,70 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 3 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 955,60 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Вахитова, д. 191 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 969,40 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 144 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 993,40 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Молодежная, д. 13 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 3054,18 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Космовского, д. 52/50 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 292,40 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | с. Кият, ул. Молодежная, д. 6 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 1103,70 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 167 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада |  |  | 2 |  |  |  | 4672,13 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. 65-летия Победы, д. 5 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Ремонт подвального помещения |  |  | 2 |  |  |  | 2397,20 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 9А |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 617,00 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 21, корп. 5 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 1868,04 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 21, корп. 3 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 1278,80 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 146 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1487,38 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Некрасова, д. 22А |  | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 1 |  |  |  | 1167,50 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 136 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Ремонт подвального помещения |  |  | 2 |  |  |  | 968,14 |  |  |
| 2035 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Титова, д. 4 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 666,00 |  |  |
| 2035 |  | Итого по МО: Буинский р-н | 58 |  |  |  |  | 68 |  |  |  | 74658,57 |  |  |
| 2035 |  | Итого по субъекту: | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 474635,91 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Напольная, д. 39 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 844,90 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 4 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 1285,10 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 133Д |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 835,60 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 151 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1801,20 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 136 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 1059,00 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 26 |  | Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Утепление фасада |  |  | 3 |  |  |  | 1537,10 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Строительная, д. 7 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1201,00 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Камиля Зыятдинова, д. 6а |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 992,20 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 134 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 998,70 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 145 |  | Ремонт фундамента |  |  | 1 |  |  |  | 769,60 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 133г |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1408,70 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Камиля Зыятдинова, д. 11 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 1 |  |  |  | 3049,70 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Космовского, д. 110Д |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт крыши |  |  | 2 |  |  |  | 1397,10 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Матросова, д. 24 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Ремонт фундамента |  |  | 2 |  |  |  | 706,00 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 2Б |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 1285,10 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 23А |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС |  |  | 2 |  |  |  | 751,20 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Зеленая, д. 31 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Установка приборов учета электроэнергии, Установка приборов учета ХВС |  |  | 10 |  |  |  | 471,40 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | рзд. Лащи, ул. Центральная, д. 2 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Ремонт фундамента, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения, Установка приборов учета электроэнергии, Установка приборов учета ХВС |  |  | 12 |  |  |  | 382,60 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 7А |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 1285,10 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Вокзальная, д. 80 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 522,60 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Строительная, д. 27 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 4514,20 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 9В |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 1285,10 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Напольная, д. 31/12 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 826,30 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Космовского, д. 52/50 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 292,40 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Комсомольская, д. 32А |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 550,80 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Комсомольская, д. 32Б |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 521,60 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 167 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 4672,13 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 15 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2271,40 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | г.п.. город Буинск, г. Буинск, ул. Гагарина, д. 13А |  | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 2 |  |  |  | 1275,70 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | с. Альшихово, ул. Правды, д. 50 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка приборов учета электроэнергии, Установка приборов учета ХВС, Установка приборов учета тепла |  |  | 10 |  |  |  | 478,10 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | п. железнодорожного разъезда Лащи, ул. Центральная, д. 4 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 7 |  |  |  | 417,80 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Некрасова, д. 22А |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 1167,50 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | с. Адав-Тулумбаево, ул. Советская, д. 21в |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка приборов учета электроэнергии, Установка приборов учета ХВС |  |  | 9 |  |  |  | 219,20 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Камиля Зыятдинова, д. 13 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Утепление фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка приборов учета электроэнергии, Установка приборов учета ХВС, Установка приборов учета тепла |  |  | 11 |  |  |  | 3138,90 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 175 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1346,90 |  |  |
| 2036 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 23 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 669,20 |  |  |
| 2036 |  | Итого по МО: Буинский р-н | 36 |  |  |  |  | 95 |  |  |  | 46231,13 |  |  |
| 2036 |  | Итого по субъекту: | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 520867,04 |  |  |
| 2037 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Комсомольская, д. 19А |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 792,80 |  |  |
| 2037 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 133Д |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 835,60 |  |  |
| 2037 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Комсомольская, д. 32Д |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1029,90 |  |  |
| 2037 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Молодежная, д. 3 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1295,80 |  |  |
| 2037 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Луговая, д. 32 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 341,00 |  |  |
| 2037 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 177 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 1076,90 |  |  |
| 2037 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 20а, корп. 2 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения |  |  | 1 |  |  |  | 680,20 |  |  |
| 2037 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 2 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 967,50 |  |  |
| 2037 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Шафранова, д. 20 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1056,00 |  |  |
| 2037 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Строительная, д. 19 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 4 |  |  |  | 420,10 |  |  |
| 2037 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 2А |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 1539,00 |  |  |
| 2037 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 138 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1060,20 |  |  |
| 2037 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 1 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС |  |  | 2 |  |  |  | 1055,10 |  |  |
| 2037 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Некрасова, д. 27 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 402,50 |  |  |
| 2037 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Строительная, д. 27 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши |  |  | 3 |  |  |  | 4514,20 |  |  |
| 2037 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 8/31 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 1866,60 |  |  |
| 2037 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Комсомольская, д. 32Г |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 806,70 |  |  |
| 2037 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Строительная, д. 5 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1109,10 |  |  |
| 2037 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 39 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 908,60 |  |  |
| 2037 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 7 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 996,80 |  |  |
| 2037 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Шафранова, д. 22 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1060,40 |  |  |
| 2037 |  | Итого по МО: Буинский р-н | 21 |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 23815,00 |  |  |
| 2037 |  | Итого по субъекту: | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 544682,04 |  |  |
| 2038 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Вокзальная, д. 82 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1431,60 |  |  |
| 2038 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 9 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2560,40 |  |  |
| 2038 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Жореса, д. 114 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Ремонт подвального помещения |  |  | 2 |  |  |  | 3481,90 |  |  |
| 2038 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 17 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 2082,70 |  |  |
| 2038 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Жореса, д. 116 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 7 |  |  |  | 267,60 |  |  |
| 2038 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Камиля Зыятдинова, д. 9 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 1 |  |  |  | 3143,01 |  |  |
| 2038 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Матросова, д. 24 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада |  |  | 2 |  |  |  | 706,00 |  |  |
| 2038 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Комсомольская, д. 1а |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 467,70 |  |  |
| 2038 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 46 |  | Ремонт фундамента, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения |  |  | 2 |  |  |  | 3242,00 |  |  |
| 2038 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Некрасова, д. 42А |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 568,33 |  |  |
| 2038 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Некрасова, д. 27 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 402,50 |  |  |
| 2038 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Титова, д. 10 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 690,50 |  |  |
| 2038 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 142 |  | Ремонт фундамента |  |  | 1 |  |  |  | 420,10 |  |  |
| 2038 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Кленовая, д. 7 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения |  |  | 1 |  |  |  | 2339,26 |  |  |
| 2038 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 9В |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1285,10 |  |  |
| 2038 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 170 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 1088,80 |  |  |
| 2038 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 15 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 990,10 |  |  |
| 2038 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 41 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2294,90 |  |  |
| 2038 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Некрасова, д. 42 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 551,30 |  |  |
| 2038 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Некрасова, д. 25 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 386,60 |  |  |
| 2038 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Космовского, д. 107 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения |  |  | 3 |  |  |  | 1354,60 |  |  |
| 2038 |  | Итого по МО: Буинский р-н | 21 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 29755,00 |  |  |
| 2038 |  | Итого по субъекту: | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 574437,04 |  |  |
| 2039 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 4 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 2 |  |  |  | 1285,10 |  |  |
| 2039 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Молодежная, д. 13а |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 3311,30 |  |  |
| 2039 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Строительная, д. 3 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Установка приборов учета электроэнергии, Установка приборов учета ХВС |  |  | 6 |  |  |  | 1492,20 |  |  |
| 2039 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 34 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 1935,60 |  |  |
| 2039 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Космовского, д. 110Д |  | Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 5 |  |  |  | 1397,10 |  |  |
| 2039 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Матросова, д. 24 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 2 |  |  |  | 706,00 |  |  |
| 2039 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Кленовая, д. 7 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 1 |  |  |  | 2339,26 |  |  |
| 2039 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Молодежная, д. 5 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 2194,05 |  |  |
| 2039 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 143 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 681,80 |  |  |
| 2039 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Строительная, д. 29 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 3780,60 |  |  |
| 2039 |  | Буинский р-н | г.п.. город Буинск, г. Буинск, ул. Советская, д. 24А корпус А |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 3006,91 |  |  |
| 2039 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 9 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 880,60 |  |  |
| 2039 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 21, корп. 3 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1278,80 |  |  |
| 2039 |  | Итого по МО: Буинский р-н | 13 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24289,32 |  |  |
| 2039 |  | Итого по субъекту: | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 598726,36 |  |  |
| 2040 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 35 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада |  |  | 2 |  |  |  | 1840,90 |  |  |
| 2040 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Строительная, д. 1 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Установка приборов учета электроэнергии, Установка приборов учета ХВС |  |  | 6 |  |  |  | 1849,00 |  |  |
| 2040 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 2 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада |  |  | 2 |  |  |  | 967,50 |  |  |
| 2040 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Молодежная, д. 13а |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 6 |  |  |  | 3311,30 |  |  |
| 2040 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 132 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2055,00 |  |  |
| 2040 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 128А |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения |  |  | 2 |  |  |  | 1898,80 |  |  |
| 2040 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 2Б |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 2 |  |  |  | 1285,10 |  |  |
| 2040 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Энгельса, д. 52/44 |  | Ремонт подвального помещения |  |  | 1 |  |  |  | 345,30 |  |  |
| 2040 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 50 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2366,30 |  |  |
| 2040 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 7А |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 2 |  |  |  | 1285,10 |  |  |
| 2040 |  | Буинский р-н | с. Кият, ул. Заводская, д. 13 |  | Ремонт фундамента |  |  | 1 |  |  |  | 315,30 |  |  |
| 2040 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 33 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 2298,20 |  |  |
| 2040 |  | Буинский р-н | г.п.. город Буинск, г. Буинск, ул. Гагарина, д. 5а |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 2 |  |  |  | 1432,80 |  |  |
| 2040 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Железнодорожная, д. 49 |  | Ремонт подвального помещения |  |  | 1 |  |  |  | 267,50 |  |  |
| 2040 |  | Буинский р-н | г.п.. город Буинск, г. Буинск, ул. Советская, д. 24А корпус Б |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 3028,34 |  |  |
| 2040 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Шафранова, д. 22 |  | Ремонт подвального помещения |  |  | 1 |  |  |  | 1060,40 |  |  |
| 2040 |  | Буинский р-н | с. Кият, ул. Молодежная, д. 6 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1103,70 |  |  |
| 2040 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 9А |  | Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Утепление фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения |  |  | 5 |  |  |  | 617,00 |  |  |
| 2040 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Некрасова, д. 22А |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 2 |  |  |  | 1167,50 |  |  |
| 2040 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Камиля Зыятдинова, д. 2 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 2226,70 |  |  |
| 2040 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Титова, д. 4 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 666,00 |  |  |
| 2040 |  | Итого по МО: Буинский р-н | 21 |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 31387,74 |  |  |
| 2040 |  | Итого по субъекту: | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 630114,10 |  |  |
| 2041 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Жореса, д. 110 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 793,70 |  |  |
| 2041 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Титова, д. 8 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 677,40 |  |  |
| 2041 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Космовского, д. 81 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 810,60 |  |  |
| 2041 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 20а, корп. 2 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 1 |  |  |  | 680,20 |  |  |
| 2041 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Титова, д. 6 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 570,90 |  |  |
| 2041 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Строительная, д. 7 |  | Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 5 |  |  |  | 1201,00 |  |  |
| 2041 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 152А |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2715,70 |  |  |
| 2041 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 21, корп. 4 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1295,90 |  |  |
| 2041 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 132 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2055,00 |  |  |
| 2041 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 2А |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1539,00 |  |  |
| 2041 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 133г |  | Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Утепление фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 6 |  |  |  | 1408,70 |  |  |
| 2041 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Матросова, д. 24 |  | Установка приборов учета ХВС |  |  | 1 |  |  |  | 706,00 |  |  |
| 2041 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 149 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 947,50 |  |  |
| 2041 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Титова, д. 2 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 616,10 |  |  |
| 2041 |  | Буинский р-н | с. Старый Студенец, ул. Чишмя, д. 1 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения |  |  | 1 |  |  |  | 1536,50 |  |  |
| 2041 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 9А |  | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 1 |  |  |  | 617,00 |  |  |
| 2041 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 37 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2406,90 |  |  |
| 2041 |  | Буинский р-н | г.п.. город Буинск, г. Буинск, ул. Гагарина, д. 13А |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 2 |  |  |  | 1275,70 |  |  |
| 2041 |  | Итого по МО: Буинский р-н | 18 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 21853,80 |  |  |
| 2041 |  | Итого по субъекту: | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 651967,90 |  |  |
| 2042 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Космовского, д. 75а |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 343,90 |  |  |
| 2042 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Комсомольская, д. 28 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 944,70 |  |  |
| 2042 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 133Д |  | Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Утепление фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Установка приборов учета электроэнергии, Установка приборов учета ХВС |  |  | 8 |  |  |  | 835,60 |  |  |
| 2042 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Кленовая, д. 1 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 887,20 |  |  |
| 2042 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 128А |  | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 1898,80 |  |  |
| 2042 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 1 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши |  |  | 3 |  |  |  | 1055,10 |  |  |
| 2042 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Казанская, д. 1а |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 321,40 |  |  |
| 2042 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 54 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 1 |  |  |  | 2005,50 |  |  |
| 2042 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 18 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 334,00 |  |  |
| 2042 |  | Буинский р-н | д. Малая Буинка, ул. Шоссейная, д. 8 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 397,60 |  |  |
| 2042 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 133 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада |  |  | 2 |  |  |  | 2802,60 |  |  |
| 2042 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Строительная, д. 5 |  | Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 5 |  |  |  | 1109,10 |  |  |
| 2042 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 136 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 968,14 |  |  |
| 2042 |  | Итого по МО: Буинский р-н | 13 |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 13903,64 |  |  |
| 2042 |  | Итого по субъекту: | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 665871,54 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Жореса, д. 110 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 6 |  |  |  | 793,70 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Вокзальная, д. 82 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 6 |  |  |  | 1431,60 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Комсомольская, д. 19А |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 7 |  |  |  | 792,80 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Космовского, д. 75а |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 5 |  |  |  | 343,90 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Напольная, д. 39 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 6 |  |  |  | 844,90 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Комсомольская, д. 28 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 6 |  |  |  | 944,70 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 20а корпус 1 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 5 |  |  |  | 1260,70 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 35 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 4 |  |  |  | 1840,90 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Молодежная, д. 1А |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 5 |  |  |  | 2215,90 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Молодежная, д. 2 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 5 |  |  |  | 2122,10 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. 65-летия Победы, д. 7 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 6 |  |  |  | 2395,10 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 151 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 7 |  |  |  | 1801,20 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | с. Кият, ул. Молодежная, д. 3 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 6 |  |  |  | 661,10 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | с. Кият, ул. Молодежная, д. 4 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 6 |  |  |  | 673,80 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Титова, д. 8 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 6 |  |  |  | 677,40 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Космовского, д. 81а |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 6 |  |  |  | 536,10 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 9 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 7 |  |  |  | 2560,40 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 153 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 7 |  |  |  | 1222,20 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 136 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 5 |  |  |  | 1059,00 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Комсомольская, д. 32Д |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 6 |  |  |  | 1029,90 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Камиля Зыятдинова, д. 2А |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 5 |  |  |  | 1925,70 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Молодежная, д. 3 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 3 |  |  |  | 1295,80 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 13 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 5 |  |  |  | 393,20 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Луговая, д. 32 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 6 |  |  |  | 341,00 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Жореса, д. 114 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 6 |  |  |  | 3481,90 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Космовского, д. 81 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 5 |  |  |  | 810,60 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 177 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 4 |  |  |  | 1076,90 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 2 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт подвального помещения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 5 |  |  |  | 967,50 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 20а, корп. 2 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт крыши |  |  | 5 |  |  |  | 680,20 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Титова, д. 6 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 6 |  |  |  | 570,90 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 26 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт подвального помещения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 6 |  |  |  | 1537,10 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 17 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 5 |  |  |  | 2082,70 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Титова, д. 14 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 2 |  |  |  | 927,10 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 21, корп. 2 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 5 |  |  |  | 2022,80 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Камиля Зыятдинова, д. 6а |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 7 |  |  |  | 992,20 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 10 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 3 |  |  |  | 1469,40 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Некрасова, д. 23 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 7 |  |  |  | 414,40 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 152А |  | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения |  |  | 1 |  |  |  | 2715,70 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 134 |  | Ремонт подвального помещения |  |  | 1 |  |  |  | 998,70 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 21, корп. 4 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 5 |  |  |  | 1295,90 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 145 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 4 |  |  |  | 769,60 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Шафранова, д. 20 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 8 |  |  |  | 1056,00 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Молодежная, д. 1 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 5 |  |  |  | 2188,45 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 132 |  | Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 2 |  |  |  | 2055,00 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 34 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 4 |  |  |  | 1935,60 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Комсомольская, д. 23 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 7 |  |  |  | 713,60 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 2А |  | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 2 |  |  |  | 1539,00 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 5 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 4 |  |  |  | 966,50 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 7 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 5 |  |  |  | 1080,60 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 138 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 8 |  |  |  | 1060,20 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 16 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 3 |  |  |  | 891,59 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 26а |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 6 |  |  |  | 1381,10 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 128А |  | Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 2 |  |  |  | 1898,80 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 20 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 5 |  |  |  | 2108,40 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 3а |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 7 |  |  |  | 981,60 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 1 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 4 |  |  |  | 1055,10 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Шафранова, д. 24 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 5 |  |  |  | 1039,00 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | с. Кият, ул. Молодежная, д. 5 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 5 |  |  |  | 741,20 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 3 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 3 |  |  |  | 986,10 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Казанская, д. 1а |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 5 |  |  |  | 321,40 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Красноармейская, д. 47 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 6 |  |  |  | 427,70 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Казанский Тракт, д. 3Б |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 7 |  |  |  | 656,10 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Некрасова, д. 42А |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Утепление фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 8 |  |  |  | 568,33 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Комсомольская, д. 1а |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 7 |  |  |  | 467,70 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Некрасова, д. 33 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 6 |  |  |  | 1610,20 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Энгельса, д. 52/44 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 4 |  |  |  | 345,30 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 46 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 3242,00 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Некрасова, д. 27 |  | Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 4 |  |  |  | 402,50 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 54 |  | Ремонт фундамента, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения |  |  | 2 |  |  |  | 2005,50 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 23А |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 7 |  |  |  | 751,20 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Комсомольская, д. 21 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 4 |  |  |  | 716,00 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Комсомольская, д. 17 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 7 |  |  |  | 702,20 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Железнодорожная, д. 55 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 5 |  |  |  | 1961,90 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Жореса, д. 108 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 5 |  |  |  | 692,80 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Титова, д. 10 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 4 |  |  |  | 690,50 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 21, корп. 1 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 4 |  |  |  | 1555,50 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 19 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 7 |  |  |  | 2082,50 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 28 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 7 |  |  |  | 4655,69 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Вокзальная, д. 80 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 5 |  |  |  | 522,60 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 147 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 4 |  |  |  | 687,00 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 23 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 4 |  |  |  | 2026,50 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 142 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 7 |  |  |  | 420,10 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Камиля Зыятдинова, д. 10 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 4 |  |  |  | 884,35 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 149 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 6 |  |  |  | 947,50 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 21 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 5 |  |  |  | 1959,40 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Строительная, д. 27 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 6 |  |  |  | 4514,20 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Титова, д. 2 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 6 |  |  |  | 616,10 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 18 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 4 |  |  |  | 1971,80 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Комсомольская, д. 30 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 5 |  |  |  | 637,30 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 18 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 6 |  |  |  | 334,00 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 9В |  | Ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 5 |  |  |  | 1285,10 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | с. Кият, ул. Заводская, д. 13 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 4 |  |  |  | 315,30 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Кленовая, д. 3 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 5 |  |  |  | 2654,70 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 128 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фундамента |  |  | 2 |  |  |  | 3828,71 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Молодежная, д. 5 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 6 |  |  |  | 2194,05 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 170 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 4 |  |  |  | 1088,80 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Камиля Зыятдинова, д. 7 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 4 |  |  |  | 818,00 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Зеленая, д. 54 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 7 |  |  |  | 473,70 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | д. Малая Буинка, ул. Шоссейная, д. 8 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 4 |  |  |  | 397,60 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 15 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 7 |  |  |  | 990,10 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 133 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 |  |  |  | 2802,60 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Советская, д. 13 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 3 |  |  |  | 1659,50 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 33 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 3 |  |  |  | 2298,20 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 173 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 4 |  |  |  | 1047,50 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Комсомольская, д. 32Г |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 6 |  |  |  | 806,70 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 8/31 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 4 |  |  |  | 1866,60 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Камиля Зыятдинова, д. 8 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 7 |  |  |  | 1899,20 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 143 |  | Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 2 |  |  |  | 681,80 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гарнизова, д. 2 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 7 |  |  |  | 646,30 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Жореса, д. 112 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 5 |  |  |  | 791,50 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Некрасова, д. 42 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 6 |  |  |  | 551,30 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | с. Старый Студенец, ул. Чишмя, д. 1 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 3 |  |  |  | 1536,50 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 41 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 4 |  |  |  | 2294,90 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г.п.. город Буинск, г. Буинск, ул. Советская, д. 24А корпус Б |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 5 |  |  |  | 3028,34 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Напольная, д. 31/12 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 4 |  |  |  | 826,30 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Некрасова, д. 25 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 8 |  |  |  | 386,60 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 39 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 4 |  |  |  | 908,60 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Железнодорожная, д. 49 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 5 |  |  |  | 267,50 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 7 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 7 |  |  |  | 996,80 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 3 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 7 |  |  |  | 955,60 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Некрасова, д. 29 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 6 |  |  |  | 995,40 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 38 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения |  |  | 1 |  |  |  | 2369,25 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 134 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 5 |  |  |  | 1095,70 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Строительная, д. 29 |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвального помещения |  |  | 2 |  |  |  | 3780,60 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Шафранова, д. 22 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 4 |  |  |  | 1060,40 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Вахитова, д. 191 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 6 |  |  |  | 969,40 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Космовского, д. 52/50 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 5 |  |  |  | 292,40 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 144 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 5 |  |  |  | 993,40 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Молодежная, д. 13 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 6 |  |  |  | 3054,18 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | с. Кият, ул. Молодежная, д. 6 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 5 |  |  |  | 1103,70 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Комсомольская, д. 32А |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 6 |  |  |  | 550,80 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Комсомольская, д. 32Б |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 6 |  |  |  | 521,60 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 17А |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 7 |  |  |  | 1888,10 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. 65-летия Победы, д. 5 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 6 |  |  |  | 2397,20 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 11 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 7 |  |  |  | 1081,20 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 167 |  | Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 3 |  |  |  | 4672,13 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 37 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 4 |  |  |  | 2406,90 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г.п.. город Буинск, г. Буинск, ул. Советская, д. 24А корпус А |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 3 |  |  |  | 3006,91 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 21, корп. 5 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 5 |  |  |  | 1868,04 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 15 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 6 |  |  |  | 2271,40 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 9 |  | Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 4 |  |  |  | 880,60 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 21, корп. 3 |  | Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 5 |  |  |  | 1278,80 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Ефремова, д. 146 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт подвального помещения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 7 |  |  |  | 1487,38 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 17 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 5 |  |  |  | 1584,60 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 136 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 6 |  |  |  | 968,14 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Камиля Зыятдинова, д. 2 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 3 |  |  |  | 2226,70 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Титова, д. 4 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 6 |  |  |  | 666,00 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Арефьева, д. 25 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС |  |  | 4 |  |  |  | 449,40 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 175 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 5 |  |  |  | 1346,90 |  |  |
| 2043 |  | Буинский р-н | г. Буинск, ул. Гагарина, д. 23 |  | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, Ремонт фасада, Утепление фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |  |  | 7 |  |  |  | 669,20 |  |  |
| 2043 |  | Итого по МО: Буинский р-н | 150 |  |  |  |  | 753 |  |  |  | 203265,24 |  |  |
| 2043 |  | Итого по субъекту: | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 869136,78 |  |  |